附件1

代建流程图

区相关职能部门和委托单位

委托单位

前期阶段

按规定委托有资质的单位进行地质勘查、设计、造价等前期工作，征求意见后将工程概预算送区财政投资评审中心审核，并按要求取得概算批复

代建合同确认

采用直接委托方式的直接签订代建合同，采用招标方式选择代建单位的，完成招标后签订代建合同

实施阶段

按基本建设程序及相关规定组织实施、验收，并接受各方监督

代建结束

验收合格并结算后进行实物移交；报财政部门审批竣工财务决算报告后进行资产移交；对在缺陷责任期内出现的质量缺陷进行维修

代建模式确认 由委托单位完成项目立项后，提出项目代建方案，报分管项目区领导召开专题会议审定，并出具会议纪要

确

认

征求

意见

报告

监督

附件2

政府投资项目代建管理费总额控制数费率表

单位：万元

| 工程总概算 | 费率（％） | 算 例 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程总概算 | 代建管理费 |
| 1000 以下 | 2 | 1000 | 1000×2％＝20 |
| 1001—5000 | 1.5 | 5000 | 20＋（5000－1000）×1.5％＝80 |
| 5001—10000 | 1.2 | 10000 | 80＋（10000－5000）×1.2％＝140 |
| 10001—50000 | 1 | 50000 | 140＋（50000－10000）×1％＝540 |
| 50001—100000 | 0.8 | 100000 | 540＋（100000－50000）×0.8％＝940 |
| 100000 以上 | 0.4 | 200000 | 940＋（200000－100000）×0.4％＝1340 |

备注：计算例中括号内第一个数为工程总概算分档的变动数，即一项目工程总概算为 X，若 10001≤X≤50000，则项目代建管理费为140+（X-10000）×1%，以此类推。