| 附件1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河源市中心城区“百街千巷” 第一至四类综合整治任务安排表 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 单位：条、个、万元 |  |
| 行政区 | 类别 | 2019年 |  | 2020年 |  | 备注 |
|  |  | 街巷数量 | 投资额 | 街巷数量 | 投资额 |  |
| 上城街道 | 普通街巷 | 132 | 4750.21 | 121 | 1450.00 |  |
|  | 精品示范街 | 7 | 4126.77 | 6 | 7876.32 |  |
|  | 水浸点 | 2 | 372.11 | 0 | 0.00 |  |
|  | 老旧小区 | / | / | 3 | 1052.00 |  |
|  | 小公园 | / | / | 2 | 220.80 |  |
|  | 小计 | 141 | 9249.09 | 132 | 10599.12 |  |
| 新江街道 | 普通街巷 | 135 | 3387.46 | 286 | 3019.80 |  |
|  | 精品示范街 | 2 | 696.49 | 3 | 4373.76 |  |
|  | 水浸点 | 6 | 292.39 | 0 | 0.00 |  |
|  | 老旧小区 | / | / | 3 | 550.00 |  |
|  | 小公园 | / | / | 1 | 91.92 |  |
|  | 小计 | 143 | 4376.34 | 293 | 8035.48 |  |
| 东埔街道 | 普通街巷 | 58 | 1401.23 | 175 | 2850.00 |  |
|  | 精品示范街 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |  |
|  | 水浸点 | 1 | 129.87 | 0 | 0.00 |  |
|  | 老旧小区 | / | / | 4 | 3730.00 |  |
|  | 小公园 | / | / | 2 | 251.24 |  |
|  | 小计 | 59 | 1531.1 | 181 | 6831.24 |  |
| 行政区 | 类别 | 2019年 |  | 2020年 |  | 备注 |
|  |  | 街巷数量 | 投资额 | 街巷数量 | 投资额 |  |
| 源西街道 | 普通街巷 | 5 | 223.93 | 39 | 750.00 |  |
|  | 精品示范街 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |  |
|  | 水浸点 | 4 | 519.75 | 0 | 0.00 |  |
|  | 老旧小区 | / | / | 3 | 1300.00 |  |
|  | 小公园 | / | / | 2 | 126.79 |  |
|  | 小计 | 9 | 743.68 | 44 | 2176.79 |  |
| 源南镇 | 普通街巷 | 61 | 1379.73 | 0 | 0.00 |  |
|  | 精品示范街 | 1 | 350.60 | 1 | 1974.97 |  |
|  | 水浸点 | 2 | 347.24 | 0 | 0.00 |  |
|  | 老旧小区 | / | / | 0 | 0.00 |  |
|  | 小公园 | / | / | 3 | 147.79 |  |
|  | 小计 | 64 | 2077.57 | 4 | 2122.76 |  |
| 汇总 | 普通街巷 | 391 | 11142.56 | 621 | 8069.80 |  |
|  | 精品示范街 | 10 | 5173.86 | 10 | 14225.05 |  |
|  | 水浸点 | 15 | 1661.36 | 0 | 0.00 |  |
|  | 老旧小区 | / | / | 13 | 6632.00 |  |
|  | 小公园 | / | / | 10 | 838.54 |  |
|  | 总体规划设计导则编制 | / | 98.00 | / | / |  |
|  | 合计 | 416 | 18075.78 | 654 | 29765.39 |  |
| 改造数量合计 |  | 1070 | 改造资金合计 |  | 47841.17 |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重点类综合整治改造工程-水浸点明细表 |  |  |  |  |  |  |
| 序 号 | 行政区 | 社区 | 项目名称 | 项目基本情况 | 投资额 （万元） | 备 注 |
| 1 | 源南镇 | 双下路社区 | 新村三四五巷 | 水浸面积约5000平方米，受影响群众约100户。 | 347.24 |  |
|  |  |  | 南一巷 | 水浸面积约3000平方米，受影响居民约50户。 |  |  |
| 2 | 上城街道 | 公园社区 | 湖滨路 | 排水管道过小、堵塞，导致水浸。 | 372.11 |  |
| 3 |  | 南湖社区 | 啸仙中学门前 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 |  |  |
| 4 | 新江街道 | 朱门亭社区 | 岗古岭西巷 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 132.73 |  |
| 5 |  | 城南社区 | 南门路13号 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 |  |  |
| 6 |  | 城西社区 | 上角西1-2巷 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 25 |  |
| 7 |  | 卫星社区 | 西门井路 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 63.66 |  |
| 8 |  | 上角社区 | 上角中心街 47号叶屋 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 31 |  |
| 9 |  |  | 下肖巷 大院宿舍 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 40 |  |
| 10 | 东埔街道 | 丰源社区 | 丰源教练场 背后路段水浸点排水改造工程 | 无排水，新建排水设施。 | 129.87 |  |
| 11 | 源西街道 | 新江三路社区 | 南二巷 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 397.75 |  |
| 12 |  | 新港路北社区 | 西三路路口 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 | 122 |  |
| 13 |  | 新江二路社区 | 北三巷 火车桥底 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 |  |  |
| 14 |  | 岭塘社区 | 高速公路 回迁点 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅。 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 1661.36 |  |

附件3

| 重点类综合整治改造工程-2019年精品示范街明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 街巷名 | 整治内容 | 投资额 （万元） | 备注 |
| 1 | 上城街道 | 公园东路 | 道路升级、三线落地，提升文化老街。 | 715.02 |  |
| 2 |  | 东北直街 | 道路升级、三线落地，改造为太平古街东延伸段。 | 1143.66 |  |
| 3 |  | 竹园路 | 道路升级、三线落地，提升文化老街。 | 392.11 |  |
| 4 |  | 滨江大道（竹园路口至公园东路口段） | 道路升级、三线落地，提升文化老街区。 | 388.99 |  |
| 5 |  | 环城东路 | 道路升级、三线落地，结合鳄湖改造，打造商业文化街。 | 783.61 |  |
| 6 |  | 城南路 | 道路升级、三线落地，提升文化老街区。 | 349.35 |  |
| 7 |  | 绿道示范巷 | 特色街打造，整体环境提升。 | 354.03 |  |
| 8 | 源南镇 | 双下路东段 | 特色街打造，整体环境提升。 | 350.6 |  |
| 9 | 新江街道 | 上角市场成衣行路 | 特色街打造，整体环境提升。 | 351.19 |  |
| 10 |  | 中心街东段 | 特色街打造，整体环境提升。 | 345.3 |  |
| 合计 |  |  |  | 5173.86 |  |

附件4

| 重点类综合整治改造工程-2020年精品示范街明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 街巷名 | 整治内容 | 投资额（万元） | 备注 |
| 1 | 上城 街道 | 人民路-长塘路 | 道路升级、三线落地，提升文化老街。 | 2754.95 |  |
| 2 |  | 滨江大道 （公园东路口至城南路段） | 道路升级、三线落地，改造为太平古街东延伸段。 | 900 |  |
| 3 |  | 公园路周边 （中山大道东北直街口 至皇玛丽河紫路口） | 道路升级、三线落地，提升文化老街。 | 2071.37 |  |
| 4 |  | 河紫路 （白马庙至竹园公园入口） | 道路升级、三线落地，提升沿江文化带。 |  |  |
| 5 |  | 北直街南街口示范点 | 道路升级、三线落地，提升文化老街区。 | 800 |  |
| 6 |  | 西、北门塘环湖路 （上城城脚下段） | 特色街打造，整体环境提升。 | 1350 |  |
| 7 | 新江 街道 | 红花路至西门井巷 | 特色街打造，整体环境提升。 | 634.45 |  |
| 8 |  | 中心街西段 | 道路升级、三线落地，结合鳄湖改造，打造商业文化街。 | 1287.86 |  |
| 9 |  | 大桥路 | 道路升级、三线落地，结合鳄湖改造，打造商业文化街。 | 2451.45 |  |
| 10 | 源南镇 | 双下路西段 | 特色街打造，整体环境提升。 | 1974.97 |  |
| 合计 |  |  |  | 14225.05 |  |

附件5

| 第三类综合整治改造工程-老旧小区改造任务明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 行政区 | 小区名称 | 改造内容 | 投资额 （万元） | 备注 |
| 1 | 东埔 街道 | 绿苑小区 | 1.改造部分路面，增设停车位；2.对原有树木修剪，3.补种小灌木.花草；4.更新消防设备设施； 5.整合通信.电力管线；6.完善其他配套设施。 | 1657 |  |
| 2 |  | 茶园小区 | 1.改造部分路面；2.减少部分绿化，拓宽小区道路，增设停车位；3.完善排水排污，更新消防设备设施；4.整合通信.电力管线；5.完善其他配套设施。 | 873 |  |
| 3 |  | 文景小区 | 1.改造部分路面；2.减少部分绿化，拓宽小区道路，增设停车位；3.完善排水排污，更新消防设备设施；4.整合通信.电力管线；5.完善其他配套设施。 | 600 |  |
| 4 |  | 富景小区 | 1.改造部分路面；2.减少部分绿化，拓宽小区道路，增设停车位；3.完善排水排污，更新消防设备设施；4.整合通信.电力管线；5.完善其他配套设施。 | 600 |  |
| 5 | 上城 街道 | 市人民医院宿舍 | 1.增设灯具；2.整合通信.电力管线；3.更换消防设施；4.增设封闭式垃圾箱；5.疏通下水道。 | 370 |  |
| 6 |  | 皇御苑小区 | 1.升级改造绿化；2.更换灯具；3.增加宣传公示栏；4.更换垃圾箱；5.新增停车位；6.更换智能门禁系统.消防设施；7.增加文体健身设施；8.增加管道燃气；9.整合通信.电力管线。 | 284 |  |
| 7 |  | 明珠华庭小区 | 1.升级改造绿化；更换灯具；2.修复外墙渗漏；3.增加宣传公示栏；4.更换垃圾箱；5.新增停车位；6.更换智能门禁系统.消防设施；7.增加文体健身设施； | 398 |  |
| 8 | 新江 街道 | 富丽家园 | 1.天台外墙漏水维修完善排水排污；2.增设灯具；3.增加宣传公示栏；4.整合通信.电力管线；5.增加监控设施.更换消防设施；6.更换封闭式垃圾箱； | 200 |  |
| 9 |  | 计委宿舍小区 | 1.天台外墙漏水维修完善排水排污；2.增设灯具；3.增加宣传公示栏； | 150 |  |
| 10 |  | 碧水居小区 | 1.天台外墙漏水维修完善排水排污；2.增设灯具；3.增加宣传公示栏； | 200 |  |
| 11 | 源西 街道 | 市公安局宿舍 | 1.道路硬底化；2.优化排水排污系统；3.增设监控系统.消防系统；4.增加垃圾回收中转站；5.增加宣传公示栏；6.增设休闲小公园，整体规划新建绿化带；7.整合通信.电力管线。 | 500 |  |
| 12 |  | 广源楼 | 1.增加健身器材，更换灯具；2.增加停车位；3.增加垃圾桶；4.增加宣传公示栏；5.整合通信.电力管线；6.完善排水排污设施；7.加装电梯；8.更换消防设施。 | 500 |  |
| 13 |  | 碧水湾小区 | 1.增加健身器材；2.更换灯具；3.增加停车位；4.增加垃圾桶；5.维修消防管道；6.增加宣传公示栏；7.变压器移交至供电局；8.整合通信.电力管线。 | 300 |  |
|  | 合计 |  |  | 6632 |  |

附件6

| 第四类综合整治改造工程-小公园升级改造任务明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 公园名称 | 位置 | 面积 （平方米） | 投资额 （万元） | 备注 |
| 1 | 上城 街道 | 公园东路小公园 | 源城区政府右侧 | 1750 | 187.68 |  |
| 2 |  | 新江旅店景观小公园 | 公园东路与东堤路交叉路口 | 300 | 151.06 |  |
| 3 | 新江 街道 | 小江桥头休闲小公园 | 位于长堤路，新丰江桥下 | 1373 | 100.18 |  |
| 4 | 东埔 街道 | 莲塘岭安置点中心公园 | 位于莲塘岭安置点中心位置 | 1783 | 93.47 |  |
| 5 |  | 红星路东拆迁安置点公园 | 红星路东拆迁安置点第三区内 | 2140 | 91.92 |  |
| 6 | 源西 街道 | 南四巷西小公园 | 新江二路南四巷 西169号进入内巷 | 410 | 82.49 |  |
| 7 |  | 源西新塘回迁点小公园 | 新塘村高速路回迁点 | 830 | 44.30 |  |
| 8 | 源南镇 | 西环路双下路口景观小公园 | 西环路与双下路路口 交汇处路边空地 | 800 | 37.84 |  |
| 9 |  | 双下路路南小公园 | 双下路路南62-10门前 | 410 | 33.12 |  |
| 10 |  | 南堤路恐龙遗迹景观小公园 | 迎客大桥桥头公园南堤路路对面 | 300 | 16.48 |  |
| 合计 |  |  |  | 10096 | 838.54 |  |

附件7

| 2019年普通类整治工程任务明细表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 1 | 上城街道 | 更楼下1-22号 | 314.7 |  |
| 2 |  | 石苟巷26号（老屋）刘屋 |  |  |
| 3 |  | 珠仔巷 |  |  |
| 4 |  | 石苟巷22号（老屋）刘屋 |  |  |
| 5 |  | 石苟巷（整禾）路 |  |  |
| 6 |  | 茶行街 |  |  |
| 7 |  | 更楼下1号、8号之路二 |  |  |
| 8 |  | 下城合昌巷 |  |  |
| 9 |  | 太平街邝屋巷之二 | 278.19 |  |
| 10 |  | 太平街邝屋巷之一 |  |  |
| 11 |  | 太平街谢屋49号（老屋） |  |  |
| 12 |  | 太平桃园街张屋43号（老屋） |  |  |
| 13 |  | 太平街丘屋巷 |  |  |
| 14 |  | 丘屋巷之一小巷 |  |  |
| 15 |  | 中山路15号缪屋（老屋） |  |  |
| 16 |  | 中山路之一巷 |  |  |
| 17 |  | 太平街黄屋巷 |  |  |
| 18 |  | 东北直街小学巷 | 275.19 |  |
| 19 |  | 云雀居小巷 |  |  |
| 20 |  | 公园路22号1巷（常委楼） |  |  |
| 21 |  | 公园路22号2巷（常委楼） |  |  |
| 22 |  | 老武装部宿舍前 |  |  |
| 23 |  | 东北直街83-1至83-12 |  |  |
| 24 |  | 东北直街89、49号小巷 |  |  |
| 25 |  | 东北直街93、100号小巷 |  |  |
| 26 |  | 学宫路26号小巷 |  |  |
| 27 |  | 东巷 | 245.31 |  |
| 28 |  | 银行宿舍主路面 |  |  |
| 29 |  | 银行宿舍后巷 |  |  |
| 30 |  | 东巷横一栋 |  |  |
| 31 |  | 竹园西巷 |  |  |
| 32 |  | 青云路 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 33 | 上城街道 | 学宫路 | 320.51 |  |
| 34 |  | 老人民医院宿舍区 |  |  |
| 35 |  | 公园东路小巷（1、2、3） |  |  |
| 36 |  | 学宫路22号小巷 |  |  |
| 37 |  | 公园东路横巷 |  |  |
| 38 |  | 学宫路35、36、42号小巷 |  |  |
| 39 |  | 公园东路17号小巷 |  |  |
| 40 |  | 青云路44号 |  |  |
| 41 |  | 上围左支巷 | 300.6 |  |
| 42 |  | 上围村3号侧巷 |  |  |
| 43 |  | 上围村3号后巷 |  |  |
| 44 |  | 下围村14号前支巷 |  |  |
| 45 |  | 下围村小杨支巷 |  |  |
| 46 |  | 书房前正巷 |  |  |
| 47 |  | 右横1巷 |  |  |
| 48 |  | 右横1－1、2、3巷 |  |  |
| 49 |  | 左1-4支巷 |  |  |
| 50 |  | 选矿厂左1巷 |  |  |
| 51 |  | 右一巷 |  |  |
| 52 |  | 左1－1支巷（水泥） |  |  |
| 53 |  | 选矿厂右1巷3支巷（水泥） |  |  |
| 54 |  | 选矿厂宿舍（空地） |  |  |
| 55 |  | 老师新村通道 | 218.51 |  |
| 56 |  | 老师新村通道支巷1-3 |  |  |
| 57 |  | 老师新村通道支巷4-5 |  |  |
| 58 |  | 老师新村通道支巷6-11 |  |  |
| 59 |  | 教师新区大道 |  |  |
| 60 |  | 新区支巷1-4 |  |  |
| 61 |  | 支巷1 |  |  |
| 62 |  | 支巷2 |  |  |
| 63 |  | 教师老村人行道 | 190.32 |  |
| 64 |  | 教师老村支巷1-4巷 |  |  |
| 65 |  | 教师老村支巷5-9巷 |  |  |
| 66 |  | 教师老村支巷10-16巷 |  |  |
| 67 |  | 老村横巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 68 | 上城街道 | 河紫路南一号路 | 389.51 |  |
| 69 |  | 上围西（河紫路南1号后面） |  |  |
| 70 |  | 上围西1－1号 |  |  |
| 71 |  | 上围西2－1号 |  |  |
| 72 |  | 上围西3－1号 |  |  |
| 73 |  | 上围西4－1号 |  |  |
| 74 |  | 上围西5－1号 |  |  |
| 75 |  | 上围西正中大路 |  |  |
| 76 |  | 银行宿舍2条巷 |  |  |
| 77 |  | 上围东4－1号 | 396.08 |  |
| 78 |  | 上围东6－1号 |  |  |
| 79 |  | 上围东7－1号 |  |  |
| 80 |  | 上围东8－1号 |  |  |
| 81 |  | 上围东9－1号 |  |  |
| 82 |  | 上围东10－1号 |  |  |
| 83 |  | 上围东11－1号 |  |  |
| 84 |  | 上围东12－1号 |  |  |
| 85 |  | 上围东正中大路 |  |  |
| 86 |  | 上围东13－1号 |  |  |
| 87 |  | 上围东紫金桥下小巷 |  |  |
| 88 |  | 下围东中间大路 | 366.2 |  |
| 89 |  | 下围东1巷 |  |  |
| 90 |  | 下围东2巷 |  |  |
| 91 |  | 下围东3巷 |  |  |
| 92 |  | 下围东4巷 |  |  |
| 93 |  | 下围东5、6巷 |  |  |
| 94 |  | 南提1-5巷 |  |  |
| 95 |  | 上围东1－1号 |  |  |
| 96 |  | 上围东2－1号 |  |  |
| 97 |  | 上围东3－1号 |  |  |
| 98 |  | 下围村果园路一栋6号小巷 | 378.29 |  |
| 99 |  | 下围村果园路一巷3号与一巷4号间巷子 |  |  |
| 100 |  | 下围村果园路二、三、五六之间（3条巷） |  |  |
| 101 |  | 下围村46-48、50－51、56－70号巷（5条巷） |  |  |
| 102 |  | 下围新村路北二、三、四、五、6-7号巷 （5条巷） |  |  |
| 103 |  | 下围新村路南一至六巷（6条巷） |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 104 | 上城街道 | 下围新村路南七至十二巷（6条巷） | 378.29 |  |
| 105 |  | 下围村14、16号旁（2条巷） |  |  |
| 106 |  | 下围新村路北1巷1号旁与83号旁巷（2条巷） |  |  |
| 107 |  | 下围新村路北一巷至下围村82、83号 |  |  |
| 108 |  | 下围村8、9、10、80、81号巷 |  |  |
| 109 |  | 下围村5号旁－8号巷子 |  |  |
| 110 |  | 白云巷主路 | 381.71 |  |
| 111 |  | 白云巷1、2支巷 |  |  |
| 112 |  | 白云巷3、4、5支巷 |  |  |
| 113 |  | 城南贸易城A、C栋前小巷 | 295.62 |  |
| 114 |  | 城南贸易城B、D栋前小巷 |  |  |
| 115 |  | 城南贸易城E、F栋前小巷 |  |  |
| 116 |  | 城南贸易城G、H栋前小巷 |  |  |
| 117 |  | 城南贸易城K、L栋前小巷 |  |  |
| 118 |  | 城南贸易城X栋前小巷 | 329.33 |  |
| 119 |  | 城南贸易城Y栋前小巷 |  |  |
| 120 |  | 城南贸易城M栋前小巷 |  |  |
| 121 |  | 城南贸易城N栋前小巷 |  |  |
| 122 |  | 城南贸易城O栋前小巷 |  |  |
| 123 |  | 城南贸易城P栋前小巷 |  |  |
| 124 |  | 城南贸易城I、R栋前小巷 |  |  |
| 125 |  | 城南贸易城J、S栋前小巷 |  |  |
| 126 |  | 城南贸易城I、R栋间小巷 |  |  |
| 127 |  | 城南贸易城绿海阁小区后 |  |  |
| 128 |  | 城南贸易城耐特幼儿园旁 |  |  |
| 129 |  | 南湖老东路 | 18 |  |
| 130 |  | 新兴路73号前 | 18 |  |
| 131 |  | 农械厂1、2支巷 | 17.14 |  |
| 132 |  | 上围右支巷 | 17 |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 133 | 新江街道 | 叶屋巷主巷 | 156.42 |  |
| 134 |  | 叶屋内巷 |  |  |
| 135 |  | 粮局宿舍内巷 |  |  |
| 136 |  | 塘唇巷 |  |  |
| 137 |  | 大桥巷1-3横巷 | 178.56 |  |
| 138 |  | 大桥巷4-6横巷 |  |  |
| 139 |  | 大桥路2横巷 |  |  |
| 140 |  | 大桥巷竖巷 |  |  |
| 141 |  | 排楼下巷 |  |  |
| 142 |  | 上角市场上坡段 |  |  |
| 143 |  | 西门井直一、二巷 | 316.17 |  |
| 144 |  | 西门井中巷 |  |  |
| 145 |  | 西门井东一至二巷 |  |  |
| 146 |  | 西门井东三至四巷 |  |  |
| 147 |  | 西门井东九至十巷 |  |  |
| 148 |  | 西门井西一至二巷 |  |  |
| 149 |  | 西门井西三至四巷 |  |  |
| 150 |  | 西门井西五至六巷 |  |  |
| 151 |  | 西门井西七至八巷 |  |  |
| 152 |  | 西门井西九至十巷 |  |  |
| 153 |  | 大桥南西一至二巷 |  |  |
| 154 |  | 大桥南西三至五巷 |  |  |
| 155 |  | 大桥南西六至七巷 |  |  |
| 156 |  | 龙苑东一栋 | 311.94 |  |
| 157 |  | 龙苑东二栋 |  |  |
| 158 |  | 龙苑东三栋 |  |  |
| 159 |  | 龙苑东四栋 |  |  |
| 160 |  | 龙苑东五栋 |  |  |
| 161 |  | 龙苑东六栋 |  |  |
| 162 |  | 龙苑东七栋 |  |  |
| 163 |  | 龙苑东九栋 |  |  |
| 164 |  | 龙苑东十一栋 |  |  |
| 165 |  | 龙苑东十二栋 |  |  |
| 166 |  | 龙苑东十三栋 |  |  |
| 167 |  | 龙苑东十四栋 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 168 | 新江街道 | 龙苑东十五栋 | 311.94 |  |
| 169 |  | 龙苑东十六栋 |  |  |
| 170 |  | 龙苑东十七栋 |  |  |
| 171 |  | 龙苑东十八栋 |  |  |
| 172 |  | 龙苑东十九栋 |  |  |
| 173 |  | 龙苑东二十栋 |  |  |
| 174 |  | 龙苑东二十一栋 |  |  |
| 175 |  | 龙苑东二十二栋 |  |  |
| 176 |  | 龙苑东二十三栋 |  |  |
| 177 |  | 龙苑东二十四栋 |  |  |
| 178 |  | 龙苑东二十五栋 |  |  |
| 179 |  | 龙苑东二十六栋 |  |  |
| 180 |  | 龙苑西一栋 | 328.68 |  |
| 181 |  | 龙苑西二栋 |  |  |
| 182 |  | 龙苑西三栋 |  |  |
| 183 |  | 龙苑西五栋 |  |  |
| 184 |  | 龙苑西六栋 |  |  |
| 185 |  | 龙苑西七栋 |  |  |
| 186 |  | 龙苑西八栋 |  |  |
| 187 |  | 龙苑西九栋 |  |  |
| 188 |  | 龙苑东十栋 |  |  |
| 189 |  | 龙苑西十一栋 |  |  |
| 190 |  | 龙苑西十二栋 |  |  |
| 191 |  | 龙苑西十三栋 |  |  |
| 192 |  | 龙苑西十四栋 |  |  |
| 193 |  | 龙苑西十五栋 |  |  |
| 194 |  | 龙苑西十六栋 |  |  |
| 195 |  | 龙苑西十七栋 |  |  |
| 196 |  | 龙苑西十八栋 |  |  |
| 197 |  | 龙苑西十九栋 |  |  |
| 198 |  | 龙苑西二十栋 |  |  |
| 199 |  | 龙苑西二十一栋 |  |  |
| 200 |  | 龙苑西二十二、二十三栋 |  |  |
| 201 |  | 龙苑西二十四、二十五栋 |  |  |
| 202 |  | 龙苑西二十六、二十七栋 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 203 | 新江街道 | 八斗种一、二栋 | 295.72 |  |
| 204 |  | 八斗种三、四栋 |  |  |
| 205 |  | 八斗种五、六栋 |  |  |
| 206 |  | 八斗种七、八栋 |  |  |
| 207 |  | 八斗种九栋 |  |  |
| 208 |  | 八斗种十栋 |  |  |
| 209 |  | 八斗种十一栋 |  |  |
| 210 |  | 八斗种十二栋 |  |  |
| 211 |  | 龙苑西横一巷 |  |  |
| 212 |  | 龙苑东横二巷 |  |  |
| 213 |  | 龙苑东横一巷 |  |  |
| 214 |  | win酒吧与天使酒吧后门路段 |  |  |
| 215 |  | 南板桥路（老国道） | 372.2 |  |
| 216 |  | 上角东1号巷 | 318.98 |  |
| 217 |  | 上角东2-3号巷 |  |  |
| 218 |  | 上角东4号巷 |  |  |
| 219 |  | 上角东5号巷 |  |  |
| 220 |  | 上角东6-7号巷 |  |  |
| 221 |  | 上角东8-9号巷 |  |  |
| 222 |  | 上角东徐屋祠堂巷 |  |  |
| 223 |  | 卫星北直街东四至六巷 |  |  |
| 224 |  | 西直巷侧巷（大桥南路1-6号） |  |  |
| 225 |  | 大桥南路59号巷 |  |  |
| 226 |  | 卫星上角东路 |  |  |
| 227 |  | 南板桥路（老205国道）卫星休闲广场 |  |  |
| 228 |  | 南板桥西一巷 | 350.6 |  |
| 229 |  | 南板桥西二巷 |  |  |
| 230 |  | 南板桥西三巷 |  |  |
| 231 |  | 南板桥西四巷 |  |  |
| 232 |  | 南板桥西五巷 |  |  |
| 233 |  | 南板桥西六巷 |  |  |
| 234 |  | 南板桥西七巷 |  |  |
| 235 |  | 南板桥西八巷 |  |  |
| 236 |  | 南板桥西九巷 |  |  |
| 237 |  | 南板桥西十巷 |  |  |
| 238 |  | 南板桥西十一巷 |  |  |
| 239 |  | 南板桥西十二巷 |  |  |
| 240 |  | 南板桥西十三巷 |  |  |
| 241 |  | 南板桥西十四巷 |  |  |
| 242 |  | 南板桥西十五巷 |  |  |
| 243 |  | 南板桥西十六巷 |  |  |
| 244 |  | 南板桥西十七至二十巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 245 | 新江街道 | 城脚下一至三巷 | 288.99 |  |
| 246 |  | 城脚下四至六巷 |  |  |
| 247 |  | 城脚下七至九巷 |  |  |
| 248 |  | 城脚下十、十一巷 |  |  |
| 249 |  | 城脚下十二至十四巷 |  |  |
| 250 |  | 新村六至九巷 |  |  |
| 251 |  | 新村二至五巷 |  |  |
| 252 |  | 刘介甫1横巷 | 48.2 |  |
| 253 |  | 水电宿舍内巷 | 22.7 |  |
| 254 |  | 油炸李屋巷 | 27.2 |  |
| 255 |  | 古亭停车场侧后巷 | 20.6 |  |
| 256 |  | 更楼下38号左、右侧 | 34.8 |  |
| 257 |  | 赖屋巷 | 27.7 |  |
| 258 |  | 大院巷 | 19.8 |  |
| 259 |  | 徐屋巷 | 26.9 |  |
| 260 |  | 下园路 | 43.8 |  |
| 261 |  | 红花路36号巷 | 16.9 |  |
| 262 |  | 魏屋园巷与大桥南路5号巷 | 45.1 |  |
| 263 |  | 龙苑东横一栋背后巷 | 15.3 |  |
| 264 |  | 中心街肖屋内1-4巷 | 49 |  |
| 265 |  | 中心街55号叶屋巷 | 21.9 |  |
| 266 |  | 中心街1横巷 | 17.7 |  |
| 267 |  | 中心巷 | 31.6 |  |
| 268 | 东埔街道 | 果园路 | 137.1 |  |
| 269 |  | 东升路东段 |  |  |
| 270 |  | 东升路中段 |  |  |
| 271 |  | 东升路西段 |  |  |
| 272 |  | 东升路一巷 |  |  |
| 273 |  | 东升路二巷 |  |  |
| 274 |  | 东升路三巷 |  |  |
| 275 |  | 东升路四巷 |  |  |
| 276 |  | 东埔市场环巷（南巷） |  |  |
| 277 |  | 九龙城巷 |  |  |
| 278 |  | 四耳桥西纵一巷 | 358.2 |  |
| 279 |  | 四耳桥西纵二巷 |  |  |
| 280 |  | 四耳桥西巷 |  |  |
| 281 |  | 四耳桥西横一巷 |  |  |
| 282 |  | 四耳桥西横二巷 |  |  |
| 283 |  | 四耳桥西横三巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 284 | 东埔街道 | 四耳桥西横四巷 | 358.2 |  |
| 285 |  | 四耳桥西横五巷 |  |  |
| 286 |  | 四耳桥西横六巷 |  |  |
| 287 |  | 四耳桥西横七巷 |  |  |
| 288 |  | 四耳桥纵巷 |  |  |
| 289 |  | 四耳桥东纵一巷 |  |  |
| 290 |  | 四耳桥东纵二、三巷 |  |  |
| 291 |  | 四耳桥东巷 |  |  |
| 292 |  | 四耳桥东横一、二巷 |  |  |
| 293 |  | 四耳桥东横三、四巷 |  |  |
| 294 |  | 四耳桥东横五巷 |  |  |
| 295 |  | 四耳桥东横六、七巷 |  |  |
| 296 |  | 四耳桥东横八、九巷 |  |  |
| 297 |  | 四耳桥东横十巷 |  |  |
| 298 |  | 新兴西巷南一巷 | 117.8 |  |
| 299 |  | 新兴西巷南二巷 |  |  |
| 300 |  | 新兴西巷南三巷 |  |  |
| 301 |  | 新兴西巷南四巷 |  |  |
| 302 |  | 新兴西巷南五巷 |  |  |
| 303 |  | 新兴西巷南纵一巷 |  |  |
| 304 |  | 新兴西巷北一巷 |  |  |
| 305 |  | 新兴西巷北二巷 |  |  |
| 306 |  | 新兴西巷北三、四巷 |  |  |
| 307 |  | 新兴西巷北五巷 |  |  |
| 308 |  | 新兴西巷北纵二巷 |  |  |
| 309 |  | 新兴西巷北纵三巷 |  |  |
| 310 |  | 新兴东巷 | 291.8 |  |
| 311 |  | 新兴东巷南横一巷 |  |  |
| 312 |  | 新兴东巷南纵一巷 |  |  |
| 313 |  | 新兴东巷南纵二巷 |  |  |
| 314 |  | 新兴东巷北纵一巷 |  |  |
| 315 |  | 文明社区居委会旁巷道 |  |  |
| 316 |  | 兴源市场东纵巷 |  |  |
| 317 |  | 虹景小区西侧巷道 |  |  |
| 318 |  | 校前街 | 268.13 |  |
| 319 |  | 校前街横一巷 |  |  |
| 320 |  | 校前街横二巷 |  |  |
| 321 |  | 学前坝横一巷 | 191.2 |  |
| 322 |  | 学前坝横二巷 |  |  |
| 323 |  | 学前坝纵一巷 |  |  |
| 324 |  | 学前坝纵二巷 |  |  |
| 325 |  | 凯东巷 | 37 |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 326 | 源西街道 | 康乐路康乐巷 | 176.93 |  |
| 327 |  | 大同路尾华盛厂对面侧巷 |  |  |
| 328 |  | 永和农贸市场周边道路 |  |  |
| 329 |  | 崩桥回迁点华达北街段 |  |  |
| 330 |  | 宝源学校侧巷 | 47 |  |
| 331 | 源南镇 | 开关厂一路 | 100.1 |  |
| 332 |  | 开关厂二路 |  |  |
| 333 |  | 开关厂三路 |  |  |
| 334 |  | 开关厂路前巷 |  |  |
| 335 |  | 开关厂一巷 |  |  |
| 336 |  | 开关厂二巷 |  |  |
| 337 |  | 开关厂三巷 |  |  |
| 338 |  | 开关厂四巷 |  |  |
| 339 |  | 开关厂五巷 |  |  |
| 340 |  | 开关厂六巷 |  |  |
| 341 |  | 开关厂七巷 |  |  |
| 342 |  | 开关厂八巷 |  |  |
| 343 |  | 双下路南一巷 | 184.43 |  |
| 344 |  | 双下路南一路一巷 |  |  |
| 345 |  | 双下路北三小巷 |  |  |
| 346 |  | 双下路北四小巷 |  |  |
| 347 |  | 双下路北二巷 |  |  |
| 348 |  | 双下路南二路 |  |  |
| 349 |  | 双下路南二路一巷 |  |  |
| 350 |  | 双下路南二路二巷 |  |  |
| 351 |  | 双下路北五小巷（土） |  |  |
| 352 |  | 双下路南三路 |  |  |
| 353 |  | 双下路南三路一巷 |  |  |
| 354 |  | 双下路南三路二巷 |  |  |
| 355 |  | 双下路南三路三巷 |  |  |
| 356 |  | 双下路南三路四巷 |  |  |
| 357 |  | 双下路南三路五巷 |  |  |
| 358 |  | 双下路南三路六巷 |  |  |
| 359 |  | 双下路南四巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 街巷名称 | 投资额（万元） | 备注 |
| 360 | 源南镇 | 明源新天地路东段 | 273.03 |  |
| 361 |  | 明源新天地路西段 |  |  |
| 362 |  | 双下路 | 100 |  |
| 363 |  | 双下新村四巷 | 266.78 |  |
| 364 |  | 双下新村主干道东三巷横一巷 |  |  |
| 365 |  | 双下新村主干道 |  |  |
| 366 |  | 双下新村一巷 |  |  |
| 367 |  | 双下新村二巷 |  |  |
| 368 |  | 双下新村三巷 |  |  |
| 369 |  | 双下新村三巷横一巷 |  |  |
| 370 |  | 双下新村三巷横三巷 |  |  |
| 371 |  | 双下新村主干道东一巷 |  |  |
| 372 |  | 双下新村主干道东三巷横二巷 |  |  |
| 373 |  | 双下新村主干道西一路 |  |  |
| 374 |  | 双下新村主干道西一路一巷 |  |  |
| 375 |  | 双下新村主干道西一路二巷 |  |  |
| 376 |  | 双下新村五巷 |  |  |
| 377 |  | 双下新村五巷南一巷 |  |  |
| 378 |  | 双下新村五巷北一巷 |  |  |
| 379 |  | 双下新村五巷西一巷 |  |  |
| 380 |  | 双下新村五巷西一巷横巷 |  |  |
| 381 |  | 双下新村五巷西二巷 |  |  |
| 382 |  | 双下新村主干道西一路三巷 |  |  |
| 383 |  | 凉帽山道路北段 | 30 |  |
| 384 |  | 凉帽山道路中段 |  |  |
| 385 |  | 凉帽山道路南段 |  |  |
| 386 |  | 河中宿舍路 | 176.05 |  |
| 387 |  | 国中路 |  |  |
| 388 |  | 河中路一巷 |  |  |
| 389 |  | 河中路二巷 |  |  |
| 390 |  | 风光村三王坝小组村口南段村道升级改造 | 249.34 |  |
| 391 |  | 风光村三王坝小组村口北段村道升级改造 |  |  |

附件8

| 2020年普通类整治工程任务明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 1 | 上城街道 | 新兴社区 | 松香厂3条小巷 | 1-121项含街道数量121条，投资额1450万元 |  |
| 2 |  |  | 南堤路2条支巷 |  |  |
| 3 |  |  | 南堤路土仓支巷（2条） |  |  |
| 4 |  |  | 药品仓库安5条支巷 |  |  |
| 5 |  |  | 南新路西侧6条支巷 |  |  |
| 6 |  |  | 南新路东侧4条支巷 |  |  |
| 7 |  |  | 南新路东内巷 |  |  |
| 8 |  |  | 南新路4号 |  |  |
| 9 |  |  | 米丝厂宿舍小巷 |  |  |
| 10 |  |  | 35－74、77、85小巷（4条巷） |  |  |
| 11 |  |  | 35－61、65、143、149小巷（6条） |  |  |
| 12 |  |  | 35－95-99小巷（10条巷） |  |  |
| 13 |  |  | 35－50小巷 |  |  |
| 14 |  |  | 35－49小巷 |  |  |
| 15 |  |  | 35－42小巷（4条巷） |  |  |
| 16 |  |  | 35－39挡土墙小巷 |  |  |
| 17 |  |  | 35－35小巷（4条巷） |  |  |
| 18 |  |  | 35－117小巷 |  |  |
| 19 |  |  | 中医院宿舍楼周边6条小巷 |  |  |
| 20 |  |  | 龟峰路1巷 |  |  |
| 21 |  |  | 龟峰路2号 |  |  |
| 22 |  |  | 龟峰路平房巷 |  |  |
| 23 |  |  | 龟峰路1巷支巷（3条巷） |  |  |
| 24 |  |  | 龟峰路1巷山顶1巷（3条巷） |  |  |
| 25 |  |  | 龟峰路1巷2巷 |  |  |
| 26 |  |  | 城南贸易城停车坪 |  |  |
| 27 |  |  | 玫瑰横巷（5条巷） |  |  |
| 28 |  |  | 环卫宿舍小巷 |  |  |
| 29 |  |  | 大岭背路1-5支巷 |  |  |
| 30 |  |  | 大岭背路6-8支巷 |  |  |
| 31 |  |  | 大岭背南1-5巷 |  |  |
| 32 |  |  | 大岭背南6-10巷 |  |  |
| 33 |  |  | 大岭背南西1-6巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 34 | 上城街道 | 新兴社区 | 大岭背南西7-10巷 | 1-121项含街道数量121条，投资额1450万元 |  |
| 35 |  |  | 新兴农贸市场停车场 |  |  |
| 36 |  |  | 新兴小学路段 |  |  |
| 37 |  |  | 大岭背双号路段小巷 |  |  |
| 38 |  |  | 大岭中背中西路15巷 |  |  |
| 39 |  |  | 大岭背中路段西1、2小巷 |  |  |
| 40 |  |  | 大岭背中路段西3、4、5小巷 |  |  |
| 41 |  |  | 大岭背中路1巷 |  |  |
| 42 |  |  | 大岭背中路电台宿舍6条支巷 |  |  |
| 43 |  |  | 新兴路 |  |  |
| 44 |  |  | 新兴公园路段 |  |  |
| 45 |  |  | 下围新村路 |  |  |
| 46 |  |  | 下围村30号－49号54、55号 |  |  |
| 47 |  |  | 松香厂道路（南新路35号） |  |  |
| 48 |  |  | 南堤路土仓 |  |  |
| 49 |  |  | 南新路 |  |  |
| 50 |  |  | 城南贸易城L、K栋后小巷 |  |  |
| 51 |  |  | 城南贸易城横1巷 |  |  |
| 52 |  |  | 城南贸易城横2巷 |  |  |
| 53 |  |  | 南新花苑路段 |  |  |
| 54 |  |  | 大岭背南西路段 |  |  |
| 55 |  |  | 大岭背中路段 |  |  |
| 56 |  |  | 上围路口1 |  |  |
| 57 | 上城街道 | 公园社区 | 湖背路49号巷 |  |  |
| 58 |  |  | 上围村66号 |  |  |
| 59 |  |  | 公园路 |  |  |
| 60 |  |  | 女人街 |  |  |
| 61 |  |  | 湖背路 |  |  |
| 62 |  |  | 湖滨路4巷（区中心幼儿园对面） |  |  |
| 63 |  |  | 上围村宋家祠入口 |  |  |
| 64 |  |  | （上围村出口）米店门前 |  |  |
| 65 |  |  | 电台宿舍小巷 |  |  |
| 66 |  |  | 老邮电宿舍-林业局 |  |  |
| 67 |  |  | 湖背路7号小巷 |  |  |
| 68 |  |  | 湖滨路北二栋、南二栋巷 |  |  |
| 69 |  |  | 社保局旁五巷 |  |  |
| 70 |  |  | 湖背路18-13小巷 |  |  |
| 71 |  |  | 小明星童装店旁小巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 72 | 上城街道 | 公园社区 | 公园西路（保健院-房管局） | 1-121项含街道数量121条，投资额1450万元 |  |
| 73 |  |  | 市场大门边 |  |  |
| 74 |  |  | 市场东栋巷 |  |  |
| 75 |  |  | 天天有门前 |  |  |
| 76 |  |  | 市场南栋巷 |  |  |
| 77 |  |  | 上围村铺面1-4进 |  |  |
| 78 |  |  | 上围村铺面1-1 |  |  |
| 79 |  |  | 上围村49-62号路口 |  |  |
| 80 |  |  | 上围村31-曹屋28 |  |  |
| 81 |  |  | 上围村10-林业宿舍路口 |  |  |
| 82 |  |  | 上围村12-100号 |  |  |
| 83 |  |  | 女人街丘屋巷 |  |  |
| 84 |  |  | 女人街路口小巷 |  |  |
| 85 |  |  | 人民路丘屋巷 |  |  |
| 86 |  |  | 人民路丘屋巷2巷 |  |  |
| 87 |  |  | 东门服装城 |  |  |
| 88 |  |  | 湖背邹屋 |  |  |
| 89 |  |  | 公园路11号 |  |  |
| 90 |  |  | 湖背路34-2小巷4条 |  |  |
| 91 |  |  | 湖背路34-2号巷主巷 |  |  |
| 92 |  |  | 毛屋坪巷 |  |  |
| 93 |  |  | 湖背路49号巷4条支巷 |  |  |
| 94 |  |  | 湖背路37号小巷 |  |  |
| 95 |  |  | 李屋大门巷 |  |  |
| 96 |  |  | 劳动局宿舍门前小巷 |  |  |
| 97 |  |  | 湖背路张屋巷 |  |  |
| 98 |  |  | 电影院宿舍小巷 |  |  |
| 99 |  |  | 湖背路8号小巷 |  |  |
| 100 |  |  | 湖背路32-3小巷 |  |  |
| 101 |  |  | 湖背路30号小巷 |  |  |
| 102 |  |  | 湖背路21号2条小巷 |  |  |
| 103 |  |  | 东湖居内巷 |  |  |
| 104 |  |  | 湖滨路10-13巷 |  |  |
| 105 |  |  | 湖滨路北一栋、南一栋巷 |  |  |
| 106 |  |  | 湖滨路1-3巷 |  |  |
| 107 |  |  | 湖滨3巷内小巷 |  |  |
| 108 |  |  | 湖滨路1巷内小巷 |  |  |
| 109 |  |  | 公园路39号（区机关幼儿园旁） |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 110 | 上城街道 | 公园社区 | 市场巷 | 1-121项含街道数量121条，投资额1450万元 |  |
| 111 |  |  | 建设银行宿舍小巷 |  |  |
| 112 |  |  | 皇马丽酒店旁小巷 |  |  |
| 113 |  |  | 公园路53-1、55-1、57-1 |  |  |
| 114 |  |  | 公园西路16号巷 |  |  |
| 115 |  |  | 公园西路3巷 |  |  |
| 116 |  |  | 公园西路2巷 |  |  |
| 117 |  |  | 公园西路4-8巷 |  |  |
| 118 |  |  | 公园西路12巷 |  |  |
| 119 |  |  | 公园西路8、10巷 |  |  |
| 120 |  |  | 公园西路9巷 |  |  |
| 121 |  |  | 老院府103-106巷 |  |  |
| 122 | 新江街道 | 朱门亭 社区 | 岗古岭东一巷 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 123 |  |  | 朱门亭一路一栋 |  |  |
| 124 |  |  | 岗古岭东路1-7号 |  |  |
| 125 |  |  | 东一巷五、六栋 |  |  |
| 126 |  |  | 东一巷二至四栋 |  |  |
| 127 |  |  | 东一巷一栋 |  |  |
| 128 |  |  | 朱门亭一路 |  |  |
| 129 |  |  | 朱门亭一路二至四栋 |  |  |
| 130 |  |  | 东二巷一至三栋 |  |  |
| 131 |  |  | 润和家园商住楼门前 |  |  |
| 132 |  |  | 北一巷1至4栋 |  |  |
| 133 |  |  | 岗古岭西巷2、3栋 |  |  |
| 134 |  |  | 岗古岭西巷4、5栋 |  |  |
| 135 |  |  | 岗古岭西巷6栋 |  |  |
| 136 |  |  | 岗古岭西巷7栋 |  |  |
| 137 |  |  | 岗古岭西四巷1、2栋 |  |  |
| 138 |  |  | 岗古岭西二巷1、2栋 |  |  |
| 139 |  |  | 岗古岭西三巷1—9号 |  |  |
| 140 |  |  | 岗古岭西巷1栋 |  |  |
| 141 |  |  | 西一巷（1-3栋）、3、5、6栋（1-3号） |  |  |
| 142 |  |  | 西岭南一巷1-71号 |  |  |
| 143 |  |  | 西岭南一巷之一 |  |  |
| 144 |  |  | 西岭南一巷之二 |  |  |
| 145 |  |  | 西岭南一巷之三 |  |  |
| 146 |  |  | 西岭南二巷11-71号 |  |  |
| 147 |  |  | 西岭南二巷之一 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 148 | 新江街道 | 朱门亭 社区 | 西岭南二巷之二 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 149 |  |  | 水上新村23-38号 |  |  |
| 150 |  |  | 水上新村之一、二 |  |  |
| 151 |  |  | 水上新村之三、四 |  |  |
| 152 |  |  | 西岭西（1-11号) |  |  |
| 153 |  |  | 西岭北巷（1-47号）东段 |  |  |
| 154 |  |  | 西岭北巷（1-47号）中段 |  |  |
| 155 |  |  | 西岭北巷（1-47号）西段 |  |  |
| 156 |  |  | 西岭东路 |  |  |
| 157 |  |  | 西岭东（4栋-6栋） |  |  |
| 158 |  |  | 西岭中巷 |  |  |
| 159 |  |  | 东源财政宿舍9-14号路口 |  |  |
| 160 |  |  | 东源财政宿舍道路 |  |  |
| 161 |  |  | 横巷15-9至15—16号道路 |  |  |
| 162 |  |  | 北三巷 |  |  |
| 163 |  |  | 岗古岭市邮政宿舍 |  |  |
| 164 |  |  | 北二巷 |  |  |
| 165 |  |  | 文明小区道路 |  |  |
| 166 |  |  | 开发公司商住楼17-5 |  |  |
| 167 |  |  | 岗古岭南三巷1栋 |  |  |
| 168 |  |  | 岗古岭南三巷2栋 |  |  |
| 169 |  |  | 岗古岭南三巷3栋 |  |  |
| 170 |  |  | 岗古岭南三巷4栋 |  |  |
| 171 |  |  | 岗古岭南三巷5栋 |  |  |
| 172 |  |  | 岗古岭南四巷1栋 |  |  |
| 173 |  |  | 岗古岭南四巷2栋 |  |  |
| 174 |  |  | 岗古岭南四巷3栋 |  |  |
| 175 |  |  | 岗古岭南四巷4栋 |  |  |
| 176 |  |  | 矿冶宿舍道路 |  |  |
| 177 |  |  | 北二巷1至6栋 |  |  |
| 178 |  |  | 岗古岭东直路（岗古岭西巷段） |  |  |
| 179 |  |  | 北一巷 |  |  |
| 180 |  |  | 猪仓路 |  |  |
| 181 |  |  | 东直路 |  |  |
| 182 |  |  | 文明小区1至11栋 |  |  |
| 183 |  |  | 岗古岭南一巷1、2栋 |  |  |
| 184 |  |  | 岗古岭南二、五巷 |  |  |
| 185 |  |  | 北三巷1、2栋 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 186 | 新江街道 | 朱门亭 社区 | 河源大道南256号-258号道路 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 187 |  |  | 西岭中巷2号至8-1号 |  |  |
| 188 |  |  | 西岭南中巷1至2号门前道路 |  |  |
| 189 |  |  | 石油公司宿舍A-C栋 |  |  |
| 190 |  |  | 朱门亭西巷22至30-1号 |  |  |
| 191 |  |  | 河中路8栋1号至9号 |  |  |
| 192 |  |  | 河中路7栋1号至9号 |  |  |
| 193 |  |  | 河中路6栋1号至8号 |  |  |
| 194 |  |  | 河中路4栋1-7号 |  |  |
| 195 |  |  | 西岭中巷5号至11号 |  |  |
| 196 |  |  | 朱门亭西巷22号屋旁小巷 |  |  |
| 197 |  |  | 河中路7栋与8栋出入路口 |  |  |
| 198 |  |  | 河中路5栋1号门前道路 |  |  |
| 199 |  |  | 石油公司宿舍出入口 |  |  |
| 200 |  |  | 朱门亭西巷1至10号 |  |  |
| 201 |  |  | 朱门亭西巷11至13号 |  |  |
| 202 |  |  | 河中路5栋1号至8号 |  |  |
| 203 |  |  | 西岭中巷2号门边道路 |  |  |
| 204 |  |  | 河中路3栋1号至3号 |  |  |
| 205 |  |  | 河中路2栋1号至6号 |  |  |
| 206 |  |  | 河中路1栋1号-7号 |  |  |
| 207 |  |  | 河中路4栋至6栋旁道路 |  |  |
| 208 |  |  | 西岭中巷8号旁小巷 |  |  |
| 209 |  | 城南社区 | 建设新村西巷 |  |  |
| 210 |  |  | 建设新村东巷 |  |  |
| 211 |  |  | 综合楼侧巷 |  |  |
| 212 |  |  | 南新路北 |  |  |
| 213 |  |  | 南新路北一巷 |  |  |
| 214 |  |  | 南新路北二巷 |  |  |
| 215 |  |  | 玫瑰新村路 |  |  |
| 216 |  |  | 玫瑰新村1巷 |  |  |
| 217 |  |  | 玫瑰新村2巷 |  |  |
| 218 |  |  | 玫瑰新村3巷 |  |  |
| 219 |  |  | 玫瑰新村4巷 |  |  |
| 220 |  |  | 玫瑰新村5巷 |  |  |
| 221 |  |  | 玫瑰新村6巷 |  |  |
| 222 |  |  | 玫瑰新村7巷 |  |  |
| 223 |  |  | 玫瑰新村8巷 |  |  |
| 224 |  |  | 玫瑰新村9巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 225 | 新江街道 | 城南社区 | 玫瑰新村10巷 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 226 |  |  | 学生路西一至四巷 |  |  |
| 227 |  |  | 学生路东一、二巷、后巷 |  |  |
| 228 |  |  | 学生路东三巷-1至-6 |  |  |
| 229 |  |  | 学生路东四、五巷 |  |  |
| 230 |  |  | 学生路东七巷 |  |  |
| 231 |  |  | 学生路东八至十巷 |  |  |
| 232 |  |  | 学生路东十二、十三巷 |  |  |
| 233 |  |  | 城南市场东、西巷 |  |  |
| 234 |  |  | 城南市场南巷 |  |  |
| 235 |  |  | 港源平房内巷 |  |  |
| 236 |  |  | 朱门亭市场大门前巷 |  |  |
| 237 |  |  | 朱门亭市场内巷 |  |  |
| 238 |  |  | 南门新村东巷 |  |  |
| 239 |  |  | 南门新村西巷 |  |  |
| 240 |  |  | 南门新村东十三栋 |  |  |
| 241 |  |  | 南门新村东十一、十二栋 |  |  |
| 242 |  |  | 南门新村东九、十栋 |  |  |
| 243 |  |  | 南门新村东七、八栋 |  |  |
| 244 |  |  | 南门新村东五栋 |  |  |
| 245 |  |  | 南门新村东四、六栋 |  |  |
| 246 |  |  | 南门新村东二、三栋 |  |  |
| 247 |  |  | 南门新村西8至13栋 |  |  |
| 248 |  |  | 南门新村西2至7栋 |  |  |
| 249 |  |  | 大岭背北巷 |  |  |
| 250 |  |  | 朱门亭农业局主巷 |  |  |
| 251 |  |  | 农业局宿舍内巷 |  |  |
| 252 |  |  | 朱门亭针织厂前巷 |  |  |
| 253 |  |  | 供水厂侧巷 |  |  |
| 254 |  |  | 建设新村西七、九栋 |  |  |
| 255 |  |  | 建设新村西五、六栋 |  |  |
| 256 |  |  | 建设新村西二至四栋 |  |  |
| 257 |  |  | 建设新村东六至九栋 |  |  |
| 258 |  |  | 建设新村东二至五栋 |  |  |
| 259 |  |  | 建设新村西三至七巷 |  |  |
| 260 |  |  | 玫瑰西二路1至4巷 |  |  |
| 261 |  |  | 城南新村西一、二巷 |  |  |
| 262 |  |  | 城南新村东巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 263 | 新江街道 | 城南社区 | 城南新村一、二巷 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 264 |  |  | 城南新村三巷与城南新村中巷 |  |  |
| 265 |  |  | 朱门亭16-1、11号巷 |  |  |
| 266 |  |  | 朱门亭2至4巷 |  |  |
| 267 |  |  | 朱门亭5至8巷 |  |  |
| 268 |  |  | 大岭背北路一至四巷 |  |  |
| 269 |  |  | 大岭背北路五至八巷 |  |  |
| 270 |  |  | 大岭背北路九至十一巷 |  |  |
| 271 |  |  | 大岭背南路西十二至十八巷 |  |  |
| 272 |  |  | 鸿达路 |  |  |
| 273 |  |  | 玫瑰路 |  |  |
| 274 |  |  | 城南新村路 |  |  |
| 275 |  |  | 玫瑰西二路 |  |  |
| 276 |  |  | 玫瑰新村11巷 |  |  |
| 277 |  |  | 学生路十一巷 |  |  |
| 278 |  |  | 朱门亭市场侧巷 |  |  |
| 279 |  |  | 大岭背路 |  |  |
| 280 |  |  | 玫瑰西二路5巷 |  |  |
| 281 |  | 龙尾坝 社区 | 石龙场前一栋 |  |  |
| 282 |  |  | 石龙场前1-1栋 |  |  |
| 283 |  |  | 龙苑路1-16号后面 |  |  |
| 284 |  |  | 龙苑路侧巷 |  |  |
| 285 |  |  | 龙苑市场二栋后巷 |  |  |
| 286 |  |  | 龙苑市场一栋前巷 |  |  |
| 287 |  |  | 龙苑市场一栋后巷 |  |  |
| 288 |  |  | 龙苑市场二栋前巷 |  |  |
| 289 |  |  | 木排头一至二巷 |  |  |
| 290 |  |  | 木排头三巷 |  |  |
| 291 |  |  | 木排头四、五巷 |  |  |
| 292 |  |  | 木排头六巷 |  |  |
| 293 |  |  | 木排头七巷 |  |  |
| 294 |  |  | 木排头八巷 |  |  |
| 295 |  |  | 木排头内巷 |  |  |
| 296 |  |  | 水宝路二栋 |  |  |
| 297 |  |  | 水宝路三至六栋 |  |  |
| 298 |  |  | 江宝路南竖街 |  |  |
| 299 |  |  | 石龙场前二栋 |  |  |
| 300 |  |  | 石龙场前三栋 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 301 | 新江街道 | 龙尾坝 社区 | 石龙场一栋 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 302 |  |  | 石龙场二栋 |  |  |
| 303 |  |  | 石龙场三栋 |  |  |
| 304 |  |  | 石龙场四栋 |  |  |
| 305 |  |  | 石龙场五栋 |  |  |
| 306 |  |  | 石龙场六栋 |  |  |
| 307 |  |  | 石龙场七栋 |  |  |
| 308 |  |  | 石龙场八栋 |  |  |
| 309 |  |  | 石龙场九栋 |  |  |
| 310 |  |  | 石龙场十栋 |  |  |
| 311 |  |  | 石龙场十一栋 |  |  |
| 312 |  |  | 水上新村一至三巷 |  |  |
| 313 |  |  | 木排头一至四巷西 |  |  |
| 314 |  |  | 木排头五至七巷西 |  |  |
| 315 |  |  | 龙苑东八栋 |  |  |
| 316 |  |  | 龙苑东十栋 |  |  |
| 317 |  |  | 龙苑路2 |  |  |
| 318 |  |  | 龙尾坝路 |  |  |
| 319 |  |  | 龙苑路1 |  |  |
| 320 |  |  | 木排头路 |  |  |
| 321 |  |  | 水宝路一栋 |  |  |
| 322 |  |  | 水宝路内巷 |  |  |
| 323 |  |  | 工业区内巷 |  |  |
| 324 |  |  | 石龙场内巷 |  |  |
| 325 |  |  | 龙苑西横二巷 |  |  |
| 326 |  | 卫星社区 | 上星路 |  |  |
| 327 |  |  | 南板桥东路 |  |  |
| 328 |  |  | 湖山书院巷 |  |  |
| 329 |  |  | 西门井一、二巷 |  |  |
| 330 |  |  | 城脚下南巷 |  |  |
| 331 |  |  | 新村西街 |  |  |
| 332 |  |  | 新村东街 |  |  |
| 333 |  | 上角社区 | 更楼下路 |  |  |
| 334 |  |  | 上角市场侧巷 |  |  |
| 335 |  |  | 合昌街 |  |  |
| 336 |  |  | 塘唇路尾 |  |  |
| 337 |  |  | 大桥巷主巷 |  |  |
| 338 |  |  | 下肖巷 |  |  |
| 339 |  | 城西社区 | 黄屋坪农行宿舍 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 340 | 新江街道 | 城西社区 | 卫星南直街东一、二巷 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 341 |  |  | 卫星南直街东三巷 |  |  |
| 342 |  |  | 卫星南直街东四、五巷 |  |  |
| 343 |  |  | 卫星南直街东六巷 |  |  |
| 344 |  |  | 卫星南直街东七至十巷 |  |  |
| 345 |  |  | 卫星南直街西一至四巷 |  |  |
| 346 |  |  | 卫星南直街西五至七巷 |  |  |
| 347 |  |  | 卫星南直街西八、九巷 |  |  |
| 348 |  |  | 卫星南直街西十至十二巷 |  |  |
| 349 |  |  | 卫星南直街 |  |  |
| 350 |  |  | 卫星南直街西横一至四巷 |  |  |
| 351 |  |  | 卫星南直街东横一、二巷 |  |  |
| 352 |  |  | 卫星南直街东横三巷 |  |  |
| 353 |  |  | 大桥路南一至四巷 |  |  |
| 354 |  |  | 木排场路 |  |  |
| 355 |  |  | 星星路南一巷 |  |  |
| 356 |  |  | 星星南路东巷与星星路背后巷 |  |  |
| 357 |  |  | 星星南路南巷 |  |  |
| 358 |  |  | 广晟后小巷与福音堂开发区巷 |  |  |
| 359 |  |  | 星星路北横巷 |  |  |
| 360 |  |  | 福音堂一栋巷 |  |  |
| 361 |  |  | 福音堂二、三栋巷 |  |  |
| 362 |  |  | 黄屋坪10-15号、23-28号竖巷 |  |  |
| 363 |  |  | 南直街西十三巷 |  |  |
| 364 |  |  | 卫星小学西侧巷 |  |  |
| 365 |  |  | 黄屋坪2号横巷 |  |  |
| 366 |  |  | 黄屋坪(煤气点)横巷 |  |  |
| 367 |  |  | 黄屋坪5号横巷 |  |  |
| 368 |  |  | 黄屋坪35侧-34号巷 |  |  |
| 369 |  |  | 黄屋坪9-10号巷 |  |  |
| 370 |  |  | 黄屋坪20-21-1号竖巷 |  |  |
| 371 |  |  | 黄屋坪40-53-3巷 |  |  |
| 372 |  |  | 黄屋坪（刘伯贤）巷 |  |  |
| 373 |  |  | 黄屋坪47号侧巷 |  |  |
| 374 |  |  | 黄屋坪57、58号巷 |  |  |
| 375 |  |  | 上角西一至三巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 376 | 新江街道 | 城西社区 | 上角西小巷 | 122-407项含街道数量286条，投资额3019.8万元 |  |
| 377 |  |  | 九重门北一巷 |  |  |
| 378 |  |  | 数码城后面巷 |  |  |
| 379 |  |  | 麗枫酒店后面巷 |  |  |
| 380 |  |  | 林屋祖堂内巷 |  |  |
| 381 |  |  | 上角尾竖二、三巷 |  |  |
| 382 |  |  | 上角尾竖七巷 |  |  |
| 383 |  |  | 上角尾横一巷 |  |  |
| 384 |  |  | 上角尾横五、七巷 |  |  |
| 385 |  |  | 上角尾横八巷 |  |  |
| 386 |  |  | 上角尾横九巷 |  |  |
| 387 |  |  | 上角尾横十一、十四巷 |  |  |
| 388 |  |  | 九宝二巷 |  |  |
| 389 |  |  | 九宝横一巷 |  |  |
| 390 |  |  | 九宝横二巷 |  |  |
| 391 |  |  | 九宝横三巷 |  |  |
| 392 |  |  | 九宝横四巷 |  |  |
| 393 |  |  | 大桥路国土巷 |  |  |
| 394 |  |  | 地税宿舍巷 |  |  |
| 395 |  |  | 排场路一巷 |  |  |
| 396 |  |  | 排场路二巷 |  |  |
| 397 |  |  | 排场路三、四巷 |  |  |
| 398 |  |  | 农商行侧边巷 |  |  |
| 399 |  |  | 林屋巷 |  |  |
| 400 |  |  | 国土巷古屋巷 |  |  |
| 401 |  |  | 上角尾横六巷 |  |  |
| 402 |  |  | 碧水路 |  |  |
| 403 |  |  | 上角尾油榨小巷 |  |  |
| 404 |  |  | 黄屋坪路 |  |  |
| 405 |  |  | 上角西路 |  |  |
| 406 |  |  | 星星南路 |  |  |
| 407 |  |  | 九重门西一巷、九重门南一巷 |  |  |
| 408 | 东埔街道 | 红星社区 | 东华巷 | 408-582项含街道数量175条，投资额2850万元 |  |
| 409 |  |  | 原二轻局背后巷道 |  |  |
| 410 |  |  | 华昌东一巷 |  |  |
| 411 |  |  | 华昌东二巷 |  |  |
| 412 |  |  | 华昌东三巷 |  |  |
| 413 |  |  | 华昌东四巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 414 | 东埔街道 | 红星社区 | 华昌东纵一巷 | 408-582项含街道数量175条，投资额2850万元 |  |
| 415 |  |  | 华昌西一巷 |  |  |
| 416 |  |  | 华昌西二巷 |  |  |
| 417 |  |  | 华昌西三巷 |  |  |
| 418 |  |  | 华昌西四巷 |  |  |
| 419 |  |  | 华昌西五巷 |  |  |
| 420 |  |  | 华昌西六巷 |  |  |
| 421 |  |  | 华昌西七巷 |  |  |
| 422 |  |  | 华昌西纵一巷 |  |  |
| 423 |  |  | 石塘片区东一巷 |  |  |
| 424 |  |  | 石塘片区东二巷 |  |  |
| 425 |  |  | 石塘片区东三巷 |  |  |
| 426 |  |  | 石塘片区东四巷 |  |  |
| 427 |  |  | 石塘片区东五巷 |  |  |
| 428 |  |  | 石塘片区东六巷 |  |  |
| 429 |  |  | 石塘片区西一巷 |  |  |
| 430 |  |  | 石塘片区西二巷 |  |  |
| 431 |  |  | 石塘片区西三巷 |  |  |
| 432 |  |  | 石塘片区西四巷 |  |  |
| 433 |  |  | 石塘片区西五巷 |  |  |
| 434 |  |  | 石塘片区西六巷 |  |  |
| 435 |  |  | 石塘片区西七巷 |  |  |
| 436 |  |  | 石塘片区西八巷 |  |  |
| 437 |  |  | 石塘片区西九巷 |  |  |
| 438 |  |  | 华昌西二巷横一巷 |  |  |
| 439 |  |  | 华昌西二巷横二巷 |  |  |
| 440 |  |  | 华昌西二巷横三巷 |  |  |
| 441 |  |  | 华昌西二巷横四巷 |  |  |
| 442 |  |  | 中国人民银行西侧巷道 |  |  |
| 443 |  | 丰源新村 | 丰源移民点 |  |  |
| 444 |  | 兴源社区 | 家乐街 |  |  |
| 445 |  |  | 市一小旁巷道 |  |  |
| 446 |  |  | 太阳升村安置区一巷 |  |  |
| 447 |  |  | 太阳升村安置区二巷 |  |  |
| 448 |  |  | 太阳升村安置区三巷 |  |  |
| 449 |  |  | 太阳升村安置区四巷 |  |  |
| 450 |  |  | 东埔河西侧巷南 |  |  |
| 451 |  |  | 东埔河西侧巷北 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 452 | 东埔街道 | 兴源社区 | 富民街 | 408-582项含街道数量175条，投资额2850万元 |  |
| 453 |  |  | 凯东北巷 |  |  |
| 454 |  |  | 裕隆花园后巷 |  |  |
| 455 |  |  | 朝阳街西侧巷 |  |  |
| 456 |  |  | 检察院宿舍内巷 |  |  |
| 457 |  |  | 检察院宿舍后巷 |  |  |
| 458 |  |  | 广发宿舍内巷 |  |  |
| 459 |  |  | 电信宿舍内巷 |  |  |
| 460 |  |  | 益民街 |  |  |
| 461 |  |  | 凯东南巷 |  |  |
| 462 |  |  | 茶亭街西 |  |  |
| 463 |  |  | 朝阳街 |  |  |
| 464 |  | 广场社区 | 学前一巷 |  |  |
| 465 |  |  | 学前二巷 |  |  |
| 466 |  |  | 学前三巷 |  |  |
| 467 |  |  | 祥盛花园门前巷改（祥盛花园西纵巷） |  |  |
| 468 |  |  | 文昌中学东边巷 |  |  |
| 469 |  |  | 文昌中学北边巷 |  |  |
| 470 |  |  | 文昌中学西边巷 |  |  |
| 471 |  |  | 润宏居周边巷改（润宏居东边巷） |  |  |
| 472 |  |  | 益民东街背后小巷改（益民街东-南边巷） |  |  |
| 473 |  |  | 益民街东-北边巷 |  |  |
| 474 |  |  | 益民街东巷 |  |  |
| 475 |  |  | 旺福路西北边横一巷 |  |  |
| 476 |  |  | 旺福路西北边横二巷 |  |  |
| 477 |  |  | 黄果塘中心幼儿园南边巷 |  |  |
| 478 |  |  | 文昌市场西边巷 |  |  |
| 479 |  |  | 文昌市场北边巷 |  |  |
| 480 |  |  | 文昌市场南边巷 |  |  |
| 481 |  |  | 文昌市场东边巷 |  |  |
| 482 |  |  | 中森居北边小巷 |  |  |
| 483 |  |  | 华怡小区东侧一巷改 （华怡小区东北边一巷） |  |  |
| 484 |  |  | 华怡小区东侧二巷 |  |  |
| 485 |  |  | 黄果塘小区巷道改（黄果塘保留区巷道） |  |  |
| 486 |  |  | 黄果塘开发区街道改（太阳升村路） |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 487 | 东埔街道 | 建设社区 | 沥边路改（建设社区沥边路一巷） | 408-582项含街道数量175条，投资额2850万元 |  |
| 488 |  |  | 沥边路改（建设社区沥边路二巷） |  |  |
| 489 |  |  | 穗安巷 |  |  |
| 490 |  |  | 穗安横一巷 |  |  |
| 491 |  |  | 穗安横二巷 |  |  |
| 492 |  |  | 穗安横三巷 |  |  |
| 493 |  |  | 穗安横四巷 |  |  |
| 494 |  |  | 穗安横五巷 |  |  |
| 495 |  |  | 穗香街 |  |  |
| 496 |  |  | 穗香街西街 |  |  |
| 497 |  |  | 穗北横一巷 |  |  |
| 498 |  |  | 穗北横二巷 |  |  |
| 499 |  |  | 永安农贸市场东巷 |  |  |
| 500 |  |  | 永安农贸市场西巷 |  |  |
| 501 |  |  | 爱民街纵一巷 |  |  |
| 502 |  |  | 爱民街纵二巷 |  |  |
| 503 |  |  | 爱民街纵三巷 |  |  |
| 504 |  |  | 爱民街纵四巷 |  |  |
| 505 |  |  | 爱民街纵五巷 |  |  |
| 506 |  |  | 爱民街纵六巷 |  |  |
| 507 |  |  | 爱民街横巷 |  |  |
| 508 |  |  | 万隆城背后巷道改（万隆城东侧巷道） |  |  |
| 509 |  |  | 翔龙国际旁巷道改 （翔龙国际酒店西侧巷道） |  |  |
| 510 |  |  | 市二小南—穗东街横巷 |  |  |
| 511 |  |  | 长安新村东侧—昌盛街 |  |  |
| 512 |  |  | 老长安市场周边巷 |  |  |
| 513 |  |  | 老长安市场横一巷 |  |  |
| 514 |  | 长安社区 | 老长安市场东埔河西侧巷 |  |  |
| 515 |  |  | 老长安市场纵一巷 |  |  |
| 516 |  |  | 老长安市场纵二巷 |  |  |
| 517 |  |  | 老长安市场纵三巷 |  |  |
| 518 |  |  | 老长安市场纵四巷 |  |  |
| 519 |  |  | 老长安市场纵五巷 |  |  |
| 520 |  |  | 盲圹小区横一巷 |  |  |
| 521 |  |  | 盲圹小区横二巷 |  |  |
| 522 |  |  | 盲圹小区横三巷 |  |  |
| 523 |  |  | 盲圹小区横四巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 524 | 东埔街道 | 长安社区 | 盲圹小区横五巷 | 408-582项含街道数量175条，投资额2850万元 |  |
| 525 |  |  | 盲圹小区横六巷 |  |  |
| 526 |  |  | 盲圹小区横七巷 |  |  |
| 527 |  |  | 盲圹小区横八巷 |  |  |
| 528 |  |  | 盲圹小区横九巷 |  |  |
| 529 |  |  | 盲圹小区横十巷 |  |  |
| 530 |  |  | 盲圹小区横十一巷 |  |  |
| 531 |  |  | 盲圹小区横十二巷 |  |  |
| 532 |  |  | 盲圹小区横十三巷 |  |  |
| 533 |  |  | 盲圹小区横十四巷 |  |  |
| 534 |  |  | 盲圹小区横十五巷 |  |  |
| 535 |  |  | 盲圹小区北纵一巷 |  |  |
| 536 |  |  | 盲圹小区纵一巷 |  |  |
| 537 |  |  | 盲圹小区纵二巷 |  |  |
| 538 |  |  | 盲圹小区纵三巷 |  |  |
| 539 |  |  | 盲圹小区东埔河东侧巷 |  |  |
| 540 |  |  | 华越小区横一巷 |  |  |
| 541 |  |  | 华越小区横二巷 |  |  |
| 542 |  |  | 华越小区横三巷 |  |  |
| 543 |  |  | 华越小区纵一巷 |  |  |
| 544 |  |  | 红安街西巷 |  |  |
| 545 |  |  | 党校东侧小巷 |  |  |
| 546 |  |  | 东安小区横一巷 |  |  |
| 547 |  |  | 东安小区横二巷 |  |  |
| 548 |  |  | 东安小区横三巷 |  |  |
| 549 |  |  | 东安小区纵一巷 |  |  |
| 550 |  |  | 东安小区纵二巷 |  |  |
| 551 |  |  | 东安小区纵三巷 |  |  |
| 552 |  |  | 东安小区纵四巷 |  |  |
| 553 |  |  | 东安小区纵五巷 |  |  |
| 554 |  |  | 东安小区纵六巷 |  |  |
| 555 |  |  | 东安小区纵七巷 |  |  |
| 556 |  |  | 东安小区纵八巷 |  |  |
| 557 |  |  | 振业馨园北侧巷道 |  |  |
| 558 |  |  | 东华市场纵一巷 |  |  |
| 559 |  |  | 东华市场纵二巷 |  |  |
| 560 |  |  | 东华市场纵三巷 |  |  |
| 561 |  |  | 东华市场横一巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 562 | 东埔街道 | 长安社区 | 东华市场横二巷 | 408-582项含街道数量175条，投资额2850万元 |  |
| 563 |  |  | 东华市场横三巷 |  |  |
| 564 |  |  | 东华市场横四巷 |  |  |
| 565 |  |  | 东华市场横五巷 |  |  |
| 566 |  |  | 东湖公园南 |  |  |
| 567 |  | 永和社区 | 市二中东侧小巷 |  |  |
| 568 |  |  | 中英文学校南侧小巷改（永福邨巷道） |  |  |
| 569 |  |  | 华达北街西巷横一巷与西巷纵一巷 |  |  |
| 570 |  |  | 洪景花园南侧巷 |  |  |
| 571 |  |  | 华达北街西巷纵二巷 |  |  |
| 572 |  |  | 城冠花园北侧巷道 |  |  |
| 573 |  |  | 恒福小区北巷 |  |  |
| 574 |  |  | 幸福小区巷道 |  |  |
| 575 |  |  | 泰和花园南侧巷道 |  |  |
| 576 |  |  | 新南幼儿园东侧巷道 |  |  |
| 577 |  | 永福社区 | 丁香居北侧小巷改（碧洋居北横巷） |  |  |
| 578 |  |  | 华达街东巷 |  |  |
| 579 |  |  | 华达街西侧小巷 |  |  |
| 580 |  |  | 静逸居南横巷 |  |  |
| 581 |  |  | 建福路 |  |  |
| 582 |  |  | 永福西路南巷改 （永福农贸市场西侧巷道） |  |  |
| 583 | 源西街道 | 新江二路社区 | 新江市场大门前道路 | 583-621项含街道数量39条，投资额750万元 |  |
| 584 |  |  | 新江市场东1栋1号-9号门前道路 |  |  |
| 585 |  |  | 新江市场东1栋10号-14号门前道路 |  |  |
| 586 |  |  | 新江市场栋2栋1号-23号门前道路 |  |  |
| 587 |  |  | 新江二路南四巷东46-5号至46-1号 |  |  |
| 588 |  |  | 新江二路南70-1号至 新江农贸市场西23号道路 |  |  |
| 589 |  | 新港路北社区 | 西三路北一至二巷 |  |  |
| 590 |  |  | 西三路北三至四巷 |  |  |
| 591 |  |  | 西三路北五至六巷 |  |  |
| 592 |  |  | 西三路与西三路南一巷 |  |  |
| 593 |  |  | 西四路 |  |  |
| 594 |  |  | 西二路北一巷 |  |  |
| 595 |  |  | 西一路东一巷（含东西支巷） |  |  |
| 596 |  |  | 西一路东二巷北段 |  |  |
| 597 |  |  | 西一路东二巷南段 |  |  |
| 598 |  |  | 西二路南三巷 |  |  |
| 599 |  |  | 西二路南二巷 |  |  |
| 序号 | 行政区 | 社区 | 街巷名称 | 投资额 | 备注 |
| 600 | 源西街道 | 新港路北社区 | 西二路南一巷 | 583-621项含街道数量39条，投资额750万元 |  |
| 601 |  |  | 西区小巷 |  |  |
| 602 |  |  | 西二路北一至二巷 |  |  |
| 603 |  |  | 西二路北三至四巷 |  |  |
| 604 |  |  | 西二路北五至六巷 |  |  |
| 605 |  |  | 西一路东三巷 |  |  |
| 606 |  |  | 西一路东四巷 |  |  |
| 607 |  |  | 东方花园侧巷 |  |  |
| 608 |  | 新港路南社区 | 万绿大道旁金沟湾市场一巷 |  |  |
| 609 |  |  | 万绿大道旁金沟湾市场二巷 |  |  |
| 610 |  |  | 万绿大道旁金沟湾市场三巷 |  |  |
| 611 |  |  | 万绿大道旁金沟湾市场四巷 |  |  |
| 612 |  |  | 万绿大道旁金沟湾市场五巷 |  |  |
| 613 |  |  | 万绿大道旁金沟湾市场六巷 |  |  |
| 614 |  | 站前路社区 | 兴隆花园北一巷（含支巷） |  |  |
| 615 |  |  | 鸿兴花园北一巷 |  |  |
| 616 |  |  | 天龙花园路 |  |  |
| 617 |  |  | 阳光名居侧边路 |  |  |
| 618 |  |  | 美食街（含支巷） |  |  |
| 619 |  |  | 祥兴公园东一巷 |  |  |
| 620 |  |  | 体育学校侧路 |  |  |
| 621 |  |  | 华丽街一路 （含2、3、4支路） |  |  |