| 附件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 源城区“十四五”规划纲要重大项目汇总表 |
|  |  |  |  |  | 投资单位：万元 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
|  | 总计（155项） |  |  |  | 7823434 | 349697 | 7473737 |  |  |  |
| 一 | 公路工程（2个） |  |  |  | 379400 | 0 | 379400 |  |  |  |
| 1 | 国道G355线河源城区段改建工程 | 计划新开工 | 全长约23.89公里，采用双向六车道一级公路兼城市快速路标准建设，设计时速80km/h。 | 2022-2025 | 373600 | 0 | 373600 | 区交通运输局 | 区交通运输局 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 2 | 埔前镇道路基础设施升级改造项目 | 计划新开工 | 205国道杨子坑至莲塘岭村段基础设施建设以及周边道路硬底化、绿化、排水排污管道的建设，特色街道立面改造，老205国道二期以及大坑工业村道路、排水排污、绿化等基础设施升级改造。 | 2021-2023 | 5800 | 0 | 5800 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 二 | 电网项目（1个） |  |  |  | 25000 | 4000 | 21000 |  |  |  |
| 3 | 河源市中心城区智能电网建设项目 | 在建 | 计划对中心城区配电电网进行升级改造，改造10kV线路90回，新出10kV线路约30回，新增电缆约130km，新增自动化布开关柜约230个，新增光纤通信约150km，新建电缆管沟约25km。 | 2020-2025 | 25000 | 4000 | 21000 | 源城供电局 | 区发展和改革局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 三 | 水利工程（7个） |  |  |  | 87230 | 0 | 87230 |  |  |  |
| 4 | 源城区老城防洪堤工程 | 计划新开工 | 13km路堤结合建设。 | 2021-2025 | 19500 | 0 | 19500 | 区河道堤防工程管理所 | 区农业农村局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 5 | 源城区11宗水库加固及达标工程 | 计划新开工 | 大坝、输水涵及溢洪道等加固维修。 | 2021-2025 | 6400 | 0 | 6400 | 区水利工程建设管理中心 | 区农业农村局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 6 | 源城区源南片中小河流治理 | 计划新开工 | 治理河长16km，新建堤防、河道清淤疏浚等。 | 2021-2025 | 8160 | 0 | 8160 | 区水利工程建设管理中心 | 区农业农村局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 7 | 源城区埔前片中小河流治理 | 计划新开工 | 治理河长26.5km，新建堤防、河道清淤疏浚等。 | 2021-2025 | 10000 | 0 | 10000 | 区水利工程建设管理中心 | 区农业农村局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 8 | 源城区源西片中小河流治理 | 计划新开工 | 治理河长15.5km，新建堤防、河道清淤疏浚等。 | 2021-2025 | 9500 | 0 | 9500 | 区水利工程建设管理中心 | 区农业农村局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 9 | 源城区万里碧道建设工程 | 计划新开工 | 建设东江及东江支流两岸94.9km碧道，对沿线水文化、水安全、水景观及游憩系统工程建设。 | 2021-2025 | 28470 | 0 | 28470 | 区河湖管理中心 | 区农业农村局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 10 | 七礤水库水源地工程 | 计划新开工 | 水源涵养林、物理围栏、水质监测。 | 2023-2025 | 5200 | 0 | 5200 | 区水利工程建设管理中心 | 区农业农村局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 四 | 环保工程（11个） |  |  |  | 546551 | 14336 | 532215 |  |  |  |
| 11 | 河源市污水处理厂南迁工程 | 计划新开工 | 计划将市污水处理厂南迁（不包含征地拆迁及厂区外管道工程），新污水处理厂日处理能力32万吨，占地面积约26万平方米。 | 2022-2024 | 150000 | 0 | 150000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 12 | 东埔河六期污水处理综合整治项目 | 计划新开工 | 东埔河沿线直排口截污、污水管网修复。 | 2021-2025 | 30000 | 0 | 30000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 13 | 老城区污水管网整治工程 | 计划新开工 | 对现有雨污分流的管网进行雨污分流改造。 | 2021-2022 | 40000 | 0 | 40000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 14 | 鳄湖水生态综合整治及景观提升工程项目 | 在建 | 对鳄湖水质改善工程、防洪排涝治理、景观提升三个阶段进行全面综合整治。 | 2020-2021 | 16219 | 10219 | 6000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 15 | 源城区污水处理厂扩建工程 | 计划新开工 | 利用现有土地扩建，新增污水日处理能力30000吨、出水水质地表水Ⅲ类标准的污水处理设施及配套设施。 | 2021-2022 | 9773 | 0 | 9773 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 16 | 河源市埔前镇新农村污水建设项目 | 在建 | 埔前镇坪围村、上村村、高围村、双头村污水处理站建设，莲塘岭村、中田村、南陂村、赤岭村、杨子坑村、河背村、高埔村、罗塘村、泥金村污水管网建设。 | 2019-2022 | 6000 | 897 | 5103 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 17 | 河源市源城区大简河水污染综合整治工程 | 在建 | 在埔前镇圩镇、大简河附近村庄铺设污水收集管网约16km，对埔前镇人口密集区完善垃圾收集设施，对大简河河道清淤及生态修复工程。 | 2020-2022 | 8346 | 3220 | 5126 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 18 | 东埔河沿岸污水管网综合整治项目 | 计划新开工 | 1.东埔河沿岸（长安西路、红星西路）段小区管网改造及污水治理；2.东埔河沿岸（永和西路、文明西路）段小区管网改造及污水治理；3.2021年东埔河周边污水管网日常管养维护；4.上城社区片区污水管网排查整治。 | 2021-2022 | 8500 | 0 | 8500 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 19 | 老城东片区和北片区污水管网综合整治项目 | 计划新开工 | 1.老城东片区污水管网日常管养维护；2.老城北片区污水管网日常管养维护。 | 2023-2025 | 60000 | 0 | 60000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 20 | 源城区金竹沥河水环境综合整治项目 | 计划新开工 | 河流总长度约6.43km，建设内容包括清淤及垃圾清理工程、截污工程、保水工程、生态修复工程、人工湿地工程及附属配套工程。 | 2022-2023 | 7713 | 0 | 7713 | 源南镇人民政府 | 源南镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 21 | 石峡垃圾填埋场片区综合整治及开发项目 | 计划新开工 | 对石峡垃圾填埋场片区综合整治及开发。 | 2022-2025 | 210000 | / | 210000 | 区城市管理和综合执法局 | 区住房和城乡建设局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 五 | 产业平台基础设施建设（6个） |  |  |  | 758660 | 29620 | 729040 |  |  |  |
| 22 | 源城区工业园三期扩园 （河背片区）项目 | 在建 | 总规划用地面积约1030亩，项目建设内容为土地房屋征收、土石方平整、雨水及污水工程建设、道路建设等工程。 | 2020-2023 | 62487 | 20000 | 42487 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 23 | 源城区工业园第四期 （低碳产业园）项目 | 计划新开工 | 总规划用地面积约979亩，项目建设内容为土地房屋征收、土石方平整、市政管线建设及道路建设等工程。 | 2021-2025 | 74300 | 0 | 74300 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 24 | 源城区工业园第五期扩园（5G产业城） | 计划新开工 | 总规划用地面积约9023亩，项目建设内容为土地房屋征收、土石方平整、市政管线建设及道路建设等工程。 | 2021-2025 | 505000 | 0 | 505000 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 25 | 河源鹏城·科技生态园 | 在建 | 规划用地面积约7.8万平方米，总建筑面积约29.2万平方米，打造集研发、商住、五星级宾馆、孵化器及高端厂房等于一体的综合体。 | 2020-2023 | 79620 | 9620 | 70000 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 26 | 源城区工业园电子商务产业园 | 计划新开工 | 项目规划建设一栋电商办公综合大楼、一栋高层厂房及地下车库，规划用地面积6677.58平方米，总建筑面积25067.96平方米，其中电商办公综合楼建筑面积11105.6平方米、高层厂房建筑面积9201.32平方米、地下车库建筑面积4761.04平方米，可容纳车辆129台。 | 2021-2022 | 12397 | 0 | 12397 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 27 | 源城区工业园工业配套设施项目 | 计划新开工 | 通过调整现有土地用途，将现有229804平方米土地作为商业开发，总建筑面积661080平方米，规划停车位4955个。 | 2021-2022 | 24856 | 0 | 24856 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 六 | 新型基础设施建设工程 （11个） |  |  |  | 156000 | 24900 | 131100 |  |  |  |
| 28 | 下角片区“5G+智慧社区” 项目 | 计划新开工 | 1.5G网络建设：下角片区“5G+智慧社区”项目合计规划5G宏站8个、微小站3个、室分站3个。2.新建5G业务汇聚机房1个，接入管道10公里，新建主干/配线光缆30皮长公里。2.5G智慧应用建设：全屋智能项目、5G智能机器人、智能物管、智能监控、社区巡检、智慧发布、智慧路灯、智能充电桩。 | 2020-2025 | 7500 | 1000 | 6500 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 29 | 金碧文创园“5G+大智慧大社区”项目 | 计划新开工 | 1.5G网络建设：金碧文创园“5G+大智慧大社区”项目合计规划5G宏站4个、微小站1个、室分站2个。新建5G业务汇聚机房1个，接入管道5公里，新建主干/配线光缆15皮长公里。2.5G智慧社区应用：智能监控、社区巡检、智慧停车、广告发布、智慧路灯、智能充电桩、云资源。 | 2020-2025 | 8500 | 1000 | 7500 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 中国移动通信集团广东有限公司河源分公司 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 30 | 5G+智慧小区建设项目 | 计划新开工 | 5G+智慧小区（涵盖文景小区、富景小区、市一中周边）：实现5G+智慧党建、5G+智慧监控、5G+智慧巡防、智慧停车、天翼看家、5G+智慧环保等应用，覆盖全小区室内外，打造标杆智慧社区。 | 2020-2025 | 9000 | 1500 | 7500 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 31 | 智慧乡村建设项目 | 计划新开工 | 智慧片区（五村连片、平安乡村：埔前镇陂角村、高围村、上村村、坪围村、埔前村）：实现5G+平安乡村、5G+智慧农业、5G+智慧监控、5G+智慧医疗、村村响等应用，打造五村连片，以片向面覆盖全镇。 | 2020-2025 | 17000 | 2600 | 14400 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 32 | 智慧精品示范街建设项目 | 计划新开工 | 智慧精品示范街（人民路-长塘路、新江街道中心街西段、新江街道大桥路）：实现5G+平安监控、5G+智慧巡防，打造安全可控、文明精品示范街。 | 2020-2023 | 6000 | 1000 | 5000 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 33 | 智慧红色革命村建设项目 | 计划新开工 | 智慧红色革命村（埔前镇泥金村）：实现5G+AR\VR、平安乡村、智能环保、智慧农业，彰显革命红色乡村特色。 | 2020-2025 | 18000 | 3000 | 15000 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 34 | 客天下景区周围片区建设项目 | 计划新开工 | 客天下景区周围片区：实现5G+平安监控、5G+智慧家庭等应用，创造全新的旅游带动乡村产业链。 | 2020-2025 | 17000 | 2800 | 14200 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 35 | 智慧乡村建设项目 | 计划新开工 | 智慧乡村：埔前镇大塘村、罗塘村、杨子坑、新陂村，打造5G+智慧乡村，以5G 产业建设为依托，让智慧理念融入村庄，展示一个“5G 智慧乡村”为特征的美丽乡村。发展生态农业，把村庄打造成独具特色的休闲文化游和美丽乡村游的场所，塑造一个生态性、文化性、民俗性相统一的文化精品区。 | 2020-2025 | 13000 | 2100 | 10900 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 36 | 智慧精品示范街建设项目 | 计划新开工 | 智慧精品示范街（上城街道：滨江大道、公园路周边、北直街南街口示范点、西及北门塘环湖路）：以服务产业发展及民生需求为抓手，带动配套设施建设，建设具有特色的“政务景观街”、“餐饮示范街”、“儿童艺术街”、“智慧交通精品街”、“智慧停车示范街”、“高清电子警察守卫安全街”。实现5G+平安监控、5G+智慧巡防，围绕精雕细琢修补城市功能，将着力打造精品示范街区。 | 2020-2025 | 11000 | 1800 | 9200 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 37 | 5G+智慧社区建设项目 | 计划新开工 | 5G+智慧社区（涵盖兴源路以南、大同路以东、市政府以北周边）：实现智慧门禁、5G社区智慧养、 智慧停车、智慧物业、5G+智慧党建、5G+智慧巡防、智慧停车、5G+智慧环保等应用，覆盖全小区室内外，打造标杆智慧社区。 | 2020-2025 | 13000 | 2100 | 10900 | 区工业商务和信息化局 | 区工业商务和信息化局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 38 | 广东铁塔公司新建及改造站点工程河源地区工程 | 在建 | 合计建设664个5G基站基础配套设施，初步满足主城区以及县城区5G信号电源杆塔等基础配套设施建设。 | 2020-2025 | 36000 | 6000 | 30000 | 中国铁塔股份有限公司河源市分公司 | 中国铁塔股份有限公司河源市分公司 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 七 | 工业互联网项目 （1个） |  |  |  | 7000 | 2000 | 5000 |  |  |  |
| 39 | 河源市源城区工业园智慧园区建设 | 计划新开工 | 工业园区智慧管理云平台。 | 2020-2025 | 7000 | 2000 | 5000 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 八 | 电子信息技术工程（5个） |  |  |  | 202320 | 25000 | 177320 |  |  |  |
| 40 | 广东贝仕达克智能控制器及智能产品生产项目 | 在建 | 占地面积约10万平方米，主要建设厂房、办公楼、员工宿舍及附属配套工程，年产智能产品2800万个。 | 2018-2021 | 45320 | 23000 | 22320 | 广东贝仕达克科技有限公司 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 41 | 河源市富为电子组装产品生产项目 | 在建 | 占地面积3万平方米，总建筑面积4.8万平方米，新建厂房、办公楼、宿舍等，年产35万台蓝牙耳机、56万台蓝牙音响。 | 2020-2022 | 30000 | 2000 | 28000 | 河源市富为实业有限公司 | 东埔街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 42 | 广东时进科技有限公司家具家电产品生产项目 | 计划新开工 | 总用地面积5.6万平方米，总建筑面积10万平方米，新建10栋厂房、1栋办公楼、3栋人才公寓，主要生产智能家具用品、家电产品、五金制品等。 | 2021-2023 | 100000 | 0 | 100000 | 广东时进科技有限公司 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 43 | 广东科达嘉电子产品研发生产中心 | 计划新开工 | 建设电子行业生产设备实验室、分析实验室、测试实验室、研发中心，建设生产厂房、办公楼、宿舍及配套设施，智能生产线建设。 | 2021-2025 | 15000 | 0 | 15000 | 深圳市科达嘉电子有限公司 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 44 | 安焕（河源）电子有限公司厂房建设项目 | 计划新开工 | 新建厂房、宿舍、办公楼。 | 2021-2022 | 12000 | 0 | 12000 | 安焕（河源）电子有限公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 九 | 新材料产业工程（3个） |  |  |  | 68000 | 0 | 68000 |  |  |  |
| 45 | 源城区南瑞新材料生产项目 | 计划新开工 | 包装制品、吸塑制品、塑胶制品、橡胶制品、五金制品。 | 2021-2023 | 10000 | 0 | 10000 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 46 | 源城区昕曦3D金属新材料项目 | 计划新开工 | 冶金机械及金属新材料研发生产。 | 2021-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 47 | 产业扶贫工业厂房建设项目 | 计划新开工 | 标准工业厂房建设项目，规划用地3.5万平方米，建筑面积约7万平方米。 | 2021-2022 | 8000 | 0 | 8000 | 埔前企业发展公司 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十 | 传统产业升级工程（9个） |  |  |  | 415000 | 11724 | 403276 |  |  |  |
| 48 | 广东理想纸业有限公司中欧科创城项目 | 计划新开工 | 总用地面积16万平方米，总建筑面积35.3万平方米，新建13栋厂房、3栋人才公寓、1栋综合楼，主要生产科教用品、文化用品、益智教学教具等。 | 2021-2023 | 200000 | 0 | 200000 | 广东理想纸业有限公司 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 49 | 源城区创晶辉精密塑胶模具生产基地 | 计划新开工 | 主要生产模具、五金塑胶制品、电子产品、汽车零部件。 | 2021-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 深圳市创晶辉精密塑胶模具有限公司 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 50 | 河源市蓝盛科技建设工业研发楼及厂房建设项目 | 在建 | 标准厂房和宿舍楼、行政办公楼和产业研发中心大楼。 | 2020-2022 | 10000 | 450 | 9550 | 河源市蓝正海洋装备有限公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 51 | 广东天丽高电器有限责任公司年配电设备10万套建设项目 | 在建 | 4层标准厂房4栋、5层宿舍楼1栋和5层行政大楼1栋。 | 2020-2022 | 10000 | 5244 | 4756 | 广东天丽高电器有限责任公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 52 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司项目 | 在建 | 新建厂房，宿舍楼，办公楼、购置设备。 | 2020-2022 | 26000 | 30 | 25970 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 53 | 河源万绿湖食品有限公司 | 计划新开工 | 建设两栋四层厂房。 | 2021-2023 | 50000 | 0 | 50000 | 河源万绿湖食品有限公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 54 | 广东帝澳森家居科技有限公司厂房建设及设备购置项目 | 计划新开工 | 厂房、宿舍、办公楼。 | 2021-2022 | 20000 | 0 | 20000 | 广东帝澳森家居科技有限公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 55 | 广东华域重工有限公司二期项目 | 在建 | 建设26000平方米厂房。 | 2020-2021 | 6000 | 3000 | 3000 | 广东华域重工有限公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 56 | 河源市伊罗卡科技发展公司建设项目 | 在建 | 主要生产电引线、家用电器配件及其设备、精密型腔模、模具标准件、高端路由器、千兆比以上网络交换机等产品。 | 2020-2022 | 73000 | 3000 | 70000 | 河源市伊罗卡科技发展公司 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十一 | 现代服务业工程（4个） |  |  |  | 508000 | 0 | 508000 |  |  |  |
| 57 | 源城区花木企业总部基地项目 | 计划新开工 | 项目首期建设用地300亩，建设包含核心商务区、领军企业办公区、活力企业办公区、科技研发区、生活配套区、滨水公园等功能区。 | 2021-2025 | 300000 | 0 | 300000 | 华祥（广东）生态实业有限公司 | 源西街道办事处 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 58 | 深圳阿曼迪亚电子商务有限公司（源城区）电子商务和商贸物流园 | 计划新开工 | 总用地面积15万平方米，规划建设电子商务和商贸物流园。 | 2021-2025 | 100000 | 0 | 100000 | 深圳阿曼迪亚电子商务有限公司 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 59 | 物流园项目 | 计划新开工 | 项目计划总投资10亿元，规划用地面积约10万平方米，由顺丰集团公司投资兴建。河源基地项目将建设供应链金融中心、数据服务中心、行业解决方案中心、顺丰智能分拣中心、顺丰冷链中心和顺丰智能云仓，为华南片区提供全方位的“互联网+”创新供应链服务和“快递+”智慧物流服务。待项目全面建成运营后，预计可实现年产值15亿元、年纳税5500万元，可提供就业岗位800个以上。 | 2021-2024 | 100000 | 0 | 100000 | 顺丰集团公司 | 区工业园管委会 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 60 | 源城区创新创业孵化基地 | 计划新开工 | 打造2-10万平方米的科技企业加速器，培育孵化10-20家生产型企业，实现加速器内的企业年产值达到10000-20000万元 | 2021-2023 | 8000 | 0 | 8000 | 区科学技术局 | 区科学技术局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十二 | 旅游开发项目（10个） |  |  |  | 2470956 | 200000 | 2270956 |  |  |  |
| 61 | 河源巴伐利亚三期康养项目 | 计划新开工 | 总用地1000亩，其中健康养生院约300亩，养老社区约700亩；建筑面积73.33万平方米，其中健康养生院约22万平方米，养老社区约51.33万平方米。 | 2021-2025 | 527980 | 0 | 527980 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 62 | 康旅广场一期 | 计划新开工 | 用地面积5.8万平方米，总建筑面积9.7万平方米，主要建设康养社区及康养中心，书院、运动医学中心、健身中心、特色SPA（水疗）、餐厅、生活超市等。 | 2021-2023 | 60000 | 0 | 60000 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 63 | 河源客天下国际旅游度假区 | 在建 | 建设客天下·客家文化中心、南区旅游项目、健康养老、景区配套升级以及客天下·二期旅游项目。 | 2018-2025 | 531000 | 40000 | 491000 | 河源市广润投资有限公司 | 高埔岗街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 64 | 河源春沐源·岭南生态旅游度假区 | 在建 | 项目总用地面积约290亩，规划建设酒店、配套商业街、文化创意类产品；整体打造生态、自然、富有美学的人文景观体系和社区生态环境。 | 2020-2024 | 550000 | 100000 | 450000 | 河源春沐源旅游文化有限公司 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 65 | 春沐源岭南生态小镇农业观光建设项目 | 在建 | 项目总用地面积约1400亩，建设内容为观光农业示范区、景观花海、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心等市政农业配套设施。 | 2016-2024 | 70000 | 20000 | 50000 | 弘稼农业科技有限公司 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 66 | 保利勤诚达（河源）响水国际生态旅游度假区首期项目 | 计划新开工 | 首期占地面积约1600亩，总建筑面积约155万平方米，规划建设生态旅居产品，酒店、配套商业街，迎宾大道、道路等；规划k12高级中学、24班小学、幼儿园等教育功能；整体打造高端水平教育、度假疗养、商业服务、生态休闲、高端社区为一体的示范居住及优质教育功能区。 | 2021-2025 | 400000 | 0 | 400000 | 河源市响水投资发展有限公司 | 源西街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 67 | 保利响水森林公园（计划分二期实施） | 计划新开工 | 项目拟建设成一个集文化休闲、健身游乐、主题植被、体育活动等于一体的体育公园。项目规划首期总用地面积5.75万平方米（折合86亩）。主要建设内容包括入口广场、游客接待中心、公园客厅、主题植被、健身游乐设施、体育类场地设施、景观水体、给排水和电气等工程。 | 2021-2023 | 7000 | 0 | 7000 | 源西街道办事处 | 源西街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 68 | 和福寨生态康养旅游开发项目 | 计划新开工 | 建设包含中医药文化体验中心、中医药博物馆、百草园、百年药坊街、杏林广场、七圣仙宫、会馆、主题酒店、养生别墅及公寓、中草药种植基地及配套设施等。 | 2021-2024 | 29976 | 0 | 29976 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 69 | 上城根儿片区活化项目 | 计划新开工 | 上城根儿片区通过五年分步实施，将上城根儿片打造成我市文化传承和优秀传统发扬基地，成为我市“首善之区”的文化担当。项目占地面积约50万平方米，投资额约28.5亿元。 | 2020.9-2025.9 | 285000 | 40000 | 245000 | 上城街道办事处 | 上城街道办事处 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 70 | 国际康养生命谷项目 | 计划新开工 | 以巴伐利亚庄园、客天下温泉旅游度假区为依托，在其周边建设高埔岗街道新陂社区老村庄内文创园和大水井3A景区，以健康养生、民宿、饮食、夜间经济、户外亲子活动、创意创业等为内容。面积约12万平方米。将高埔岗打造成康养胜地，即“国际康养生命谷”。 | 2021-2025 | 10000 | 0 | 10000 | 高埔岗街道办事处 | 高埔岗街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十三 | 城市公共基础设施（32个） |  |  |  | 1576775 | 27917 | 1548858 |  |  |  |
| 71 | 府前路贯通工程 | 在建 | 全程长约380米，红线宽度为16米，车道数为双向4车道。 | 2020-2022 | 7580 | 2580 | 5000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 72 | 西堤路至长塘路贯通工程 | 在建 | 贯通西堤路至长塘路。 | 2020-2022 | 7000 | 2000 | 5000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 73 | 河中西路贯通工程 | 在建 | 贯通河中西路。 | 2020-2022 | 7150 | 2150 | 5000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 74 | 新江渡头大桥 | 计划新开工 | 长约550米，桥宽约32米。 | 2021-2025 | 25000 | 0 | 25000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 75 | 双下路跨东江大桥及引桥工程 | 计划新开工 | 长约900米，桥宽约32米。 | 2021-2025 | 59000 | 0 | 59000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 76 | 新江街道道路建设项目 | 计划新开工 | 贯通碧水路。 | 2021-2022 | 5420 | 0 | 5420 | 新江街道办事处 | 新江街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 77 | 源西街道道路建设项目 | 计划新开工 | 1.改造严子松路；2.改造新塘村回迁点道路；3.改造新港路北社区西二路；4.改造光明路；5.改造石坪路；6.改造庄田一路；7.改造新塘村兴华花园周边道路。 | 2021-2025 | 19600 | 0 | 19600 | 源西街道办事处 | 源西街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 78 | 老城区地下综合管廊建设项目 | 计划新开工 | 选定中山大道南至长塘路路段打造地下综合管廊，长度2公里。建设内容包括道路、排水、照明、交通等。 | 2021-2023 | 20000 | 0 | 20000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 79 | 源城区国防教育训练基地 | 计划新开工 | 新建区国防教育训练基地。 | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 80 | 源城区“四馆两中心” | 计划新开工 | “四馆两中心”主要建设科技馆、文化馆、图书馆、体育馆和新时代文明活动中心、青少年活动中心。 | 2021-2025 | 48000 | 0 | 48000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 81 | 公园西片区三旧改造工程项目 | 计划新开工 | 公园西片区三旧改造工程项目涉及土地房屋征收面积7.32万平方米，改造范围：东至公园路、西至湖滨路、南至鸣凤路、北至人民路，征收工作完成后将建成商业体中心。 | 2021-2025 | 680000 | 0 | 680000 | 上城街道办事处 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 82 | 2020年-2021年老旧小区改造项目 | 计划新开工 | 拟对14个老旧小区进行改造升级，包括：升级改造绿化，道路硬底化实施，排水排污工程改造，增设停车位，整合通信、电力管线，增设休闲小公园，整体规划新建绿化带等项目。其中，东埔街道拟改造小区4个，上城街道4个，新江街道3个，源西街道3个。 | 2020.7-2021.7 | 7022 | 5434 | 1588 | 源城区人民政府 | 区住房和城乡建设局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 83 | 2021年-2023年老旧小区改造项目 | 计划新开工 | 由上城街道办事处、新江街道办事处、东埔街道办事处、源西街道办事处具体实施，共改造小区129个，主要改造内容为：升级改造绿化、增设灯具、小区内道路及排水排污改造；外墙翻新、管线规整、增设文体设施等。 | 2021-2023 | 32355 | 0 | 32355 | 上城街道办事处、新江街道办事处、东埔街道办事处、源西街道办事处 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 84 | 御龙湾安置点 | 计划新开工 | 占地面积19000平方米，地下车库二层，面积约5000平方米；5栋安置点占地3250平方米，公用面积15750平方米；投入资金17600万元（其中拆除厂房4栋，房屋3栋，拆迁费1600万；5栋安置点造价10000万；地下车库造价4000万；公用面积造价2000万）。 | 2021-2025 | 17600 | 0 | 17600 | 上城街道办事处 | 上城街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 85 | 源南镇双下古村落修缮活化示范区项目 | 计划新开工 | 升级现有街巷，新建排水排污管道及污水处理设施、铺设沥青路面；新建游客服务中心、文化学习基地、文化展示区；突出当地文化对部分古村历史建筑进行外立面修缮和加固、对部分老旧建筑进行外立面升级改造；新建若干收费停车场、特色商业步行街、民宿等；新建农村标准化公厕，垃圾中转站；新建绿化带、划定交通标线、新增LED路灯、“三线”整治，统一交通指引和文化标识等。占地面积约13万平方米。 | 2021-2022 | 9000 | 0 | 9000 | 源南镇人民政府 | 源南镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 86 | 源南镇道路提质扩容及环境综合整治工程 | 计划新开工 | 1.白田村下坝片区乡村振兴示范点综合整治；2.白田铁炉塘—榄坝飞蛾岭乡村振兴连片开发示范点综合整治；3.风光村新农村示范点道路升级改造；4.白田村主村道升级改造；5.墩头村主村道升级改造；6.榄坝村主村道升级改造；7.双下村主村道（铁路以西段）升级改造；8.金竹沥河水环境综合治理；9.双下村双下小学段道路及排水排污改造；10.榄坝村飞蛾岭村小组村道及排水排污改造；11.风光村四方围小组美平安置点村道及排水排污改造。 | 2021-2025 | 29563 | 0 | 29563 | 源南镇人民政府 | 源南镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 87 | 高埔岗街道道路建设及环境综合整治项目 | 计划新开工 | 1.辖区内地下综合管廊建设；2.社区医院侧小区升级改造；3.对门岗排水排污管网建设；4.富民小区巷道道路及排水排污升级改造；5.客天下大道南北两侧道路改造；6.巴登城高埔岗安置点南侧广场建设；7.社区村道扩建提升；8.社区河道改造；9.社区市场建筑及附属设施建设；10.村庄美化；11.辖区内道路提升；12.回迁点及安置点路面提升；13.社区三A景区建设；14.新陂社区污水处理建设；15.辖区内房屋及配套设施建设。 | 2021-2025 | 19335 | 0 | 19335 | 高埔岗街道办事处 | 高埔岗街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 88 | 新建源南镇公共服务中心项目 | 计划新开工 | 拟新建源南镇公共服务中心项目。 | 2021-2025 | 10000 | 0 | 10000 | 源南镇人民政府 | 源南镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 89 | 农批市场项目 | 计划新开工 | 拟在埔前镇选址建设一个大型农产品贸易批发市场，项目占地8000平方米，建筑面积10000平方米，设计多功能摊位500个，大型购物中心，停车场，排水排污、绿化等配套设施。 | 2021-2023 | 7800 | 0 | 7800 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 90 | 上城街道提质扩容项目 | 计划新开工 | 1.上城街道新兴路西段扩建改造；2.上城街道居家养老服务中心装饰建设；3.贯通双下路；4.太阳广场周边道路改造；5.龙王阁公园改造升级；6.南湖公园升级改造。 | 2021-2023 | 52250 | 0 | 52250 | 上城街道办事处 | 上城街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 91 | 石龙场工业村三旧改造 | 计划新开工 | 工业村占地约5.2万平方米。 | 2021-2022 | 100000 | 0 | 100000 | 新江街道办事处 | 新江街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 92 | 2020年关于东埔街道太阳升村丝毛塘“三旧”改造项目 | 计划新开工 | 改造太阳升村丝毛塘。 | 2021-2023 | 80000 | 0 | 80000 | 东埔街道办事处 | 东埔街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 93 | 2019年关于东埔街道东埔村群丰保留点“三旧”改造项目 | 计划新开工 | 改造群丰保留点。 | 2021-2022 | 100000 | 0 | 100000 | 东埔街道办事处 | 东埔街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 94 | 推进省定贫困村创建新农村示范村 | 在建 | 项目包含坪围村、陂角村、中田村、泥金村、河背村、上村村、埔前村、莲塘岭村、双头村、高围村以及高埔村等村居立面改造、环境整治工程、路面硬底化、排水、排污、绿化、亮化、公共文体活动场所改造。 | 2016-2024 | 20000 | 15253 | 4747 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 95 | 东邦精密厂和源城工业发展公司安置点项目 | 计划新开工 | 将东邦精密厂、源城工业发展公司的空地及附近建筑共24770平方米纳入老城改造安置点有地范围，作为锦绣名雅二期拆迁户及东邦精密厂、源城工业发展公司企业职工安置点。 | 2021-2025 | 50000 | 0 | 50000 | 新江街道办事处 | 新江街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 96 | 源城区埔前镇福利院建设项目 | 在建 | 项目总用地面积25820平方米，总建筑面积14025.4平方米；主要建设内容包括新建3栋养老中心用房、1栋综合楼和1栋员工宿舍/食堂，配套建设室外活动场所、绿化、场内交通与辅助设施等，项目共设置床位2000个。 | 2020-2022 | 6000 | 500 | 5500 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 97 | 城市展馆建设项目 | 计划新开工 | 新建城市展馆。 | 2021-2025 | 8000 | 0 | 8000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 98 | 源城区委党校新建业务用房及配套附属设施项目 | 计划新开工 | 新建源城区委党校业务用房及配套附属设施。 | 2021-2022 | 8000 | 0 | 8000 | 区委党校 | 区住房和城乡建设局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 99 | 源城博物馆项目 | 计划新开工 | 源城博物馆改造。 | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 100 | 区歌剧院 | 计划新开工 | 占地面积12000平方米，包括前厅、演艺厅、舞台、专业音乐厅、后台、演出技术用房和设施等。 | 2021-2025 | 3600 | 0 | 3600 | 区文化广电旅游体育局 | 区文化广电旅游体育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 101 | 区美术馆 | 计划新开工 | 占地面积不少于5000平方米，包括单跨展厅、古代艺术品展厅、现代艺术展厅、临时展厅、配套用房等固定馆舍。 | 2021-2025 | 1500 | 0 | 1500 | 区文化广电旅游体育局 | 区文化广电旅游体育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 102 | 源城区水主题产业园 | 计划新开工 | 水厂、商住区、公建配套等。 | 2021-2025 | 126000 | 0 | 126000 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十四 | 住房保障建设项目（1个） |  |  |  | 8000 | 0 | 8000 |  |  |  |
| 103 | 新建双下保障房 | 计划新开工 | 新建双下保障房。 | 2021-2025 | 8000 | 0 | 8000 | 区住房和城乡建设局 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十五 | 教育项目（29个） |  |  |  | 391438 | 7000 | 384438 |  |  |  |
| 104 | 新建源城区职业技术培训学校 | 计划新开工 | 源西辖区内规划新建职业技术培训学校。 | 2022-2025 | 15000 | 0 | 15000 | 区职业技术培训学校 | 区住房和城乡建设局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 105 | 广州大学附属中学（河源）巴伐利亚庄园实验学校二期项目 | 计划新开工 | 二期占地面积3.3万平方米，建筑面积2.8万平方米，主要建设4栋教师宿舍楼，农耕基地以及补充部分教学设备，同时对高中复读班进行扩招。 | 2021-2022 | 17212 | 0 | 17212 | 河源巴登新城投资有限公司 | 高埔岗街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 106 | 河源市万绿湖学校 | 计划新开工 | 拟在源西街道规划引进一所十二年制民办综合学校，规划用地面积约22万平方米。 | 2021-2023 | 100000 | 0 | 100000 | 惠州市综合高级中学 | 源西街道办事处 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 107 | 源南实验学校 | 计划新开工 | 新建九年一贯制小学、初中。 | 2022-2023 | 26000 | 0 | 26000 | 源南实验学校 | 区教育局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 108 | 源南龙光实验中学 | 计划新开工 | 总用地面积5万平方米，总建筑面积3.4万平方米，拟建1栋5层教学楼、1栋5层综合楼、1栋7层宿舍楼。 | 2020-2021 | 20000 | 0 | 20000 | 河源美平房地产发展有限公司 | 源南镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 109 | 东城幼儿园 | 计划新开工 | 占地面积11826平方米，建筑面积24768平方米。新建1栋综合楼、1栋教学楼及附属设施，新建一层地下停车场。 | 2020-2021 | 17254 | 0 | 17254 | 东城幼儿园 | 区教育局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 110 | 源城区中山路幼儿园 | 计划新开工 | 占地面积7943平方米，建筑面积13500平方米，新建1栋综合楼，总规模为18个班，幼儿人数为630人。建设内容主要为活动室、功能室、办公室、厨房、体育活动场地等。 | 2020-2021 | 10096 | 0 | 10096 | 中山路幼儿园 | 区教育局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 111 | 源城区埔前中学扩建项目 | 计划新开工 | 用地面积2204平方米，建筑面积1.67万平方米，新建1栋教学楼、1栋教师宿舍、1栋学生宿舍及新建停车场、篮球场等附属设施。 | 2020-2025 | 8454 | 0 | 8454 | 埔前中学 | 区教育局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 112 | 新（改）建6所幼儿园项目 | 计划新开工 | 新（改）建6所幼儿园。 | 2021-2022 | 44780 | 0 | 44780 | 区教育局 | 区教育局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 113 | 河源市源城区技工学校 | 计划新开工 | 在河源市源城区256乡道河源市第二人民医院附近建设河源市源城区技工学校，建筑总面积61280平方米。 | 2020-2023 | 20769 | 0 | 20769 | 区技工学校 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 114 | 高埔岗学校扩容提质工程 | 计划新开工 | 新建1栋5层初中教学楼、1栋3层多功能楼、1栋6层学生宿舍、1栋5层教师宿舍、1栋5层小学教学楼、1栋1层厨房及配电房。 | 2019-2022 | 9400 | 2000 | 7400 | 高埔岗学校 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 115 | 啸仙中学改（扩）建工程 | 计划新开工 | 建设一栋三层学生食堂、旧厨房改造成餐厅、校园市政道路改造、护坡挡土墙、校园道路改造等工程。工程在2020年7月进场开工建设，预计2021年底前建成投入使用。扩建完成后，学校办学规模为60个教学班，学位3000个，净增学位600个，净增学生床位2300个，可解决3000名学生全寄宿等问题。工程建设总估算费用（包括前期费用）约9546万元。 | 2020-2021 | 9546 | 5000 | 4546 | 啸仙中学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 116 | 源城区第一中学扩改建工程 | 计划新开工 | 新建一栋学生宿舍，占地面积765平方米，楼高6层，建筑总面积3812平方米；新建一栋师生饭堂，饭堂占地面积3131平方米，建筑面积3131平方米，一楼做饭堂，二楼做运动场，项目估算总投资3100万元。项目完成后，新增14个教学班，增加学位700个，学校办学规模为36个班，总学位达到1800个，可以解决800多人住宿的寄宿制学校。项目于2021年3月动工建设，预计2021年底前完工交付使用。 | 2021-2022 | 3100 | 0 | 3100 | 源城区第一中学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 117 | 黄子洞小学扩建工程 | 计划新开工 | 主要利用新征土地4800平方米，结合学校现有用地约4000平方米（共8800平方米）的用地，新建两栋教学楼，总建筑面积约6200平方米，并新建一个运动场、停车设施、校门楼，新建围墙、道路、硬底化、绿化等设施。项目估算需投入资金2740万元。资金来源于政府一般债。项目于2020年11月开工建设，预计2021年8月完工。项目完成后，学校将新增12个教学班，增加学位540个。学校办学规模达36个班。 | 2020-2021 | 3000 | 0 | 3000 | 黄子洞小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 118 | 新江路小学改扩建工程 | 计划新开工 | 拆除占地面积426.3平方米、建筑面积1278平方米三层的综合楼，在其位置上重建一栋占地面积约836平方米，建筑面积约5016平方米，共6层，每层6个课室的教学楼（一楼架空，二至四楼课室，五楼为功能场室，六楼为教师周转房），在旁边建一个可容纳350人左右的阶梯会议室和学生厨房，建筑面积约700平方米；在学校大门正对面最南边建一栋占地约400平方米，建筑面积约2400平方米的六层综合楼。 | 2021-2022 | 3727 | 0 | 3727 | 新江路小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 119 | 下城小学教学楼拆建工程 | 计划新开工 | 拆除IV级危房的3号教学楼，在原址重建一栋占地约450平方米、建筑面积约为2380平方米的5层综合楼。设1间礼堂（预计容纳200人）、12间教室、4间教师办公室等。 | 2021-2022 | 1190 | 0 | 1190 | 下城小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 120 | 新江路中学改扩建工程 | 计划新开工 | 拆除教师宿舍楼，在原址新建一栋占地约650平方米，建筑面积3900平方米的六层综合楼。一至四楼为教室，五楼为场室，六楼为教师周转房。 | 2021-2023 | 2160 | 0 | 2160 | 新江路中学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 121 | 东埔小学改扩建工程 | 计划新开工 | 1.拟拆除该校2号危楼与3号旧楼，在学校西边空地新建一栋占地面积600平方米、建筑面积3600平方米、六层高的教学楼，在学校北边新建一栋占地面积1100平方米、建筑面积约6700平方米、六层高的教学楼（地下新建一个65个停车位的地下车库，面积2400平方米），将西边和北边建筑连成一体。2.改造运动场，建成一个200米环形跑道塑胶运动场，实施校园绿化改造工程等。共计划投资5640万元。 | 2021-2024 | 5640 | 0 | 5640 | 东埔小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 122 | 榄坝小学改扩建工程 | 计划新开工 | 拟征收学校南边山地10亩划拨给学校扩建用地（学校占地面积扩大到约15000平方米），并在学校北边建一栋五层4000平方米的综合教学楼，改造运动场，估算需投入资金2400万元（含征地约230万元，设备购置费用560万元）。扩建完工后，增加14个班，增加学位630个，学校办学规模为36个班。 | 2021-2024 | 2400 | 0 | 2400 | 榄坝小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 123 | 新塘小学改扩建工程 | 计划新开工 | 拟征收学校围墙西北边与西环路之间一块总面积为9391.53平方米的空地，新建一栋教学楼，占地面积约900平方米，建筑面积约4500平方米。拟设计成五层教学楼，一楼拟设阶梯课室1个，其余架空；二至五楼每层设教室6个（其中五楼为功能场室），教师办公室1个，男女厕所各1个。项目完成后增加14个班，增加学位630个，办学规模为36个班，学生1620人。项目总投资约2360万元（含教学设备及各类规费等，不含征地）。 | 2021-2024 | 2360 | 0 | 2360 | 新塘小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 124 | 河背小学改扩建工程 | 计划新开工 | 拆除现有的一栋教学楼，在原址新建一栋占地面积600平方米、建筑面积3000平方米、五层高的教学楼；拆除该校南边的一栋教师周转房，在原址侧边新建一栋占地面积300平方米、建筑面积1500平方米、五层高的综合楼。 | 2021-2024 | 2520 | 0 | 2520 | 河背小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 125 | 坪围小学扩改建工程 | 计划新开工 | 拆除旧教学楼，在原址退后一点新建一栋含教室、办公室、功能室为一体的占地851平方米，建筑面积为4255平方米的五层的综合大楼。一楼：阶梯教室、阳光厨房及食堂、体育器材室；二、三楼：6个教室、1个办公室；1个卫生间；四楼：功能场室；五楼：部分功能室及教师午休室。 | 2021-2025 | 1930 | 0 | 1930 | 坪围小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 126 | 中田小学改扩建工程 | 计划新开工 | 拆除旧教学楼，在原址新建一栋占地约600平方米，建筑面积为3000平方米的五层的综合大楼。一楼：阶梯教室、阳光厨房及食堂、体育器材室；二、三、四楼：4个教室、1个办公室；1个卫生间；五楼：部分功能室及教师午休室。 | 2021-2025 | 1440 | 0 | 1440 | 中田小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 127 | 宝源学校改扩建工程 | 计划新开工 | 拟按寄宿制初中30个班规模、小学36个班规模对学校进行全面改建。按标准化学校的标准重新规划设计，把宝源学校建设成有地下停车库，有标准场室设施的九年一贯制学校。项目建成后，初中新增7个班，新增学位350个。 | 2021-2025 | 18600 | 0 | 18600 | 宝源学校 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 128 | 东埔中心小学扩建工程 | 计划新开工 | 在学校东北角的地块（长度共60米）新建一栋教学大楼，共5层，一层挂空做校门及停车位，2－5层设计每层教室4间，办公室1间，卫生间1间，楼梯两条；待新建教学楼使用后，再将校园北面的老教学楼（90年建成，质量差，黄泥沙灰浆，楼廊狭小，仅80厘米宽，楼梯宽道几十厘米宽）分两期进行拆建（一楼全部挂空做运动区，2－5层为教室、功能场室及办公室等）。工程总建筑面积约8000平方米（第一期2700平方米，第二期5300平方米），共约需资金1600万元。工程完工后，学校所有教学用房可以相通连成一体，办学规模可以达到36个班、容纳学生1620人。 | 2021-2025 | 1600 | 0 | 1600 | 东埔中心小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 129 | 御龙湾小学 | 计划新开工 | 新建一所小学，办学规模为36个班，学生1620人。 | 2021-2022 | 10560 | 0 | 10560 | 御龙湾小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 130 | 碧桂园未来城中学 | 计划新开工 | 新建一所小学，办学规模为36个班，学生2400人。 | 2021-2022 | 15700 | 0 | 15700 | 碧桂园未来城中学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 131 | 博雅小学 | 计划新开工 | 新建一所小学，办学规模为36个班，学生1620人。 | 2021-2022 | 8000 | 0 | 8000 | 博雅小学 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 132 | 东江城学校 | 计划新开工 | 新建一所九年一贯学校，小学2160人，初中1200人。 | 2021-2023 | 9000 | 0 | 9000 | 东江城学校 | 区教育局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十六 | 社会福利建设项目（6个） |  |  |  | 21013 | 200 | 20813 |  |  |  |
| 133 | 养老服务中心项目 | 计划新开工 | 市区新建居家养老示范中心一幢，规划占地10000平方米。 | 2021-2025 | 5000 | 0 | 5000 | 区民政局 | 区民政局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 134 | 养老服务体系提升建设项目 | 计划新开工 | 敬老院服务设施改造提升消防改造计划、适老化改造计划、居家和社区养老服务设施建设计划、养老机构护理型床位建设。 | 2020-2021 | 6213 | 0 | 6213 | 区民政局 | 区民政局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 135 | 区福利院二期工程 | 计划新开工 | 1.拟新建2栋各8层老人公寓楼，占地面积1992平方米，总建筑面积15935平方米，建设资金约4300万。2.拟新建南大门，建设资金约200万元。 | 2020-2025 | 5000 |  | 5000 | 区社会福利院 | 区民政局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 136 | 区福利院儿童娱乐休闲广场 | 计划新开工 | 拟新建儿童院娱乐休闲广场300万元。 | 2020-2025 | 300 |  | 300 | 区社会福利院 | 区民政局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 137 | 河源殡仪馆新建骨灰楼 | 计划新开工 | 1.在现有骨灰楼以北位置拟征收34.7亩山地，地面作物及建筑物。作为扩建拜祭区、新建骨灰楼。（征收资金约为500万元）。2.拟在新扩征山地，开发5000平方米（拜祭区3000平方米、骨灰寄存楼2000平方米）。平整、修筑护坡、挡土墙约需资金300万元。3.拟新建一座建筑4500平方米三层的骨灰楼，内设骨灰寄存格位3万位。该建筑框架为混凝土结构，占地面积1500平方米（2000万）。 | 2020-2025 | 3000 | 200 | 2800 | 河源殡仪馆 | 区民政局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 138 | 源城区残疾人综合服务中心 | 计划新开工 | 源城区残疾人综合服务中心大楼，占地面积1000平方米，建筑面积4000平方米，共8层。 | 2021-2025 | 1500 | 0 | 1500 | 区残疾人联合会 | 区残疾人联合会 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十七 | 医疗卫生建设项目（11个） |  |  |  | 174491 | 0 | 174491 |  |  |  |
| 139 | 源城区第二人民医院新建项目 | 计划新开工 | 占地面积约2.5万平方米，按照二级甲等综合医院标准规划建设，建筑面积约3.3万平方米，规划床位250张。 | 2021-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 区第二人民医院 | 区卫生健康局 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 140 | 源城区中医院新建项目 | 计划新开工 | 占地面积约3万平方米，按照二级甲等专科中医院标准规划建设，建筑面积约3万平方米，规划床位250张。 | 2021-2024 | 25000 | 0 | 25000 | 区中医院 | 区卫生健康局 | 申报省“十四五”规划纲要重大项目 |
| 141 | 源城区公立医养结合机构 | 计划新开工 | 占地面积5万平方米，按照医养结合设置标准规划建设，建筑面积约2万平方米，设置300张床位。 | 2022-2025 | 30000 | 0 | 30000 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 142 | 源城区精神卫生防治所迁建项目 | 计划新开工 | 占地面积约1万平方米，按照二级甲等精神专科医院标准规划建设。建筑面积约1.3万平方米，设置200床位。 | 2021-2022 | 8000 | 0 | 8000 | 区精神卫生防治所 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 143 | 源城区疾病预防控制中心新建项目 | 计划新开工 | 占地面积3000平方米，按照国家县级疾病预防控制中心标准规划建设，总建筑面积3900平方米。 | 2021-2022 | 8000 | 0 | 8000 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 144 | 源城区妇幼保健院计划生育服务中心二期项目 | 计划新开工 | 在区妇幼保健院计生服务中心内投资二期项目，总建筑面积9285平方米，建设内容包括新建1栋6层医技楼和1栋7层保健楼，改造一栋框架结构7层门诊大楼，并购置医疗设备。 | 2022-2024 | 7000 | 0 | 7000 | 区妇幼保健院计生服务中心 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 145 | 源城区公立东埔街道第一社区卫生服务中心新建项目 | 计划新开工 | 占地面积5000平方米，按照国家社区卫生服务中心标准规划建设，总建筑面积4000平方米。 | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 146 | 源城区上城街道社区卫生服务中心迁建项目 | 计划新开工 | 占地面积3000平方米，按照国家社区卫生服务中心标准规划建设，总建筑面积4000平方米。 | 2021-2022 | 5000 | 0 | 5000 | 上城街道社区卫生服务中心 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 147 | 源城区慢性病防治院新建项目 | 计划新开工 | 占地面积3000平方米，按照县级慢性病防治院标准化规划建设，总建筑面积5000平方米。 | 2022-2023 | 5000 | 0 | 5000 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 148 | 源城区人民医院二期扩建项目 | 计划新开工 | 按照三级综合医院标准规划建设，规划新增占地面积约1万平方米，新增建筑面积约3万平方米，新增规划床位200张。 | 2021-2024 | 50000 | 0 | 50000 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 149 | 源城区人民医院发热门诊建设项目 | 计划新开工 | 项目用地面积972平方米，总建筑面积4572平方米，新增床位60张。主要建设内容为：新建1栋5层的规范化发热门诊（感染楼），占地面积828平方米，建筑面积4140平方米。一楼、二楼设置为发热门诊，三至五楼主要设置感染性病房。迁建一栋3层的高压氧楼，占地面积144平方米，建筑面积432平方米。 | 2021-2022 | 6491 | 0 | 6491 | 区卫生健康局 | 区卫生健康局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十八 | 文化体育项目（2个） |  |  |  | 11200 | 0 | 11200 |  |  |  |
| 150 | 埔前镇公共文化体育中心 | 计划新开工 | 埔前镇体育中心及配套基础设施建设，包括新建用于老人广场舞活动的广场，增设小型图书馆、文化设施，以及运动器材与场所。 | 2021-2022 | 6000 | 0 | 6000 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 151 | 埔前镇红色教育基地建设项目 | 计划新开工 | 主要建设内容：展馆布展建设天花、地面、墙体工程；展柜展架展托工程；展览展示工程，多媒体设备以及电气安装工程，室外灯光、绿化等配套设施建设。 | 2021-2022 | 5200 | 0 | 5200 | 埔前镇人民政府 | 埔前镇人民政府 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 十九 | 应急保障工程项目（4个） |  |  |  | 16400 | 3000 | 13400 |  |  |  |
| 152 | 源城区应急指挥中心 | 计划新开工 | 主要内容包含区应急指挥中心指挥大厅、应急指挥中心值班值守室、应急指挥中心多功能会议室、应急指挥中心联合值守室4大指挥中心和领导决策室建设，融合通信系统建设和应急指挥机动通信系统建设等10多个子系统。 | 2021-2025 | 10000 | 3000 | 7000 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 申报市“十四五”规划纲要重大项目 |
| 153 | 应急救援物资储备仓库 | 计划新开工 | 拟建设3层的应急救援物资储备仓库，仓库具备智能化管理，储备我区三防、森林防火、应急救援重要装备物资，包括高科技防汛物资，用于水面防汛抢险冲锋舟、橡皮艇、遥控智能救生艇、便携打桩机、升降照明车、排水设备、无人机、智能应急救援装备等。 | 2021-2023 | 600 | 0 | 600 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 序号 | 项目名称 | 建设阶段 | 建设内容及规模 | 建设起止 年限 | 计划总投资 | 预计到2020年底累计完成投资 | “十四五” 计划投资 | 业主单位 | 责任单位 | 项目重点属性 |
| 154 | 应急保障技术装备现代化工程 | 计划新开工 | 推进应急管理装备现代化，装备现代化应急处置与救援装备，包括大范围和负责灾害环节下的搜索、定位、救援，复杂环境下破拆装备工具、生命支撑装备，有害物质洗消、吸附、分解设备等全灾种应急救援装备 | 2021-2025 | 3800 | 0 | 3800 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |
| 155 | 应急救援实训中心工程 | 计划新开工 | 拟建设占地面积20亩，建筑面积1000平方米，集应急救援实训、应急技能培训考核于一体的综合平台。建立4个教学体验馆：包括自然灾害、消防安全、生产安全、应急救援等四个方面，融合声、光、电效果，综合运用实物展示、多媒体互动、视频等形式和技术，直观、全面的重现事故、灾害发生的场景，提升专业队伍培训教育效果。 | 2021-2025 | 2000 | 0 | 2000 | 区应急管理局 | 区应急管理局 | 区“十四五”规划纲要重大项目 |

公开方式：主动公开

抄送：区纪委监委、区委各部委办、区人大办、区政协办、 区法院、区检察院、区各群团组织。

河源市源城区人民政府办公室 2021年10月29日印发

（共印120份）