附件1

| 源城区2022年国民经济和社会发展计划主要指标表（草案） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 指标名称 | 绝对值计算单位 |  | 2020年实绩 （统计年鉴数） |  | 2021年实绩（快报数） |  |  | 2022年计划 |  |
|  |  |  |  | 绝对数 | 增长（%） | 绝对数 |  | 增长（%） | 绝对数 | 增长（%） |
| 经济 发展 | 地区生产总值 | 亿元 | 预期性 | 265.25 | 2.0 | 302.98 |  | 9.2 | - | 7左右 |
|  | 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 预期性 | 5.62 | 4.1 | 5.93 |  | 0.9 | - | 3左右 |
|  | 规模以上工业增加值 | 亿元 | 预期性 | 47.94 | 3.0 | 66.65 |  | 23 | - | 10左右 |
|  | 建筑业总产值 | 亿元 | 预期性 | 50.53 | 18.2 | 59.15 |  | 22.3 | - | 8左右 |
|  | 人均地区生产总值 | 元 | 预期性 | 65450 | -3.7 | 74063 | 6.5 |  | 与经济发展 水平相适应 |  |
|  | 固定资产投资 | 亿元 | 预期性 | - | 6.4 | - |  | 10.6 | - | 8左右 |
|  | 社会消费品零售总额 | 亿元 | 预期性 | 126.63 | -9.3 | 136.21 |  | 7.5 | 145 | 6.5左右 |
|  | 外贸进出口总额 | 亿元 | 预期性 | 63.4 | -27.3 | 76.7 |  | 21 | - | 正增长 |
|  | 一般公共预算收入 | 亿元 | 预期性 | 11.91 | 4.1 | 12.59 |  | 5.8 | 13.18 | 5左右 |
|  | 居民消费价格指数 | % | 预期性 | 102.6 | 2.6 | 100.4 |  | 0.4 | - | 3左右 |
|  | 接待旅游者人数 | 万人次 | 预期性 | 218.19 | -27.3 | 286.12 |  | 31.1 | 264.77 | 11 |
|  | 旅游总收入 | 亿元 | 预期性 | 21.49 | -42.9 | 23.99 |  | 11.6 | 25.23 | 9 |
| 经济 发展 | 先进制造业增加值占规上制造业增加值比重 | % | 预期性 | 67.4 | - | 58.6 |  | - | 60 | - |
|  | 常住人口城镇化率 | % | 预期性 | 94.22 | - | 95.51 | - |  | - | 略有 增长 |
| 创新 驱动 | 研发经费投入增长 | % | 预期性 | 10952万元 | 9.0 | 待市反馈 |  |  | - | 略有 增长 |
|  | 高技术制造业增加值占规上制造业增加值比重 | % | 预期性 | 66.2 | - | 55.9 |  | - | 60 | - |
|  | 每万人发明专利拥有量 | 件 | 预期性 | 2.33 | 4.95 | 4.63 |  | 2.3 | 4.93 | 0.3 |
| 民生 福祉 | 居民人均可支配收入 | 元 | 预期性 | 34168 | 7.7 | 市未公布 |  |  | - | 7左右 |
|  | 城镇新增就业人数 | 人 | 预期性 | 5123 | 6.7 | 4350 |  | -15 | 4000 | 3.4 |
|  | 城镇登记失业率 | % | 预期性 | 2.56 | 12.3 | 2.53 |  | -7 | 3 | -1.6 |
|  | 每千人口执业（助理）医师数 | 人 | 预期性 | 2.36 | 4 | 2.39 |  | 3 | 2.42 | 4 |
|  | 每千人口拥有3岁以下婴幼儿托位数 | 位 | 预期性 | 0.5 | - | 0.6 |  | - | 0.7 | - |
|  | 人均预期寿命 | 岁 | 预期性 | 77.8 | 0.33 | 78.0 |  | 0.26 | 78.3 | 0.38 |
|  | 基本养老保险参保人数 | % | 预期性 | 140647 | 13.13 | 149086 |  | 6 | 150000 | 0.62 |
|  | 基本医疗保险参保率 | % | 预期性 | 27.33 | 4 | 27.86 |  | 1.94 | 27.87 | 0.04 |
| 绿色 转型 | 单位GDP能源消耗降幅 | % | 约束性 | - | -9.2 | - |  | 6.7 | 完成市下达任务 |  |
|  | 空气质量优良天数比率 | % | 约束性 | 98.9 | - | 96.7 |  | - | 完成市下达任务 |  |
|  | 达到或好于Ⅲ类水体占地表水比例 | % | 约束性 | 100 | - | 100 |  | - | 100 | - |
|  | 森林覆盖率 | % | 约束性 | 51.74 | - | 47.2 |  | - | 47.5 | - |
| 安全 保障 | 粮食综合生产能力 | 万吨 | 约束性 | 1.1245 | - | 1.2 |  | - | ≥1.125 | - |
|  | 能源综合生产能力 | 万吨标准煤 | 约束性 | 70 | -4.3 | 120.22 |  | 71.74 | 134.09 | 11.5 |

附件2

| 源城区2022年重点建设项目计划表(草案) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 资金单位：万元 |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 建设起止年限 | 总投资 | 预计到2021年底累计完成投资 | 2022年投资计划 |  |  | （拟） 开工 时间 | 业主 单位 |  | 责任单位 |  | 行业类型 | 申报 类型 |
|  |  |  |  |  |  | 2022年计划投资 |  | 2022年主要建设内容 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计:45项 |  |  | 5134782 | 1198753 | 568439 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：31项 |  |  | 4867777 | 1197303 | 483989 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）计划新开工项目：14项 |  |  | 267005 | 1450 | 84450 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 埔前镇人民政府（5项） |  |  | 603320 | 276000 | 58000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：3项 |  |  | 545320 | 276000 | 38000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 河源春沐源·岭南生态旅游度假区项目 | 建设内容为建设中心湖公园、主题酒店、生活体验馆、儿童营地、茶山公园、社交厨房、音乐酒吧等。项目总用地面积约521亩。 | 2020 - 2024 | 200000 | 80000 | 20000 |  | 新增建设用地、音乐礼堂、商业配套等。 | 2020年2月 | 河源春沐源旅游文化有限公司 |  | 埔前镇人民政府 |  | 服务业项目 | 省重点项目 |
| 2 | 河源春沐源·岭南生态农业观光建设项目 | 建设内容为景观农业示范区、景观花海、果蔬无土种植温室大棚、蔬菜加工厂、农业科技中心、研发基地、农业公园、儿童营地、商业长廊、体育公园、温泉公园、道路、给排水等，项目总占地面积约1400亩。 | 2016 - 2023 | 300000 | 168000 | 8000 |  | 农旅配套设施、体育公园、市政配套、道路建设、景观建设等。 | 2016年11月 | 河源弘稼农业 科技有限公司 |  | 埔前镇人民政府 |  | 服务业项目 | 省重点项目 |
| 3 | 广东贝仕达克科技有限公司智能控制器及智能产品生产建设项目 | 建设内容为智能控制器、智能家居和智能电气产品的生产厂房、办公楼、宿舍及配套设施等，项目规划用地面积约10万平方米。 | 2018 - 2023 | 45320 | 28000 | 10000 |  | 宿舍、办公楼装修、部分附属工程、设备 | 2020年4月 | 广东贝仕达克 科技有限公司 |  | 埔前镇人民政府 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
|  | （二）计划新开工项目：2项 |  |  | 58000 | 0 | 20000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 华创威新材料（广东）有限公司厂房建设及年产5000吨耐高温复合生产线项目 | 建设内容为建设宿舍2栋7层、厂房4栋、研发楼1栋、值班室等，购置3000台编织机、50台打纱机、20条复合生产线、10套自动供料系统、20台切管机、30台绕管机，年产能达5000吨。项目总占地面积23231.95平方米，建筑面积47041平方米。 | 2022-2024 | 20000 | 0 | 10000 |  | 建设厂房、宿舍土建工程。 | 2022年5月 | 华创威新材料 （广东）有限公司 |  | 埔前镇人民政府 |  | 工业项目 | 区重点项目 |
| 5 | 河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司厂房及新型材料生产线项目 | 建设内容为建设办公楼1栋、宿舍楼1栋、厂房4栋及其他附属设施工程，项目占地面积60000平方米，总建筑面积88485平方米。 | 2022-2024 | 38000 | 0 | 10000 |  | 办公楼1栋、宿舍楼1栋、厂房2栋及其他附属设施工程。 | 2022年3月 | 河源市广晟源成建筑节能系统技术有限公司 |  | 埔前镇人民政府 |  | 工业项目 | 区重点项目 |
| 二 | 源南镇人民政府（7项） |  |  | 1146767 | 562000 | 131000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：6项 |  |  | 1126767 | 562000 | 123000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 万隆钓鱼台一号 | 建设内容为规划地下1层、局部2层为车库及设备房；地上建筑四十一栋（含住宅、商业等），项目总建筑面积317266.79平方米。 | 2020-2025 | 104375 | 15000 | 15000 |  | 主要建设二区多栋高层建筑。 | 2020年12月 | 河源泉精密工业有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 7 | 河源龙光城（含一期、二期、三期、四期、五期、六期、七期） | 建设内容为拟新建多栋高层楼房、底层住宅、地下车库、小学一所、幼儿园三所及其他公共生活配套建筑等，项目一至七期用地面积约571542.52平方米，总建筑面积约558207平方米。 | 2019-2025 | 781000 | 450000 | 60000 |  | 二期住宅及幼儿园，三期住宅，四期住宅，五期高层住宅，七期高层住宅及幼儿园、六期别墅底层住宅、基础施工、地下室施工等。 | 2019年4月 | 河源美平房地产发展有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 8 | 河源龙光城商业中心 | 建设内容为拟新建一栋商业中心（商业中心地上三层，地下两层），配备地下车库、肉菜市场等，项目总用地面积25358.32平方米，总建筑面积58759.99平方米。 | 2020-2023 | 30000 | 22000 | 8000 |  | 完成外立面幕墙、安装及配套工程、装修。 | 2020年8月 | 河源美平房地产发展有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 9 | 江湾·湖光印项目 | 建设内容为建设9栋住宅楼、一所幼儿园，配套沿街商铺及地下停车场、社区卫生服务站、社区公共服务用房、托老所消防控制室、变配电房等配套设施。项目总用地面积46400.90平方米，总建筑面积149116.87平方米。 | 2021-2023 | 69823 | 15000 | 15000 |  | 建设4栋住宅楼。 | 2021年2月 | 河源市江湾置业有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 10 | 鸿湖时代 | 建设内容为建设六栋高层住宅、商铺约1259平方米，并配有社区活动中心、物业用房和地下室停车场等，项目规划住宅总户数724户，停车位800个。项目总用地面积31216.2平方米，总建筑面积104419平方米。 | 2020-2023 | 41320 | 10000 | 10000 |  | 建设3栋住宅楼。 | 2020年12月 | 河源市鸿源实业发展有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 11 | 坚基·风光里二期 | 建设内容为建设15栋住宅楼、沿街商铺、一所幼儿园等，项目总建筑面积209591.59平方米。 | 2021-2025 | 100249 | 50000 | 15000 |  | 主体建筑及外墙道路。 | 2021年3月 | 河源市坚基房地产开发有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
|  | （二）计划新开工项目：1项 |  |  | 20000 | 0 | 8000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 崇志茶观园 | 建设内容为建设研学教育宿舍2栋6层、食堂1栋3层、游客接待中心1栋4层、餐饮配套服务中心1栋2层、教学楼2栋6层（含有非物质文化遗产体验中心、农副产品科普展览馆、桂山茶非遗车间）、多彩百茶园、户外活动操场和停车场等，项目规划总面积约5.3万平方米，建筑面积约为3.8万平方米。 | 2022-2025 | 20000 | 0 | 8000 |  | 宿舍、教学楼、游客接待中心、操场等配套。 | 2022年2月 | 河源市崇志文化传播有限公司 |  | 源南镇人民政府 |  | 农林牧渔项目 | 市重点项目 |
| 三 | 东埔街道办事处（5项） |  |  | 2077254 | 178204 | 154254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：5项 |  |  | 2077254 | 178204 | 154254 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 源城区富为电子组装产品生产项目 | 建设内容为建设厂房、办公楼、宿舍等，项目占地面积3万平方米，总建筑面积约4.8万平方米。 | 2020-2023 | 30000 | 12068 | 10000 |  | 项目主体建设工程全面完工。 | 2020年6月 | 河源市富为 实业有限公司 |  | 东埔街道办事处 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
| 14 | 雅居乐千叶明珠花园（一期）项目 | 建设内容为建设11栋住宅楼、一所3层的幼儿园及地下室等配套工程。项目用地面积54113.82平方米，总建筑面积169514.13平方米。 | 2021-2022 | 80000 | 12000 | 22000 |  | 高层住宅主体及地下室工程。 | 2021年4月 | 广东明晋房地产 开发有限公司 |  | 东埔街道办事处 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 15 | 碧桂园未来城 | 建设内容为分四期开发：一期拟建造十二栋多层住宅，十一栋洋房（含底商）；二期拟建造十一栋洋房（含底商），一所中学；三期拟建造十二栋多层住宅；十二栋洋房(含底商），一所幼儿园，一处公共交通场；四期拟建十四栋洋房）等，项目总用地面积为32万平方米，总建筑为99万平方米。 | 2020-2027 | 600000 | 80000 | 60000 |  | 拟建设河源碧桂园未来城B区及河源碧桂园未来城学校及河源碧桂园未来城B区幼儿园。 | 2020年8月 | 河源市顺隆 房地产开发 有限公司 |  | 东埔街道办事处 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 16 | 万达东江城 | 建设内容为建设高层住宅楼41栋、低层住宅楼49栋，一所9年制一贯制学校、两所幼儿园、独立商铺6栋、地下室（约46.12万平方米，车位数约12929个）等，项目用地面积约519379.3平方米，总建筑面积约1650000平方米。 | 2020-2027 | 1350000 | 69136 | 50000 |  | 建设住宅主体工程。 | 2020年11月 | 河源市福新 创建有限公司 |  | 东埔街道办事处 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 17 | 源城区东城幼儿园项目及基础设施建设项目 | 建设内容为扩建高莲小学（扩30个班的教学楼），新建一所21个班规模的幼儿园、一栋框架5层综合楼、一栋框架3层教学楼、大门、围墙、园内外绿化、1层地下停车场（建筑面积8778.69平方米，设车位210个）等，项目占地面积11826.86平方米，建筑面积约24768平方米。 | 2021-2022 | 17254 | 5000 | 12254 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2021年7月 | 区教育局 |  | 东埔街道办事处 |  | 教育项目 | 市重点项目 |
| 四 | 源西街道办事处（2项） |  |  | 4570 | 300 | 3300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：1项 |  |  | 1600 | 300 | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 源西街道2021年老旧小区改造工程项目 | 建设内容为对源西片区的电力局第二生活小区、宝源综合楼、永和市场公寓楼、天铭苑、宝源教师楼、美食街站前小区、公路局宿舍等七个小区进行违章建筑与破损道路的拆除和重建、重新铺设区内的排给水管道系统、更新照明及安防设施、消防通道改造、消防设施升级改造、增加休闲娱乐区和体育健身区等升级改造。 | 2021-2022 | 1600 | 300 | 1300 |  | 源西片区的电力局第二生活小区、宝源综合楼、永和市场公寓楼、天铭苑、宝源教师楼、美食街站前小区、公路局宿舍等七个小区升级改造。 | 2021年1月 | 源西街道 办事处 |  | 源西街道办事处 |  | 居民保障项目 | 区重点项目 |
|  | （二）计划新开工项目：1项 |  |  | 2970 | 0 | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 源西街道“岭南首第”乡村振兴项目 | 建设内容为改造特色生态山体公园、铁路游园、文体公园等设施，项目涉及用地面积约409亩。 | 2022-2023 | 2970 | 0 | 2000 |  | 对源西片区新塘村进行升级改造，主要建设内容包括特色生态山体公园、铁路游园、文体公园等设施改造。 | 2022年3月 | 源西街道 办事处 |  | 源西街道办事处 |  | 居民保障项目 | 区重点项目 |
| 五 | 新江街道办事处（3项） |  |  | 7650 | 550 | 7050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：3项 |  |  | 7650 | 550 | 7050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 源城区新江街道老旧小区改造工程（朱门亭片区） | 建设内容为管线规整、消防设施、文体设施、垃圾分类、供水工程、供电工程、供气工程、消防通道改造、消防设施升级改造等，项目绿化升级改造1722.30平方米、灯具200套、小区周边道路（非主干道）3000米、小区外排水排污3500米。 | 2021-2022 | 1400 | 200 | 1200 |  | 管线规整、消防设施、文体设施、垃圾分类、供水工程、供电工程、供气工程、消防通道改造、消防设施升级改造等。 | 2021月10月 | 新江街道 办事处 |  | 新江街道办事处 |  | 居民保障项目 | 区重点项目 |
| 21 | 源城区新江街道老旧小区改造工程（上角片区） | 建设内容为管线规整、消防设施、文体设施、垃圾分类、供水工程、供电工程、供气工程、消防通道改造、消防设施升级改造等，项目绿化升级改造5122.30平方米、灯具367套、小区周边道路（非主干道）4000米、小区外排水排污5500米。 | 2021-2022 | 2250 | 200 | 2000 |  | 管线规整、消防设施、文体设施、垃圾分类、供水工程、供电工程、供气工程、消防通道改造、消防设施升级改造等。 | 2021月10月 | 新江街道 办事处 |  | 新江街道办事处 |  | 居民保障项目 | 区重点项目 |
| 22 | 二轻幼儿园 | 建设内容为拆除一栋1层厂房、一栋5层办公楼，在原址重建一栋地下1层车库地上4层的教学楼，新建围墙及其他附属设施等）。项目总占地面积为3006.24平方米，总建筑面积为7856.88平方米，办学规模为12班（极限可提供15个班），学位为420-525个。 | 2021-2022 | 4000 | 150 | 3850 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2021年12月 | 区教育局 |  | 新江街道办事处 |  | 教育项目 | 区重点项目 |
| 六 | 上城街道办事处（4项） |  |  | 302768 | 63574 | 28763 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：3项 |  |  | 298268 | 63574 | 24263 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 宝豪御龙湾三、四、五期 | 建设内容为三期建设33层商业中心，四期建设5层教学楼，五期分三期组团开发（A组团6栋、B组团3栋、C组团6栋，共15栋33层商住楼），项目总用地面积184231㎡，总建筑面积506702.14㎡。 | 2019-2023 | 291886 | 62774 | 20000 |  | 三期建设33层商业中心，四期建设5层教学楼，五期分三期组团开发（A组团6栋、B组团3栋、C组团6栋，共15栋33层商住楼）。 | 2019年1月 | 河源市宝豪房地产开发有限公司 |  | 上城街道办事处 |  | 房地产项目 | 区重点项目 |
| 24 | 源城区第一中学改扩建工程 | 建设内容为拆除旧教师宿舍楼，在原址新建1栋学生宿舍；拆除运动场，在原址新建一栋师生饭堂。项目总占地面积3896平方米，总建筑总面积6943平方米。 | 2021-2022 | 3100 | 100 | 1500 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2021年12月 | 区一中 |  | 上城街道办事处 |  | 教育项目 | 区重点项目 |
| 25 | 竹园幼儿园 | 建设内容为新建一栋框架4层综合楼、大门及其它附属设施，项目占地面积3000平方米，建筑面积约4935.65平方米，幼儿园办学规模为15个教学班，学位525个。 | 2020-2022 | 3282 | 700 | 2763 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2021年12月 | 区教育局 |  | 上城街道办事处 |  | 教育项目 | 区重点项目 |
|  | （二）计划新开工项目：1项 |  |  | 4500 | 0 | 4500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 源城区上城社区卫生服务中心迁建项目 | 建设内容为新建1栋综合楼（地上6层地下1层，设床位数50张），项目总用地面积1722.3平方米，总建筑面积4686.5平方米（其中计容建筑面积4017平方米，不计容建筑面积669.5平方米），容积率为2.72。 | 2022-2022 | 4500 | 0 | 4500 |  | 土建施工、安装及装 饰工程，设备采购、安装及调试，竣工验收、投入使用。 | 2022年1月 | 上城社区卫生 服务中心 |  | 上城街道办事处 |  | 医疗卫生项目 | 市重点项目 |
| 七 | 高埔岗街道办事处（2项） |  |  | 550000 | 60000 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：2项 |  |  | 550000 | 60000 | 80000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 河源客天下国际旅游度假区 | 建设内容为建设客天下•健康养老、二期旅游、南区旅游项目等，项目占地面积约8000亩。 | 2019-2025 | 490000 | 30000 | 50000 |  | 土建施工。 | 2019年12月 | 河源市广润 投资有限公司 |  | 高埔岗街道办事处 |  | 服务业项目 | 省重点项目 |
| 27-1 | 客天下•健康养老项目 | 建设内容为建设客家民宿、客家山寨院落养生会所、精品健康养生公寓等，项目总建筑面积8.6万平方米。 | 2019-2025 | 70000 | 10000 | 15000 |  | 精品健康养生公寓达验收移交标准、客家文化中心二期民宿竣工。 | 2019年12月 | 河源市广润 投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 27-2 | 客天下•二期旅游项目 | 建设内容为建设博客小镇、恐龙博物馆、游客接待中心、非遗文化小镇、酒店公寓等，项目总建筑面积38.9万平方米。 | 2021-2025 | 230000 | 20000 | 25000 |  | 土建工程。 | 2021年3月 | 河源市广润 投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 27-3 | 客天下•南区旅游项目 | 建设内容为建设酒店公寓、特色名宿院落、温泉小镇等，项目总建筑面积36.8万平方米。 | 2022-2025 | 190000 | 0 | 10000 |  | 土建工程。 | 2022年6月 | 河源市广润 投资有限公司 |  |  |  |  |  |
| 28 | 康旅广场一期 | 建设内容为康养社区及康养中心（含书院、运动医学中心）、健身中心、特色SPA（水疗）、餐厅、生活超市、物业服务、车库、架空层等，项目用地面积57811.12平方米，总建筑面积为97140.54平方米。 | 2020-2022 | 60000 | 30000 | 30000 |  | 建设康养社区及康养中心（含书院、运动医学中心）、健身中心、特色SPA（水疗）、餐厅、生活超市、物业服务等。 | 2021年4月 | 河源巴登新城 投资有限公司 |  | 高埔岗街道办事处 |  | 服务业项目 | 区重点项目 |
| 八 | 区工业园管委会（9项） |  |  | 381018 | 48500 | 78397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：6项 |  |  | 250018 | 48500 | 53397 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 河源鹏城·科技生态园建设项目 | 建设内容为建设研发厂房、配套辅助用房、配套办公用房，同时配套建设绿化景观及道路等设施，总建筑面积243979.22平方米（地上建筑面积188979.22平方米，地下室建筑面积55000平方米）。 | 2020-2023 | 79621 | 21000 | 8000 |  | 建设厂房。 | 2020年9月 | 区工业园管委会 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
| 30 | 安焕（河源）电子有限公司厂房建设项目 | 建设内容为办公主楼1栋、人才公寓3栋 、厂房2栋等，项目总占地面积20000平方米，总建筑面积约3.6万平方米。 | 2021-2022 | 12000 | 2000 | 8000 |  | 建设厂房、人才公寓、办公楼。 | 2021年10月 | 安焕（河源） 电子有限公司 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
| 31 | 广东帝澳森家居科技有限公司厂房建设及设备购置项目 | 建设内容为厂房6栋、宿舍楼2栋、办公楼1栋等，项目总占地面积约2万平方米，总建筑面积约6万平方米。 | 2021-2023 | 20000 | 1500 | 8000 |  | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2021年12月 | 广东帝澳森家居科技有限公司 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
| 32 | 广东时进科技有限公司厂房建设项目 | 建设内容为1栋5000平方米研发中心、2栋1.5万平方米员工宿舍、8栋7.5万平方米工业厂房等，项目总规划用地面积约5.6万平方米，总建设面积约9.5万平方米。 | 2021-2024 | 100000 | 5000 | 15000 |  | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2021年6月 | 广东时进科技 有限公司 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
| 33 | 源城区工业园厂房及综合楼建设项目 | 建设内容为新建1栋高层厂房、1栋研发（办公）大楼、地下车库以及设备用房等，项目用地面积约6677.58㎡，总建筑面积25067.96㎡， | 2021-2023 | 12397 | 4000 | 8397.37 |  | 建设厂房及综合楼。 | 2021年4月 | 区工业园管委会 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 区重点项目 |
| 34 | 河源市宝丰凯铂电子科技有限公司项目 | 建设内容为建设厂房、宿舍楼、办公楼等，项目规划用地约11390平方米。 | 2021-2023 | 26000 | 15000 | 6000 |  | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2021年10月 | 河源市宝丰凯铂电子科技 有限公司 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 区重点项目 |
|  | （二）计划新开工项目：3项 |  |  | 131000 | 0 | 25000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 华润怡宝(河源)饮用水生产基地项目一期 | 建设内容为大型饮用水生产基地，项目总规划用地约800亩，其中一期拟用地面积约330亩。 | 2022-2025 | 100000 | 0 | 15000 |  | 建设一期厂房、宿舍楼、办公楼等。 | 2022年10月 | 华润怡宝饮料 (中国)有限公司 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 省重点项目 |
| 36 | 威利文化产业（河源）有限公司 | 建设内容为建设厂房、宿舍楼、办公楼等，项目规划用地约1.5万平方米。 | 2022-2023 | 16000 | 0 | 8000 |  | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2022年5月 | 威利文化产业 （河源）有限公司 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 市重点项目 |
| 37 | 河源市瑞众智能家居有限公司 | 建设内容为建设厂房、宿舍楼、办公楼等，项目规划用地约6420.77平方米。 | 2022-2023 | 15000 | 0 | 2000 |  | 建设厂房、宿舍、办公楼。 | 2022年3月 | 河源市瑞众智能家居有限公司 何志强13809276242 |  | 区工业园管委会 |  | 工业项目 | 区重点项目 |
| 九 | 区住建局（2项） |  |  | 10900 | 8175 | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）续建项目：2项 |  |  | 10900 | 8175 | 2725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 源城区东埔河沿岸（长安西路、红星西路）老旧小区配套基础设施改造项目 | 建设内容为升级改造绿化、增设灯具、小区内道路及周边排水排污改造，外墙翻新、管线规整、消防设施、增设文体设施、垃圾分类、供水、供电、供气、停车库（场）、通信、公共交通、消防通道改造、消防设施升级改造等。项目涉及六个老旧小区、共297户居民，涉及改造小区外道路约4公里、改造小区外排水排污管网约6公里，涉及改造区域面积31万平方米。 | 2021-2022 | 5500 | 4125 | 1375 |  | 对东埔街道东埔河沿岸长安西路、红星路片区的六个老旧小区内部（农业局宿舍、林业局宿舍、水电宿舍、山海花园、市国土宿舍、盲塘开放小区）以及周边街巷进行综合整治提升，消防通道改造、消防设施升级改造。 | 2021年9月 | 河源市源城区住房和城乡局 刘科辉18200796385 |  | 区住建局 |  | 居民保障项目 | 区重点项目 |
| 39 | 源城区东埔河沿岸（永和西路、文明西路）老旧小区配套基础设施改造项目 | 建设内容为升级改造绿化、增设灯具、小区内道路及周边排水排污改造，外墙翻新、管线规整、消防设施、增设文体设施、垃圾分类、供水、供电、供气、停车库（场）、通信、公共交通、消防通道改造、消防设施升级改造等。项目涉及四个老旧小区、共1005户居民，涉及改造小区外道路5公里、改造小区外排水排污管网约4公里，涉及改造区域面积40万平方米。 | 2021-2022 | 5400 | 4050 | 1350 |  | 对东埔街道东埔河沿岸永和西路、文明西路片区的4个老旧小区（红星花园、人行宿舍、清雅开放小区、审计局开放小区）内部以及周边街巷进行综合整治提升，消防通道改造、消防设施升级改造。 | 2021年9月 | 河源市源城区住房和城乡局 刘科辉18200796385 |  | 区住建局 |  | 居民保障项目 | 区重点项目 |
| 十 | 区教育局（3项） |  |  | 20050 | 1450 | 13350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）计划新开工项目：3项 |  |  | 20050 | 1450 | 13350 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 站前路幼儿园 | 建设内容为新建1栋框架4层综合楼及附属用房、校门、校园围墙、道路、绿化景观工程等。项目占地面积1048.07平方米，总建筑面积 2341.47平方米，项目建成后开设 6个班，可提供 210 个学位。 | 2022-2022 | 1500 | 150 | 1350 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2022年3月 | 源城区教育局 李云峰13902638327 |  | 区教育局 |  | 教育项目 | 区重点项目 |
| 41 | 埔前中学扩建工程 | 建设内容为新建1栋教学楼、1栋教师宿舍、1栋学生宿舍及新建停车场、篮球场和拆建围墙等，项目总建筑面积约为2093.78平方米，其中教学楼占地面积641.17平方米，教师宿舍占地面积642.01平方米，学生宿舍占地面积810.60平方米。 | 2022-2023 | 8454 | 300 | 5000 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2022年4月 | 埔前中学 曾新军13553286619 |  | 区教育局 |  | 教育项目 | 市重点项目 |
| 42 | 中山路幼儿园 | 建设内容为活动室、功能室、办公室、厨房、体育活动场地等，项目建筑面积约13500平方米（含市政府划拨的土地7943.5平方米），总规模为18个班。 | 2022-2023 | 10096 | 1000 | 7000 |  | 完成主体工程建设并交付使用。 | 2022年4月 | 源城区教育局 李云峰13902638327 |  | 区教育局 |  | 教育项目 | 市重点项目 |
| 十一 | 区卫健局（2项） |  |  | 28885 | 0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （二）计划新开工项目：2项 |  |  | 28885 | 0 | 10000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 源城区疾病预防控制中心新建项目 | 建设内容为新建1栋8层疾病预防控制中心综合大楼和1栋1层的消杀品库，项目规划建设用地面积7600平方米，总建筑面积8712平方米。 | 2022-2023 | 8000 | 0 | 5000 |  | 大楼主体、装修工程及设备采购安装。 | 2022年4月 | 源城区疾病预防控制中心 杨海龙 13829360303 |  | 区卫健局 |  | 医疗卫生项目 | 市重点项目 |
| 44 | 源城区妇幼保健计划生育服务中心二期项目 | 建设内容为新建1栋框架结构10层综合大楼（其中地面9层，地下1层），项目总建筑面积17314平方米（其中地面建筑面积15516.9平方米，地下建筑面积1797.1平方米）。 | 2022-2023 | 20885 | 0 | 5000 |  | 新建1栋框架结构10层综合大楼，其中地面9层，地下1层。 | 2022年10月 | 源城区妇幼保健计划生育 服务中心 朱小勇13827837988 |  | 区卫健局 |  | 医疗卫生项目 | 市重点项目 |
| 十二 | 区供电局（1项） |  |  | 1600 | 0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （一）计划新开工项目：1项 |  |  | 1600 | 0 | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 河源源城区2022年中压线路及过载台区改造工程 | 建设内容为新建630kVA箱变2台、800kVA箱变1台，新敷设10kV电力电缆5.561千米，安装自动化电缆分接箱4台，敷设台区低压线路2.16千米。 | 2022-2022 | 1600 | 0 | 1600 |  | 完成线路环网，重过载台区改造。 | 2022年3月 | 源城供电局 陈晓昀13750281028 |  | 源城供电局 区发改局 |  | 能源保障工程 | 区重点项目 |
| 备注：2022年投产项目的年度投资计划将根据该项目2021年实际完成投资进行适度微调。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件3

| 源城区2022年重点前期预备项目计划申报表(草案） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 建设内容及规模 | 估算总投资 （万元） | 2022年开展的 主要前期工作 | 业主单位 | 责任单位 | 申报 类型 |
|  | 合计：8项 |  | 1502800 |  |  |  |  |
| 一 | 基础设施工程:2项 |  | 579300 |  |  |  |  |
| 1 | 源城区工业园第四期（低碳产业园）项目 | 建设内容为房屋拆迁、土石方平整、市政管线建设、道路建设及其它配套等工程，项目用地面积约979亩。 | 74300 | 开展用地用林报批、环评等前期工作。 | 区工业园管委会 | 区工业园管委会 | 省前期预备项目 |
| 2 | 源城区工业园第五期扩园（5G产业城）项目 | 建设内容为土石方平整、市政道路工程，项目占地面积约600万平方米。 | 505000 | 开展用地用林报批、环评等前期工作。 | 河源市源城区共创投资有限公司 | 区工业园管委会 | 省前期预备项目 |
| 二 | 产业工程:3项 |  | 460000 |  |  |  |  |
| 3 | 广州昕曦冶金设备科技有限公司智能制造产业基地 | 建设内容为建设厂房、宿舍、办公楼等，项目总占地面积54143.02平方米，总建筑面积约40000平方米。 | 80000 | 开展备案、环评、节能审查及用地等报批工作。 | 广州昕曦冶金设备科技有限公司 | 区工业园管委会 | 省前期预备项目 |
| 4 | 源城区理想纸业有限公司益智产品生产基地 | 建设内容为新建13栋厂房、3栋人才公寓、1栋综合楼等，项目总用地面积16万平方米，总建筑面积35.3万平方米，主要生产科教用品、文化用品、益智教学教具等。 | 200000 | 开展环评、节能审查及用地等报批工作。 | 广东理想纸业 有限公司 | 区工业园管委会 | 省前期预备项目 |
| 5 | 深圳市特区建工钢构（广东）产业基地项目 | 建设内容为建设厂房、宿舍、办公楼等，项目占地面积26.7万平方米。 | 180000 | 开展备案、环评、节能审查及用地等报批工作。 | 深圳市特区建工 科工集团有限公司 | 区工业园管委会 | 省前期预备项目 |
| 三 | 民生保障工程:2项 |  | 63500 |  |  |  |  |
| 6 | 源城区东埔第一社区卫生服务中心项目 | 建设内容为新建东埔街道第一社区卫生服务中心，项目占地面积5000平方米（按照国家社区卫生服务中心标准规划建设），总建筑面积4000平方米。 | 13500 | 开展用地报批、环评等前期工作。 | 源城区东埔第一社区卫生服务中心 | 区卫健局 | 市前期预备项目 |
| 7 | 河源市源城区人民医院二期扩建项目 | 建设内容为新建1栋15层的综合楼，项目建筑面积30000平方米。 | 50000 | 开展用地报批、环评等前期工作。 | 河源市源城区 人民医院 | 区卫健局 | 市前期预备项目 |
| 四 | 旅游综合体工程:1项 |  | 400000 |  |  |  |  |
| 8 | 保利勤诚达响水国际生态旅游度假区首期配套项目 | 建设内容为生态旅居产品、酒店、中小学，配套商业街、迎宾大道等基础设施，整体打造集优质教育、度假疗养、商业服务、生态休闲、高端社区为一体的示范居住功能区。首期占地面积约1600亩，总建筑面积约155万㎡。 | 400000 | 开展首期控规过会、初步设计及概算批复、节能评估和审查、施工许可等前期工作。 | 河源市响水投资 发展有限公司 | 源西街道办事处 | 市前期预备项目 |