附表1

新丰江水库水质保护目标

| 序号 | 湖库/河流 | 监测断面 | 2018-2020年 水质目标 （达到或优于） | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江水库 | 一级保护区（坝上3.5公里内） | Ⅰ | 区畜牧兽医渔业局、 区水务局、 源城环保分局 | 源南镇、东埔街道、源西街道 |
| 2 |  | 水库其他水域 | Ⅱ |  |  |

附表2

地表水国考省考断面水质保护目标

| 序号 | 水体名称 | 断面名称 | 2018-2020年水质目标（达到或优于） | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新丰江水库 | 新丰江水库 | Ⅰ | 区畜牧兽医渔业局、 区水务局 环保分局 | 源南镇、东埔街道、源西街道、 |
| 2 | 东江 | 江口 | Ⅱ | 区城管执法局、区水务局、区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 | 源南镇、新江街道、上城街道、东埔街道、源西街道 |

附表3

黑臭水体综合整治目标

| 序号 | 水体名称 | 黑臭河段长度（公里） | 2018年水质目标 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 东埔河（白岭头河段） | 8.11 | 消除黑臭 | 区城管执法局、区水务局、区畜牧兽医渔业局、源城环保分局 | 源西街道 |
| 2 | 东埔河（黄子洞河段） | 5.50 |  |  |  |

附表4

劣Ⅴ类和水质较差水体综合整治目标

| 序号 | 水体名称 | 2020年水质目标 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大简河 | Ⅲ | 区畜牧兽医渔业局、区水务局、区农业局、源城环保分局、区工业园管委会 | 埔前镇 |
| 2 | 东埔河（沿江路东埔桥） | Ⅴ | 区城管执法局、区水务局、源城环保分局 | 东埔街道 源西街道 |
| 3 | 三王坝河 | Ⅴ | 区水务局 区建设局 | 源南镇 |
| 4 | 金竹沥 | Ⅴ | 区畜牧兽医渔业局、区水务局、区农业局 | 源南镇 |
| 5 | 鳄湖 | Ⅴ | 区建设局、 区水务局 | 上城街道 |
| 6 | 高埔小河 | Ⅲ | 区畜牧局 区水务局 | 高埔岗街道 |

附表5

建筑陶瓷行业煤改气和脱硝计划

| 序号 | 企业名称 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 鹰牌陶瓷实业（河源） 有限公司 | 2020年6月底前，完成脱硝设施建设；逐步推进煤改气工作。 | 源城环保分局、区经信局 | 东埔街道 |
| 2 | 广东恒福陶瓷有限公司 （已停产） |  |  |  |

附表6

钢铁行业超低排放改造计划

| 序号 | 企业名称 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源市源城华发金属制品有限公司 | 自2019年1月1日起，执行颗粒物、二氧化硫和氮氧化物特别排放限值；2020年底前，完成超低排放改造。 | 源城环保分局、区经信局 | 埔前镇 源南镇 |
| 2 | 广东粤东钢铁有限公司 |  |  |  |

附表7

生物质锅炉整治计划

| 序号 | 整治数量 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6台 | 2018年底完成50%； 2019年底全部完成 | 源城环保分局 | 相关镇街道 |

附表8

10蒸吨/小时以下燃煤锅炉淘汰计划

| 序号 | 整治任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3台 | 2020年底前，淘汰县级及以上城市建成区内全部燃煤锅炉。 | 源城环保分局 | 相关镇街道 |

附表9

10-35蒸吨/小时燃煤锅炉整治计划

| 序号 | 整治任务 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1台 | 逐步推进10-35蒸吨/小时燃煤锅炉关停、清洁能源或超低排放改造 | 源城环保分局 | 相关镇街道 |

附表10

河源市V0Cs重点监管企业“一企一策”治理任务表

| 序号 | 单位名称 | 行业名称 | 备注 | 完成时限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 河源诚展科技有限公司 | 涂料、油墨、颜料及类似产品制造 | 市库 | 2019年6月底前，完成“一企一策”方案编制；2020年底前完成“一企一策”治理 | 源城环保分局 |  |
| 2 | 河源联弘玩具礼品有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |  |
| 3 | 华登（河源）玩具制品有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |  |
| 4 | 华兴玩具制品（河源）有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |  |
| 5 | 源力玩具（河源）有限公司 | 橡胶及塑料制品业 | 市库 |  |  |  |

附表11

固体废物处理处置设施建设任务表

| 序号 | 项目类别 | 项目名称 | 处理规模（吨/日） | 实施年限 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗废物安全处理处置工程 | 河源市医疗废物处理中心迁建工程 | — | 2017-2020年 | 区卫计局 | 源西街道 |

附表12

污染物减排任务表

| 序号 | 减排任务 | 备注 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 责任单位 | 责任镇街道 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 挥发性有机物排放量 | 减排量（吨） | - | - | 900吨 | 源城环保分局、 区经信局、区发改局 | 各镇街道 |

注：挥发性有机物排放量减排目标为估算值，将根据实际情况适时调整。

中共源城区委办公室                     2018年12月25日印发

（共印145份）