| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 河源市中心城区“百街千巷”综合整治项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 类别 | 项目名称 |  |  |  | 数量 |  | 投资额（万元） |  | 备注 |
| 2018年 |  |  |  |  | 349 |  | 30500 |  |  |
| 第一类 | 普通类 |  | 普通街巷 |  | 286 |  | 7828 |  |  |
| 第二类 | 重点类 | 水浸点 |  |  | 17（含32条巷） |  | 2172 |  | 17个水浸点涉及32条需改造街巷 |
|  |  | 示范街巷 |  |  | 30 |  | 3000 |  |  |
|  |  | 老城“四宝”文化绿道 |  |  | 含1条巷 |  | 2000 |  |  |
| 第三类 | 上城根儿片区综合整治 |  |  |  | - |  | 15500 |  |  |
| 2019年 |  |  |  |  | 309 |  | 44500 |  |  |
| 第一类 | 普通类 |  | 普通街巷 |  | 278 |  | 9602 |  |  |
| 第二类 | 重点类 | 水浸点 |  |  | 16（含1条巷） |  | 2398 |  | 16个水浸点涉及1条需改造街巷 |
|  |  | 示范街巷 |  |  | 30 |  | 3000 |  |  |
| 第三类 | 上城根儿片区综合整治 |  |  |  | - |  | 29500 |  |  |
| 2020年 |  |  |  |  | 400 |  | 15000 |  |  |
| 第一类 | 普通类 |  | 普通街巷 |  | 369 |  | 10800 |  |  |
| 第二类 | 示范街巷 |  |  |  | 30 |  | 3000 |  |  |
|  | 碧水路贯通工程 |  |  |  | 1 |  | 1200 |  | 其中征地费900万元 |
| 三年合计 |  |  |  |  | 1058 |  | 90000 |  |  |
| 说明：1.第一类为普通街巷综合整治工程，共933条；第二类为重点类综合整治改造工程，共125条。包含91条示范街巷，33个水浸点改造工程、1条道路贯通工程；第三类为上城根儿片区综合整治。 2.2018年水浸点主要分布在上城街道、新江街道，2019年水浸点主要分布在源西街道；由于水浸点改造涉及到下水道改造、管道疏通等隐蔽情况，改造范围需深入调查后才能确定，水浸点改造实际涉及的街巷以现场情况为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 附件2 2018-2020年"百街千巷"综合整治示范街巷汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施时间 | 项目名称 | 所属街道 | 条数 | 投资额 （万元） | 备注 |
| 2018 | 示范街巷综合整治 | 上城街道 | 15 | 1500 |  |
|  |  | 新江街道 | 14 | 1400 |  |
|  |  | 源南镇 | 1 | 100 |  |
|  | “四宝”文化绿道 | 上城街道 | 1 | 2000 | 包含酒饼巷 |
| 2019 | 示范街巷综合整治 | 上城街道 | 8 | 800 |  |
|  |  | 新江街道 | 20 | 2000 |  |
|  |  | 源西街道 | 2 | 200 |  |
| 2020 | 示范街巷综合整治 | 上城街道 | 17 | 1700 |  |
|  |  | 新江街道 | 11 | 1100 |  |
|  |  | 东埔街道 | 2 | 200 |  |
|  |  | 合计 | 91 | 11000 |  |

| 附件3 2018-2020年"百街千巷"综合整治普通街巷汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 所属镇街 | 社区/村 | 数量（条） |  |  | 镇街小计 |
|  |  | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 上城街道 | 下角社区 | 15 | 0 | 0 | 230 |
|  | 下城社区 | 12 | 0 | 0 |  |
|  | 公园社区 | 0 | 0 | 63 |  |
|  | 南湖社区 | 0 | 35 | 0 |  |
|  | 新兴社区 | 0 | 105 | 0 |  |
| 新江街道 | 上角社区 | 25 | 0 | 0 | 379 |
|  | 卫星社区 | 50 | 0 | 0 |  |
|  | 龙尾坝社区 | 61 | 0 | 33 |  |
|  | 朱门亭社区 | 0 | 83 | 0 |  |
|  | 城南社区 | 0 | 0 | 63 |  |
|  | 城西社区 | 0 | 0 | 64 |  |
| 源西街道 | 康乐南社区 | 3 | 0 | 0 | 32 |
|  | 康乐北社区 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 新港路北社区 | 0 | 0 | 19 |  |
|  | 新江三路社区 | 0 | 0 | 1 |  |
|  | 站前社区 | 0 | 0 | 7 |  |
| 东埔街道 | 东升社区 | 10 | 0 | 0 | 231 |
|  | 文明社区 | 43 | 0 | 0 |  |
|  | 学前班社区 | 4 | 0 | 0 |  |
|  | 广场社区 | 0 | 0 | 23 |  |
|  | 建设社区 | 0 | 0 | 25 |  |
|  | 长安社区 | 0 | 0 | 55 |  |
|  | 永和社区 | 0 | 0 | 10 |  |
|  | 永福社区 | 0 | 0 | 6 |  |
|  | 红星社区 | 0 | 35 | 0 |  |
|  | 丰源村 | 0 | 1 | 0 |  |
|  | 兴源社区 | 0 | 19 | 0 |  |
| 源南镇 | 双下路社区 | 59 | 0 | 0 | 61 |
|  | 风光村 | 2 | 0 | 0 |  |
|  | 合计 | 286 | 278 | 369 | 933 |
| 说明：普通街巷总投入合计28230万元，其中2018年实施286条，投入7828万元，2019年实施278条，投入9602万元，2020年实施369条，投入10800万元。 |  |  |  |  |  |

| 附件4 2018年-2020年“百街千巷”综合整治示范街巷明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  | 实施 年份 |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |
| 1 | 上城街道 (15) | 下角社区 (10) | 学宫路 | 280 | 5 | 2018 |
| 2 |  |  | 东北直街 | 500 | 7 |  |
| 3 |  |  | 云雀居小巷 | 60 | 4 |  |
| 4 |  |  | 青云路 | 150 | 4 |  |
| 5 |  |  | 东巷 | 260 | 5-8 |  |
| 6 |  |  | 竹园路 | 160 | 10 |  |
| 7 |  |  | 公园东路17号小巷 | 120 | 4 |  |
| 8 |  |  | 东北直街83-1至83-12 | 200 | 3-6 |  |
| 9 |  |  | 学宫路22号小巷 | 140 | 2-7 |  |
| 10 |  |  | 东北直街小学巷 | 80 | 3 |  |
| 11 |  | 下城社区 (5) | 太平街丘屋巷 | 200 | 3-5 |  |
| 12 |  |  | 下城合昌巷 | 130 | 2-4 |  |
| 13 |  |  | 石苟巷（整禾）路 | 390 | 6 |  |
| 14 |  |  | 太平街邝屋巷之一 | 150 | 4 |  |
| 15 |  |  | 更楼下1-22号 | 60 | 3 |  |
| 16 | 源南镇 (1) | 双下路社区(1) | 双下路路口段 | 50 | 7 |  |
| 17 | 新江街道 (14) | 卫星社区 (10) | 红花路 | 468 | 6 |  |
| 18 |  |  | 湖山书院巷 | 100 | 2-3 |  |
| 19 |  |  | 西门井一、二巷 | 232 | 1.5-6 |  |
| 20 |  |  | 西门井大巷 | 158 | 5-10 |  |
| 21 |  |  | 上星路 | 181 | 7 |  |
| 22 |  |  | 南板桥西路 | 160 | 10 |  |
| 23 |  |  | 南板桥东路 | 155 | 5-7 |  |
| 24 |  |  | 城脚下南巷 | 191 | 5 |  |
| 25 |  |  | 新村西街 | 189 | 5-7 |  |
| 26 |  |  | 新村东街 | 163 | 5-7 |  |
| 27 |  | 朱门亭社区(4) | 北一巷 | 150 | 7 |  |
| 28 |  |  | 猪仓路 | 150 | 7 |  |
| 29 |  |  | 东直路 | 237 | 9 |  |
| 30 |  |  | 岗古岭东直路（岗古岭西巷段） | 400 | 3 |  |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  | 实施 年份 |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |
| 31 | 上城街道 (8) | 公园社区 (8) | 湖背路49号巷 | 120 | 3-5 | 2019 |
| 32 |  |  | 女人街 | 100 | 2.5 |  |
| 33 |  |  | 湖背路 | 270 | 4 |  |
| 34 |  |  | 湖滨路4巷（区中心幼儿园对面） | 120 | 4 |  |
| 35 |  |  | 公园路 | 150 | 4-6 |  |
| 36 |  |  | （上围村出口）米店门前 | 300 | 4-5 |  |
| 37 |  |  | 上围村66号 | 90 | 5 |  |
| 38 |  |  | 上围村宋家祠入口 | 160 | 2.5-4 |  |
| 39 | 新江街道 (20) | 龙尾坝社区(11) | 龙苑东八栋 | 74 | 10 |  |
| 40 |  |  | 龙苑东十栋 | 68 | 5.5 |  |
| 41 |  |  | 龙苑路2 | 449 | 10 |  |
| 42 |  |  | 龙尾坝路 | 744 | 8-12 |  |
| 43 |  |  | 龙苑路1 | 180 | 6-11 |  |
| 44 |  |  | 木排头路 | 379 | 9-12 |  |
| 45 |  |  | 水宝路一栋 | 144 | 7-9 |  |
| 46 |  |  | 水宝路内巷 | 155 | 4 |  |
| 47 |  |  | 工业区内巷 | 247 | 10 |  |
| 48 |  |  | 石龙场内巷 | 162 | 6 |  |
| 49 |  |  | 龙苑西横二巷 | 381 | 6-8 |  |
| 50 |  | 城南社区 (9) | 鸿达路 | 170 | 8-10 |  |
| 51 |  |  | 玫瑰路 | 517 | 12 |  |
| 52 |  |  | 城南新村路 | 148 | 11-12 |  |
| 53 |  |  | 玫瑰西二路 | 191 | 7 |  |
| 54 |  |  | 玫瑰新村11巷 | 100 | 9 |  |
| 55 |  |  | 学生路十一巷 | 151 | 8 |  |
| 56 |  |  | 朱门亭市场侧巷 | 134 | 8-9 |  |
| 57 |  |  | 大岭背路 | 443 | 5-10 |  |
| 58 |  |  | 玫瑰西二路5巷 | 98 | 12 |  |
| 59 | 源西街道 (2) | 站前路社区(1) | 华丽街一路 （含2、3、4支路） | 950 | 3 |  |
| 60 |  | 新港路北社区(1) | 西二路 | 500 | 7 |  |
| 61 | 上城街道 (17) | 南湖社区 (4) | 下围巷道 | 200 | 3 | 2020 |
| 62 |  |  | 南湖东路 | 500 | 6 |  |
| 63 |  |  | 新兴路 | 1000 | 6 |  |
| 64 |  |  | 选矿厂大路 | 250 | 6 |  |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  | 实施 年份 |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |
| 65 | 上城街道 (17) | 新兴社区 (13) | 地主村路（紫金桥洞至滨江大道） | 410 | 8-10 | 2020 |
| 66 |  |  | 下围新村路 | 190 | 7 |  |
| 67 |  |  | 下围村30号－49号54、55号 | 180 | 6 |  |
| 68 |  |  | 松香厂道路（南新路35号） | 260 | 6 |  |
| 69 |  |  | 南堤路土仓 | 260 | 5-6 |  |
| 70 |  |  | 南新路 | 170 | 8 |  |
| 71 |  |  | 新兴公园路段 | 50 | 8 |  |
| 72 |  |  | 城南贸易城L、K栋后小巷 | 260 | 6 |  |
| 73 |  |  | 城南贸易城横1巷 | 100 | 11 |  |
| 74 |  |  | 城南贸易城横2巷 | 170 | 11 |  |
| 75 |  |  | 南新花苑路段 | 350 | 6-7 |  |
| 76 |  |  | 大岭背南西路段 | 120 | 10 |  |
| 77 |  |  | 大岭背中路段 | 130 | 6 |  |
| 78 | 新江街道(11) | 上角社区 (6) | 更楼下路 | 154 | 4-6 |  |
| 79 |  |  | 龙颈巷 | 154 | 4-7 |  |
| 80 |  |  | 上肖巷 | 204 | 3-7 |  |
| 81 |  |  | 大桥巷主巷 | 277 | 6 |  |
| 82 |  |  | 下肖巷 | 258 | 2-4 |  |
| 83 |  |  | 成衣巷 | 189 | 5-10 |  |
| 84 |  | 城西社区 (5) | 黄屋坪路 | 295 | 2-7 |  |
| 85 |  |  | 上角西路 | 169 | 4-6 |  |
| 86 |  |  | 星星南路 | 123 | 12 |  |
| 87 |  |  | 福音堂路 | 229 | 10 |  |
| 88 |  |  | 九宝巷 | 315 | 10 |  |
| 89 | 东埔街道 (2) | 兴源社区 (2) | 茶亭街西 | 306 | 7 |  |
| 90 |  |  | 朝阳街 | 359 | 7 |  |

| 附件5 2018年“百街千巷”普通街巷综合整治明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 1 | 上城街道 | 下角社区 | 公园东路横巷 | 120 | 1-2 |
| 2 |  |  | 银行宿舍主路面 | 100 | 6 |
| 3 |  |  | 东巷横一栋 | 120 | 3-4 |
| 4 |  |  | 东北直街89、49号小巷 | 70 | 5、1-2 |
| 5 |  |  | 东北直街93、100号小巷 | 100 | 3-4 |
| 6 |  |  | 学宫路35、36、42号小巷 | 90 | 1、4 |
| 7 |  |  | 老武装部宿舍前 | 100 | 3 |
| 8 |  |  | 竹园西巷 | 100 | 1.5-5 |
| 9 |  |  | 公园路22号1巷（常委楼） | 70 | 4 |
| 10 |  |  | 公园路22号2巷（常委楼） | 60 | 3 |
| 11 |  |  | 公园东路小巷（1、2、3） | 100 | 1-2 |
| 12 |  |  | 学宫路26号小巷 | 120 | 1 |
| 13 |  |  | 老人民医院宿舍区 | 90 | 4 |
| 14 |  |  | 青云路44号 | 70 | 6 |
| 15 |  |  | 银行宿舍后巷 | 40 | 2 |
| 16 |  | 下城社区 | 丘屋巷之一小巷 | 30 | 2 |
| 17 |  |  | 中山路15号缪屋（老屋） | 30 | 2 |
| 18 |  |  | 中山路之一巷 | 90 | 3-9 |
| 19 |  |  | 茶行街 | 90 | 1-3 |
| 20 |  |  | 太平街邝屋巷之二 | 150 | 4 |
| 21 |  |  | 太平街谢屋49号（老屋） | 30 | 4 |
| 22 |  |  | 太平桃园街张屋43号（老屋） | 80 | 3 |
| 23 |  |  | 更楼下1号、8号之路二 | 100 | 3 |
| 24 |  |  | 石苟巷26号（老屋）刘屋 | 80 | 2 |
| 25 |  |  | 珠仔巷 | 70 | 2-3 |
| 26 |  |  | 太平街黄屋巷 | 100 | 5 |
| 27 |  |  | 石苟巷22号（老屋）刘屋 | 60 | 3 |
| 28 | 源南镇 | 双下路社区 | 开关厂一路 | 105 | 3 |
| 29 |  |  | 开关厂二路 | 70 | 3 |
| 30 |  |  | 开关厂三路 | 70 | 2.5 |
| 31 |  |  | 开关厂路前巷 | 150 | 2-3 |
| 32 |  |  | 开关厂一巷 | 100 | 2 |
| 33 |  |  | 开关厂二巷 | 95 | 2 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 34 | 源南镇 | 双下路社区 | 开关厂三巷 | 100 | 2 |
| 35 |  |  | 开关厂四巷 | 115 | 2 |
| 36 |  |  | 开关厂五巷 | 130 | 2 |
| 37 |  |  | 开关厂六巷 | 145 | 4 |
| 38 |  |  | 开关厂七巷 | 50 | 2 |
| 39 |  |  | 开关厂八巷 | 50 | 2 |
| 40 |  |  | 双下路南一巷 | 100 | 2.5-3 |
| 41 |  |  | 双下路南一路一巷 | 230 | 3 |
| 42 |  |  | 双下路北三小巷 | 45 | 4 |
| 43 |  |  | 双下路北四小巷 | 65 | 2 |
| 44 |  |  | 双下路北二巷 | 240 | 3-5 |
| 45 |  |  | 双下路南二路 | 280 | 3-6 |
| 46 |  |  | 双下路南二路一巷 | 135 | 3-5 |
| 47 |  |  | 双下路南二路二巷 | 115 | 3-5 |
| 48 |  |  | 双下路北五小巷（土） | 50 | 3 |
| 49 |  |  | 双下路南三路 | 150 | 2.5-3.5 |
| 50 |  |  | 双下路南三路一巷 | 45 | 2.5-3 |
| 51 |  |  | 双下路南三路二巷 | 68 | 2.5 |
| 52 |  |  | 双下路南三路三巷 | 110 | 2.5-3.5 |
| 53 |  |  | 双下路南三路四巷 | 45 | 1.5-2 |
| 54 |  |  | 双下路南三路五巷 | 150 | 2-3 |
| 55 |  |  | 双下路南三路六巷 | 60 | 2-3 |
| 56 |  |  | 双下路南四巷 | 200 | 6 |
| 57 |  |  | 河中宿舍路 | 200 | 5-7 |
| 58 |  |  | 国中路 | 180 | 4-6 |
| 59 |  |  | 双下新村四巷 | 150 | 2.5-4 |
| 60 |  |  | 双下新村主干道东三巷横一巷 | 25 | 2.5 |
| 61 |  |  | 明源新天地路东段 | 300 | 3.5 |
| 62 |  |  | 明源新天地路西段 | 300 | 3.5 |
| 63 |  |  | 双下路市场段 | 300 | 7 |
| 64 |  |  | 双下新村主干道 | 170 | 2-3 |
| 65 |  |  | 双下新村一巷 | 50 | 3 |
| 66 |  |  | 双下新村二巷 | 60 | 2.5 |
| 67 |  |  | 双下新村三巷 | 120 | 3 |
| 68 |  |  | 双下新村三巷横一巷 | 20 | 2 |
| 69 |  |  | 双下新村三巷横三巷 | 20 | 2 |
| 70 |  |  | 双下新村主干道东一巷 | 25 | 3 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 71 | 源南镇 | 双下路社区 | 双下新村主干道东三巷横二巷 | 30 | 2 |
| 72 |  |  | 双下新村主干道西一路 | 70 | 3 |
| 73 |  |  | 双下新村主干道西一路一巷 | 60 | 2-3 |
| 74 |  |  | 双下新村主干道西一路二巷 | 100 | 3 |
| 75 |  |  | 双下新村五巷 | 120 | 2-3 |
| 76 |  |  | 双下新村五巷南一巷 | 230 | 3 |
| 77 |  |  | 双下新村五巷北一巷 | 100 | 3 |
| 78 |  |  | 双下新村五巷西一巷 | 150 | 2-3 |
| 79 |  |  | 双下新村五巷西一巷横巷 | 70 | 2 |
| 80 |  |  | 双下新村五巷西二巷 | 50 | 1.5-2 |
| 81 |  |  | 双下新村主干道西一路三巷 | 100 | 3 |
| 82 |  |  | 凉帽山道路北段 | 250 | 4 |
| 83 |  |  | 凉帽山道路中段 | 250 | 4 |
| 84 |  |  | 凉帽山道路南段 | 250 | 4 |
| 85 |  |  | 河中路一巷 | 110 | 3 |
| 86 |  |  | 河中路二巷 | 140 | 3 |
| 87 |  | 风光村 | 风光村三王坝小组村口南段村道升级改造 | 1500 | 6 |
| 88 |  |  | 风光村三王坝小组村口北段村道升级改造 | 1200 | 6 |
| 89 | 源西街道 | 康乐北社区 | 康乐路康乐巷 | 320 | 8 |
| 90 |  |  | 大同路尾华盛厂对面侧巷 | 150 | 5 |
| 91 |  | 康乐南社区 | 宝嘉厂侧巷 | 124 | 3 |
| 92 |  |  | 崩桥回迁点华达北街段 | 250 | 12 |
| 93 |  |  | 永和农贸市场周边道路 | 320 | 12 |
| 94 | 东埔街道 | 东升社区 | 果园路 | 390 | 4-10 |
| 95 |  |  | 东升路东段 | 280 | 10 |
| 96 |  |  | 东升路中段 | 290 | 10 |
| 97 |  |  | 东升路西段 | 290 | 10 |
| 98 |  |  | 东升路一巷 | 200 | 3-6 |
| 99 |  |  | 东升路二巷 | 330 | 2-4 |
| 100 |  |  | 东升路三巷 | 140 | 3-6 |
| 101 |  |  | 东升路四巷 | 310 | 2-6 |
| 102 |  |  | 东埔市场环巷（南巷） | 70 | 6 |
| 103 |  |  | 九龙城巷 | 220 | 2-6 |
| 104 |  | 文明社区 | 四耳桥西纵一巷 | 140 | 4-5 |
| 105 |  |  | 四耳桥西纵二巷 | 70 | 2-6 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 106 | 东埔街道 | 文明社区 | 四耳桥西巷 | 120 | 6-7 |
| 107 |  |  | 四耳桥西横一巷 | 70 | 3-6 |
| 108 |  |  | 四耳桥西横二巷 | 80 | 6 |
| 109 |  |  | 四耳桥西横三巷 | 100 | 6 |
| 110 |  |  | 四耳桥西横四巷 | 90 | 6 |
| 111 |  |  | 四耳桥西横五巷 | 90 | 10 |
| 112 |  |  | 四耳桥西横六巷 | 90 | 10 |
| 113 |  |  | 四耳桥西横七巷 | 110 | 10 |
| 114 |  |  | 四耳桥纵巷 | 240 | 6-7 |
| 115 |  |  | 四耳桥东纵一巷 | 180 | 6-7 |
| 116 |  |  | 四耳桥东纵二、三巷 | 260 | 3-10 |
| 117 |  |  | 四耳桥东巷 | 190 | 8-9 |
| 118 |  |  | 四耳桥东横一、二巷 | 336 | 6-8 |
| 119 |  |  | 四耳桥东横三、四巷 | 210 | 4-5 |
| 120 |  |  | 四耳桥东横五巷 | 200 | 3-6 |
| 121 |  |  | 四耳桥东横六、七巷 | 100 | 5 |
| 122 |  |  | 四耳桥东横八、九巷 | 230 | 6 |
| 123 |  |  | 四耳桥东横十巷 | 155 | 4 |
| 124 |  |  | 新兴西巷南一巷 | 150 | 5-6 |
| 125 |  |  | 新兴西巷南二巷 | 130 | 5-6 |
| 126 |  |  | 新兴西巷南三巷 | 130 | 5-6 |
| 127 |  |  | 新兴西巷南四巷 | 130 | 5-6 |
| 128 |  |  | 新兴西巷南五巷 | 210 | 5-6 |
| 129 |  |  | 兴源市场东纵巷 | 90 | 5 |
| 130 |  |  | 新兴西巷南纵一巷 | 70 | 4-5 |
| 131 |  |  | 新兴西巷北一巷 | 160 | 5 |
| 132 |  |  | 新兴西巷北二巷 | 160 | 5 |
| 133 |  |  | 新兴西巷北三、四巷 | 320 | 5 |
| 134 |  |  | 新兴西巷北五巷 | 180 | 4-5 |
| 135 |  |  | 新兴西巷北纵二巷 | 70 | 5 |
| 136 |  |  | 新兴西巷北纵三巷 | 90 | 5 |
| 137 |  |  | 新兴东巷 | 270 | 6-10 |
| 138 |  |  | 新兴东巷南横一巷 | 140 | 10 |
| 139 |  |  | 新兴东巷南纵一巷 | 60 | 3-6 |
| 140 |  |  | 新兴东巷南纵二巷 | 120 | 6-7 |
| 141 |  |  | 新兴东巷北纵一巷 | 120 | 5 |
| 142 |  |  | 校前街 | 120 | 6 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 143 | 东埔街道 | 文明社区 | 校前街横一巷 | 80 | 6 |
| 144 |  |  | 校前街横二巷 | 80 | 6 |
| 145 |  |  | 文明社区居委会旁巷道 | 70 | 6-12 |
| 146 |  |  | 虹景小区西侧巷道 | 200 | 6-7 |
| 147 |  | 学前坝 保留点 | 学前坝横一巷 | 200 | 2.5-4 |
| 148 |  |  | 学前坝横二巷 | 180 | 2-10 |
| 149 |  |  | 学前坝纵一巷 | 500 | 2.5-4 |
| 150 |  |  | 学前坝纵二巷 | 550 | 1-6 |
| 151 | 新江街道 | 上角社区 | 刘介甫1横巷 | 183 | 2-3 |
| 152 |  |  | 中心街肖屋内1-4巷 | 250 | 2-3 |
| 153 |  |  | 中心巷 | 120 | 2-4 |
| 154 |  |  | 更楼下38号左、右侧 | 132 | 2-3 |
| 155 |  |  | 赖屋巷 | 105 | 2 |
| 156 |  |  | 大院巷 | 75 | 3 |
| 157 |  |  | 中心街东段 | 295 | 10 |
| 158 |  |  | 中心街西段 | 300 | 10 |
| 159 |  |  | 叶屋巷主巷 | 102 | 3-7 |
| 160 |  |  | 叶屋内巷 | 157 | 2-4 |
| 161 |  |  | 徐屋巷 | 102 | 2-3 |
| 162 |  |  | 大桥巷1-3横巷 | 276 | 2-4 |
| 163 |  |  | 大桥巷4-6横巷 | 215 | 3-6 |
| 164 |  |  | 水电宿舍内巷 | 86 | 2-7 |
| 165 |  |  | 粮局宿舍内巷 | 129 | 3-7 |
| 166 |  |  | 塘唇巷 | 208 | 3-7 |
| 167 |  |  | 大桥路2横巷 | 69 | 4 |
| 168 |  |  | 大桥巷竖巷 | 56 | 3-6 |
| 169 |  |  | 油炸李屋巷 | 103 | 1.5-2 |
| 170 |  |  | 中心街55号叶屋巷 | 83 | 2-7 |
| 171 |  |  | 中心街1横巷 | 67 | 2-3 |
| 172 |  |  | 古亭停车场侧后巷 | 78 | 2-3 |
| 173 |  |  | 下园路 | 166 | 2-4 |
| 174 |  |  | 排楼下巷 | 49 | 4 |
| 175 |  |  | 上角市场上坡段 | 30 | 6 |
| 176 |  | 卫星社区 | 上角东1号巷 | 115 | 3 |
| 177 |  |  | 上角东2-3号巷 | 90 | 2、5 |
| 178 |  |  | 上角东4号巷 | 150 | 2 |
| 179 |  |  | 上角东5号巷 | 82 | 1-4 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 180 | 新江街道 | 卫星社区 | 上角东6-7号巷 | 45 | 2 |
| 181 |  |  | 上角东8-9号巷 | 55 | 2 |
| 182 |  |  | 上角东徐屋祠堂巷 | 84 | 2-7 |
| 183 |  |  | 南板桥西一巷 | 50 | 2 |
| 184 |  |  | 南板桥西二巷 | 50 | 3 |
| 185 |  |  | 南板桥西三巷 | 50 | 3 |
| 186 |  |  | 南板桥西四巷 | 200 | 4 |
| 187 |  |  | 南板桥西五巷 | 250 | 4 |
| 188 |  |  | 南板桥西六巷 | 30 | 5 |
| 189 |  |  | 南板桥西七巷 | 30 | 3 |
| 190 |  |  | 南板桥西八巷 | 30 | 3 |
| 191 |  |  | 南板桥西九巷 | 30 | 5 |
| 192 |  |  | 卫星北直街东四至六巷 | 141 | 3-4 |
| 193 |  |  | 南板桥路（老国道） | 300 | 8 |
| 194 |  |  | 西直巷侧巷（大桥南路1-6号） | 51 | 2 |
| 195 |  |  | 西门井直一、二巷 | 65 | 2.5-4 |
| 196 |  |  | 大桥南路59号巷 | 21 | 3 |
| 197 |  |  | 红花路36号巷 | 64 | 3-5 |
| 198 |  |  | 西门井中巷 | 152 | 3 |
| 199 |  |  | 魏屋园巷与大桥南路5号巷 | 171 | 4 |
| 200 |  |  | 西门井东一至二巷 | 115 | 2-4 |
| 201 |  |  | 西门井东三至四巷 | 115 | 3 |
| 202 |  |  | 西门井东九至十巷 | 90 | 3 |
| 203 |  |  | 西门井西一至二巷 | 120 | 3 |
| 204 |  |  | 西门井西三至四巷 | 50 | 3 |
| 205 |  |  | 西门井西五至六巷 | 55 | 3 |
| 206 |  |  | 西门井西七至八巷 | 70 | 3 |
| 207 |  |  | 西门井西九至十巷 | 75 | 3 |
| 208 |  |  | 大桥南西一至二巷 | 121 | 3.5 |
| 209 |  |  | 大桥南西三至五巷 | 95 | 2-4 |
| 210 |  |  | 大桥南西六至七巷 | 137 | 2-4 |
| 211 |  |  | 南板桥西十巷 | 54 | 4 |
| 212 |  |  | 南板桥西十一巷 | 89 | 3 |
| 213 |  |  | 南板桥西十二巷 | 90 | 3 |
| 214 |  |  | 南板桥西十三巷 | 85 | 3 |
| 215 |  |  | 南板桥西十四巷 | 80 | 3 |
| 216 |  |  | 南板桥西十五巷 | 75 | 1.5-4 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 217 | 新江街道 | 卫星社区 | 南板桥西十六巷 | 75 | 1.5-4 |
| 218 |  |  | 南板桥西十七至二十巷 | 148 | 3 |
| 219 |  |  | 城脚下一至三巷 | 165 | 3 |
| 220 |  |  | 城脚下四至六巷 | 179 | 3 |
| 221 |  |  | 城脚下七至九巷 | 199 | 3 |
| 222 |  |  | 城脚下十、十一巷 | 144 | 3 |
| 223 |  |  | 城脚下十二至十四巷 | 189 | 3 |
| 224 |  |  | 新村六至九巷 | 189 | 3 |
| 225 |  |  | 新村二至五巷 | 167 | 3 |
| 226 |  | 龙尾坝 社区 | 龙苑东横一栋背后巷 | 58 | 5-6 |
| 227 |  |  | 龙苑东横一栋 | 87 | 6 |
| 228 |  |  | 龙苑东一栋 | 79 | 5.5 |
| 229 |  |  | 龙苑东二栋 | 102 | 10 |
| 230 |  |  | 龙苑东三栋 | 81 | 5.5 |
| 231 |  |  | 龙苑东四栋 | 75 | 5.5 |
| 232 |  |  | 龙苑东五栋 | 88 | 10 |
| 233 |  |  | 龙苑东六栋 | 63 | 5.5 |
| 234 |  |  | 龙苑东七栋 | 59 | 5.5 |
| 235 |  |  | 龙苑东九栋 | 70 | 5.5 |
| 236 |  |  | 龙苑东十一栋 | 65 | 5.5 |
| 237 |  |  | 龙苑东十二栋 | 62 | 5.5 |
| 238 |  |  | 龙苑东十三栋 | 57 | 5.5 |
| 239 |  |  | 龙苑东十四栋 | 54 | 5.5 |
| 240 |  |  | 龙苑东十五栋 | 52 | 5.5 |
| 241 |  |  | 龙苑东十六栋 | 49 | 5.5 |
| 242 |  |  | 龙苑东十七栋 | 46 | 5.5 |
| 243 |  |  | 龙苑东十八栋 | 41 | 5.5 |
| 244 |  |  | 龙苑东十九栋 | 37 | 5.5 |
| 245 |  |  | 龙苑东二十栋 | 31 | 5.5 |
| 246 |  |  | 龙苑东二十一栋 | 28 | 5.5 |
| 247 |  |  | 龙苑东二十二栋 | 26 | 5.5 |
| 248 |  |  | 龙苑东二十三栋 | 25 | 5.5 |
| 249 |  |  | 龙苑东二十四栋 | 26 | 5.5 |
| 250 |  |  | 龙苑东二十五栋 | 26 | 5.5 |
| 251 |  |  | 龙苑东二十六栋 | 26 | 5 |
| 252 |  |  | 龙苑西一栋 | 64 | 6 |
| 253 |  |  | 龙苑西二栋 | 50 | 5.5 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 254 | 新江街道 | 龙尾坝社区 | 龙苑西三栋 | 50 | 5.5 |
| 255 |  |  | win酒吧与天使酒吧后门路段 | 100 | 10 |
| 256 |  |  | 龙苑西五栋 | 50 | 5.5 |
| 257 |  |  | 龙苑西六栋 | 50 | 5.5 |
| 258 |  |  | 龙苑西七栋 | 70 | 10 |
| 259 |  |  | 龙苑西八栋 | 48 | 5.5 |
| 260 |  |  | 龙苑西九栋 | 47 | 5.5 |
| 261 |  |  | 龙苑东十栋 | 69 | 10 |
| 262 |  |  | 龙苑西十一栋 | 69 | 5.5 |
| 263 |  |  | 龙苑西十二栋 | 68 | 5.5 |
| 264 |  |  | 龙苑西十三栋 | 68 | 5.5 |
| 265 |  |  | 龙苑西十四栋 | 68 | 5.5 |
| 266 |  |  | 龙苑西十五栋 | 66 | 5.5 |
| 267 |  |  | 龙苑西十六栋 | 65 | 5.5 |
| 268 |  |  | 龙苑西十七栋 | 63 | 5.5 |
| 269 |  |  | 龙苑西十八栋 | 61 | 5.5 |
| 270 |  |  | 龙苑西十九栋 | 59 | 5.5 |
| 271 |  |  | 龙苑西二十栋 | 56 | 5.5 |
| 272 |  |  | 龙苑西二十一栋 | 55 | 5.5 |
| 273 |  |  | 龙苑西二十二、二十三栋 | 104 | 5.5 |
| 274 |  |  | 龙苑西二十六、二十七栋 | 50 | 5.5 |
| 275 |  |  | 龙苑西二十四、二十五栋 | 53 | 5.5 |
| 276 |  |  | 八斗种一、二栋 | 79 | 4.5 |
| 277 |  |  | 八斗种三、四栋 | 93 | 5.5 |
| 278 |  |  | 八斗种五、六栋 | 133 | 5 |
| 279 |  |  | 八斗种七、八栋 | 119 | 4 |
| 280 |  |  | 八斗种九栋 | 57 | 4 |
| 281 |  |  | 八斗种十栋 | 62 | 4 |
| 282 |  |  | 八斗种十一栋 | 62 | 8-15 |
| 283 |  |  | 八斗种十二栋 | 57 | 6-12 |
| 284 |  |  | 龙苑西横一巷 | 164 | 6 |
| 285 |  |  | 龙苑东横二巷 | 118 | 5 |
| 286 |  |  | 龙苑东横一巷 | 130 | 6 |

| 附件6 2019年“百街千巷”普通街巷综合整治明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |  |
| 1 | 上城街道 | 南湖社区 | 上围路口1 | 45 | 3 |  |
| 2 |  |  | 上围路口2 | 100 | 3 |  |
| 3 |  |  | 上围右支巷 | 45 | 3 |  |
| 4 |  |  | 上围左支巷 | 115 | 6 |  |
| 5 |  |  | 上围村3号侧巷 | 35 | 3 |  |
| 6 |  |  | 上围村3号后巷 | 30 | 3 |  |
| 7 |  |  | 下围村右支巷 | 120 | 3 |  |
| 8 |  |  | 下围村24号前 | 35 | 3 |  |
| 9 |  |  | 下围村14号前支巷 | 70 | 3 |  |
| 10 |  |  | 下围村小杨支巷 | 90 | 3 |  |
| 11 |  |  | 老师新村通道 | 150 | 3 |  |
| 12 |  |  | 老师新村通道支巷1-3 | 155 | 3 |  |
| 13 |  |  | 老师新村通道支巷4-5 | 140 | 3 |  |
| 14 |  |  | 老师新村通道支巷6-11 | 205 | 3 |  |
| 15 |  |  | 教师新区大道 | 65 | 3 |  |
| 16 |  |  | 新区支巷1-4 | 155 | 5 |  |
| 17 |  |  | 支巷1 | 60 | 3 |  |
| 18 |  |  | 支巷2 | 30 | 2 |  |
| 19 |  |  | 教师老村人行道 | 120 | 6 |  |
| 20 |  |  | 教师老村支巷1-4巷 | 100 | 3 |  |
| 21 |  |  | 教师老村支巷5-9巷 | 125 | 3 |  |
| 22 |  |  | 教师老村支巷10-16巷 | 225 | 3 |  |
| 23 |  |  | 老村横巷 | 110 | 6 |  |
| 24 |  |  | 书房前正巷 | 115 | 6 |  |
| 25 |  |  | 右横1巷 | 45 | 3 |  |
| 26 |  |  | 右横1－1、2、3巷 | 225 | 3 |  |
| 27 |  |  | 左1-4支巷 | 170 | 3 |  |
| 28 |  |  | 选矿厂左1巷 | 35 | 6 |  |
| 29 |  |  | 右一巷 | 45 | 3 |  |
| 30 |  |  | 左1－1支巷（水泥） | 40 | 3 |  |
| 31 |  |  | 选矿厂右1巷3支巷（水泥） | 70 | 3 |  |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 32 | 上城街道 | 南湖社区 | 选矿厂宿舍（空地） | 20 |  | 6 |
| 33 |  |  | 南湖老东路 | 165 |  | 3 |
| 34 |  |  | 新兴路73号前 | 125 |  | 4 |
| 35 |  |  | 农械厂1、2支巷 | 80 |  | 10、3 |
| 36 |  | 新兴社区 | 河紫路南一号路 | 90 |  | 11 |
| 37 |  |  | 上围西（河紫路南1号后面） | 120 |  | 2.5 |
| 38 |  |  | 上围西1－1号 | 120 |  | 5.5 |
| 39 |  |  | 上围西2－1号 | 121 |  | 6.5 |
| 40 |  |  | 上围西3－1号 | 110 |  | 5.5 |
| 41 |  |  | 上围西4－1号 | 110 |  | 5.5 |
| 42 |  |  | 上围西5－1号 | 40 |  | 5 |
| 43 |  |  | 上围西正中大路 | 70 |  | 7 |
| 44 |  |  | 上围东1－1号 | 140 |  | 4 |
| 45 |  |  | 上围东2－1号 | 90 |  | 4.5 |
| 46 |  |  | 上围东3－1号 | 90 |  | 4.5 |
| 47 |  |  | 上围东4－1号 | 90 |  | 4.5 |
| 48 |  |  | 上围东6－1号 | 90 |  | 11与4.5 |
| 49 |  |  | 上围东7－1号 | 120 |  | 4.5 |
| 50 |  |  | 上围东8－1号 | 80 |  | 4.5 |
| 51 |  |  | 上围东9－1号 | 100 |  | 4.5 |
| 52 |  |  | 上围东10－1号 | 60 |  | 4.5 |
| 53 |  |  | 上围东11－1号 | 60 |  | 4.5 |
| 54 |  |  | 上围东12－1号 | 60 |  | 4.5 |
| 55 |  |  | 上围东正中大路 | 140 |  | 5 |
| 56 |  |  | 上围东13－1号 | 90 |  | 3 |
| 57 |  |  | 上围东紫金桥下小巷 | 80 |  | 10 |
| 58 |  |  | 银行宿舍2条巷 | 130 |  | 2-6 |
| 59 |  |  | 下围东中间大路 | 70 |  | 7 |
| 60 |  |  | 下围东1巷 | 120 |  | 4 |
| 61 |  |  | 下围东2巷 | 110 |  | 4.5 |
| 62 |  |  | 下围东3巷 | 100 |  | 4.5 |
| 63 |  |  | 下围东4巷 | 80 |  | 4.5 |
| 64 |  |  | 下围东5、6巷 | 90 |  | 3.5、4.5 |
| 65 |  |  | 南提1-5巷 | 170 |  | 2、6 |
| 66 |  |  | 下围村果园路一栋6号小巷 | 70 |  | 3 |
| 67 |  |  | 下围村果园路一巷3号与一巷4号间巷子 | 70 |  | 5 |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 68 | 上城街道 | 新兴社区 | 下围村果园路二、三、五六之间（3条巷） | 140 |  | 3 |
| 69 |  |  | 下围村46-48、50－51、56－70号巷（5条巷） | 180 |  | 3.5、5 |
| 70 |  |  | 下围新村路北二、三、四、五、6-7号巷（5条巷） | 210 |  | 4 |
| 71 |  |  | 下围新村路南一至六巷（6条巷） | 240 |  | 4 |
| 72 |  |  | 下围新村路南七至十二巷（6条巷） | 240 |  | 4 |
| 73 |  |  | 下围村14、16号旁（2条巷） | 70 |  | 4 |
| 74 |  |  | 下围新村路北1巷1号旁与83号旁巷（2条巷） | 20 |  | 4 |
| 75 |  |  | 下围新村路北一巷至下围村82、83号 | 100 |  | 4 |
| 76 |  |  | 下围村8、9、10、80、81号巷 | 100 |  | 3 |
| 77 |  |  | 下围村5号旁－8号巷子 | 60 |  | 3.5 |
| 78 |  |  | 南堤路35号根据地后 | 100 |  | 3 |
| 79 |  |  | 南堤路厂门 | 30 |  | 5 |
| 80 |  |  | 松香厂3条小巷 | 70 |  | 2-5 |
| 81 |  |  | 南堤路2条支巷 | 30 |  | 10 |
| 82 |  |  | 南堤路土仓支巷（2条） | 170 |  | 3 |
| 83 |  |  | 药品仓库安5条支巷 | 170 |  | 2-4 |
| 84 |  |  | 白云巷主路 | 430 |  | 6 |
| 85 |  |  | 白云巷1、2支巷 | 240 |  | 4-5 |
| 86 |  |  | 白云巷3、4、5支巷 | 210 |  | 5-8 |
| 87 |  |  | 南新路西侧6条支巷 | 250 |  | 5 |
| 88 |  |  | 南新路东侧4条支巷 | 150 |  | 5 |
| 89 |  |  | 南新路东内巷 | 65 |  | 3-4 |
| 90 |  |  | 南新路4号 | 50 |  | 2.5 |
| 91 |  |  | 城南贸易城A、C栋前小巷 | 190 |  | 6 |
| 92 |  |  | 城南贸易城B、D栋前小巷 | 190 |  | 6 |
| 93 |  |  | 城南贸易城E、F栋前小巷 | 190 |  | 2 |
| 94 |  |  | 城南贸易城G、H栋前小巷 | 190 |  | 9 |
| 95 |  |  | 城南贸易城K、L栋前小巷 | 190 |  | 2 |
| 96 |  |  | 城南贸易城X栋前小巷 | 50 |  | 9 |
| 97 |  |  | 城南贸易城Y栋前小巷 | 50 |  | 2 |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 98 | 上城街道 | 新兴社区 | 城南贸易城M栋前小巷 | 30 |  | 8 |
| 99 |  |  | 城南贸易城N栋前小巷 | 70 |  | 2 |
| 100 |  |  | 城南贸易城O栋前小巷 | 70 |  | 9 |
| 101 |  |  | 城南贸易城P栋前小巷 | 70 |  | 2 |
| 102 |  |  | 城南贸易城I、R栋前小巷 | 100 |  | 2 |
| 103 |  |  | 城南贸易城J、S栋前小巷 | 120 |  | 6 |
| 104 |  |  | 城南贸易城I、R栋间小巷 | 30 |  | 8 |
| 105 |  |  | 城南贸易城绿海阁小区后 | 110 |  | 2-10 |
| 106 |  |  | 城南贸易城停车坪 | 55 |  | 30 |
| 107 |  |  | 城南贸易城耐特幼儿园旁 | 120 |  | 16 |
| 108 |  |  | 玫瑰横巷（5条巷） | 180 |  | 2-4 |
| 109 |  |  | 环卫宿舍小巷 | 40 |  | 2 |
| 110 |  |  | 大岭背路1-5支巷 | 154 |  | 3-4 |
| 111 |  |  | 大岭背路6-8支巷 | 170 |  | 5 |
| 112 |  |  | 大岭背南1-5巷 | 175 |  | 4 |
| 113 |  |  | 大岭背南6-10巷 | 175 |  | 4 |
| 114 |  |  | 大岭背南西1-6巷 | 160 |  | 4 |
| 115 |  |  | 大岭背南西7-10巷 | 170 |  | 4-6 |
| 116 |  |  | 新兴小学路段 | 50 |  | 5-10 |
| 117 |  |  | 大岭背双号路段小巷 | 80 |  | 2.5 |
| 118 |  |  | 新兴小学路段小巷 | 20 |  | 3 |
| 119 |  |  | 米丝厂宿舍小巷 | 100 |  | 4 |
| 120 |  |  | 大岭中背中西路15巷 | 50 |  | 3 |
| 121 |  |  | 大岭背中路段西1、2小巷 | 150 |  | 2-4、5-8 |
| 122 |  |  | 大岭背中路段西3、4、5小巷 | 190 |  | 2-4 |
| 123 |  |  | 大岭背中路1巷 | 50 |  | 4 |
| 124 |  |  | 大岭背中路电台宿舍6条支巷 | 170 |  | 3-4 |
| 125 |  |  | 35－74、77、85小巷（4条巷） | 232 |  | 4、5 |
| 126 |  |  | 35－61、65、143、149小巷（6条） | 210 |  | 3-4 |
| 127 |  |  | 35－95-99小巷（10条巷） | 150 |  | 3-4 |
| 128 |  |  | 35－50小巷 | 40 |  | 4 |
| 129 |  |  | 35－49小巷 | 140 |  | 5 |
| 130 |  |  | 35－42小巷（4条巷） | 140 |  | 3-5 |
| 131 |  |  | 35－39挡土墙小巷 | 40 |  | 4.5 |
| 132 |  |  | 35－35小巷（4条巷） | 130 |  | 5 |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 133 | 上城街道 | 新兴社区 | 35－117小巷 | 85 |  | 3-5 |
| 134 |  |  | 中医院宿舍楼周边6条小巷 | 230 |  | 4 |
| 135 |  |  | 龟峰路1巷 | 110 |  | 5-7 |
| 136 |  |  | 龟峰路2号 | 110 |  | 4 |
| 137 |  |  | 龟峰路平房巷 | 50 |  | 4 |
| 138 |  |  | 龟峰路1巷支巷（3条巷） | 45 |  | 2.5、4 |
| 139 |  |  | 龟峰路1巷山顶1巷（3条巷） | 60 |  | 2 |
| 140 |  |  | 龟峰路1巷2巷 | 50 |  | 2 |
| 141 | 东埔街道 | 红星社区 | 东华巷 | 150 |  | 7-8 |
| 142 |  |  | 原二轻局背后巷道 | 60 |  | 5-10 |
| 143 |  |  | 华昌东一巷 | 110 |  | 6-8 |
| 144 |  |  | 华昌东二巷 | 90 |  | 4 |
| 145 |  |  | 华昌东三巷 | 90 |  | 5-8 |
| 146 |  |  | 华昌东四巷 | 110 |  | 6-8 |
| 147 |  |  | 华昌东纵一巷 | 120 |  | 4 |
| 148 |  |  | 华昌西一巷 | 90 |  | 10 |
| 149 |  |  | 华昌西二巷 | 90 |  | 5 |
| 150 |  |  | 华昌西三巷 | 90 |  | 8 |
| 151 |  |  | 华昌西四巷 | 100 |  | 7-8 |
| 152 |  |  | 华昌西五巷 | 100 |  | 6-8 |
| 153 |  |  | 华昌西六巷 | 100 |  | 6-8 |
| 154 |  |  | 华昌西七巷 | 100 |  | 6-8 |
| 155 |  |  | 华昌西纵一巷 | 150 |  | 5 |
| 156 |  |  | 石塘片区东一巷 | 70 |  | 5 |
| 157 |  |  | 石塘片区东二巷 | 120 |  | 6 |
| 158 |  |  | 石塘片区东三巷 | 120 |  | 5 |
| 159 |  |  | 石塘片区东四巷 | 120 |  | 5 |
| 160 |  |  | 石塘片区东五巷 | 120 |  | 5 |
| 161 |  |  | 石塘片区东六巷 | 90 |  | 4-6 |
| 162 |  |  | 石塘片区西一巷 | 100 |  | 4-5 |
| 163 |  |  | 石塘片区西二巷 | 140 |  | 5-8 |
| 164 |  |  | 石塘片区西三巷 | 120 |  | 2-6 |
| 165 |  |  | 石塘片区西四巷 | 50 |  | 2-4 |
| 166 |  |  | 石塘片区西五巷 | 100 |  | 3 |
| 167 |  |  | 石塘片区西六巷 | 90 |  | 3 |
| 168 |  |  | 石塘片区西七巷 | 90 |  | 3 |
| 169 |  |  | 石塘片区西八巷 | 90 |  | 3 |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 170 | 东埔街道 | 红星社区 | 石塘片区西九巷 | 90 |  | 3 |
| 171 |  |  | 石塘片区纵一巷 | 90 |  | 3-4 |
| 172 |  |  | 石塘片区纵二巷 | 60 |  | 5 |
| 173 |  |  | 石塘片区纵三巷 | 90 |  | 5 |
| 174 |  |  | 石塘片区纵四巷 | 110 |  | 6 |
| 175 |  |  | 中国人民银行西侧巷道 | 180 |  | 4 |
| 176 |  | 丰源新村 | 丰源村新一路 | 3000 |  | 6 |
| 177 |  | 兴源社区 | 家乐街 | 169 |  | 7 |
| 178 |  |  | 市一小旁巷道 | 212 |  | 6 |
| 179 |  |  | 太阳升村安置区一巷 | 121 |  | 4-6 |
| 180 |  |  | 太阳升村安置区二巷 | 248 |  | 1.5,4-6 |
| 181 |  |  | 太阳升村安置区三巷 | 70 |  | 4-7 |
| 182 |  |  | 太阳升村安置区四巷 | 76 |  | 2-4 |
| 183 |  |  | 东埔河西侧巷南 | 112 |  | 12-15 |
| 184 |  |  | 东埔河西侧巷北 | 137 |  | 4-7 |
| 185 |  |  | 富民街 | 325 |  | 6.5 |
| 186 |  |  | 凯东巷 | 294 |  | 9-10 |
| 187 |  |  | 凯东北巷 | 75 |  | 4.5 |
| 188 |  |  | 裕隆花园后巷 | 123 |  | 6 |
| 189 |  |  | 朝阳街西侧巷 | 58 |  | 3-4 |
| 190 |  |  | 检察院宿舍内巷 | 32 |  | 4-11 |
| 191 |  |  | 检察院宿舍后巷 | 34 |  | 3 |
| 192 |  |  | 广发宿舍内巷 | 27 |  | 5 |
| 193 |  |  | 电信宿舍内巷 | 122 |  | 6 |
| 194 |  |  | 益民街 | 358 |  | 7 |
| 195 |  |  | 凯东南巷 | 104 |  | 6 |
| 196 | 新江街道 | 朱门亭 社区 | 岗古岭东一巷 | 100 |  | 8 |
| 197 |  |  | 朱门亭一路一栋 | 100 |  | 5 |
| 198 |  |  | 岗古岭东路1-7号 | 120 |  | 7 |
| 199 |  |  | 北二巷 | 70 |  | 7 |
| 200 |  |  | 文明小区道路 | 150 |  | 9 |
| 201 |  |  | 开发公司商住楼17-5 | 150 |  | 7 |
| 202 |  |  | 岗古岭南三巷1栋 | 80 |  | 8 |
| 203 |  |  | 岗古岭南三巷2栋 | 80 |  | 4 |
| 204 |  |  | 岗古岭南三巷3栋 | 80 |  | 8 |
| 205 |  |  | 岗古岭南三巷4栋 | 80 |  | 8 |
| 206 |  |  | 岗古岭南三巷5栋 | 80 |  | 5 |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 207 | 新江街道 | 朱门亭 社区 | 岗古岭南四巷1栋 | 100 |  | 7 |
| 208 |  |  | 岗古岭南四巷2栋 | 100 |  | 6 |
| 209 |  |  | 岗古岭南四巷3栋 | 100 |  | 6 |
| 210 |  |  | 岗古岭南四巷4栋 | 100 |  | 7 |
| 211 |  |  | 西岭中巷2号至8-1号 | 200 |  | 5 |
| 212 |  |  | 西岭南中巷1至2号门前道路 | 150 |  | 5 |
| 213 |  |  | 石油公司宿舍A-C栋 | 100 |  | 6 |
| 214 |  |  | 朱门亭西巷22至30-1号 | 200 |  | 5 |
| 215 |  |  | 河中路8栋1号至9号 | 150 |  | 5 |
| 216 |  |  | 河中路7栋1号至9号 | 150 |  | 5 |
| 217 |  |  | 河中路6栋1号至8号 | 100 |  | 5 |
| 218 |  |  | 河中路4栋1-7号 | 100 |  | 7 |
| 219 |  |  | 西岭南一巷1-71号 | 106 |  | 6 |
| 220 |  |  | 西岭南一巷之一 | 450 |  | 5 |
| 221 |  |  | 岗古岭西巷2、3栋 | 160 |  | 4 |
| 222 |  |  | 岗古岭西巷4、5栋 | 160 |  | 3 |
| 223 |  |  | 岗古岭西巷6栋 | 65 |  | 3 |
| 224 |  |  | 岗古岭西巷7栋 | 50 |  | 2.5 |
| 225 |  |  | 岗古岭西四巷1、2栋 | 90 |  | 3 |
| 226 |  |  | 岗古岭西二巷1、2栋 | 160 |  | 2 |
| 227 |  |  | 岗古岭西三巷1—9号 | 120 |  | 4 |
| 228 |  |  | 河源大道南256号-258号道路 | 60 |  | 3 |
| 229 |  |  | 西岭中巷5号至11号 | 130 |  | 3 |
| 230 |  |  | 朱门亭西巷22号屋旁小巷 | 20 |  | 2 |
| 231 |  |  | 河中路7栋与8栋出入路口 | 15 |  | 5 |
| 232 |  |  | 河中路5栋1号门前道路 | 20 |  | 6 |
| 233 |  |  | 石油公司宿舍出入口 | 80 |  | 2 |
| 234 |  |  | 朱门亭西巷1至10号 | 200 |  | 4.5 |
| 235 |  |  | 朱门亭西巷11至13号 | 100 |  | 3.5 |
| 236 |  |  | 河中路5栋1号至8号 | 100 |  | 4 |
| 237 |  |  | 西岭中巷2号门边道路 | 30 |  | 6 |
| 238 |  |  | 河中路3栋1号至3号 | 80 |  | 5 |
| 239 |  |  | 河中路2栋1号至6号 | 100 |  | 4 |
| 240 |  |  | 河中路1栋1号-7号 | 200 |  | 5 |
| 241 |  |  | 西岭南一巷之二 | 100 |  | 5 |
| 242 |  |  | 西岭南一巷之三 | 120 |  | 3 |
| 243 |  |  | 西岭南二巷11-71号 | 62 |  | 5 |
| 序号 | 所属街道 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |  |
|  |  |  |  | 长度（m） |  | 宽度（m） |
| 244 | 新江街道 | 朱门亭 社区 | 西岭南二巷之一 | 120 |  | 4 |
| 245 |  |  | 西岭南二巷之二 | 50 |  | 2 |
| 246 |  |  | 水上新村23-38号 | 100 |  | 5 |
| 247 |  |  | 水上新村之一、二 | 280 |  | 2 |
| 248 |  |  | 水上新村之三、四 | 210 |  | 3 |
| 249 |  |  | 西岭西（1-11号) | 120 |  | 6 |
| 250 |  |  | 西一巷（1-3栋）、3、5、6栋（1-3号） | 130 |  | 2 |
| 251 |  |  | 西岭北巷（1-47号）东段 | 100 |  | 6 |
| 252 |  |  | 西岭北巷（1-47号）中段 | 100 |  | 6 |
| 253 |  |  | 西岭北巷（1-47号）西段 | 150 |  | 6 |
| 254 |  |  | 西岭东路 | 200 |  | 6 |
| 255 |  |  | 西岭东（4栋-6栋） | 250 |  | 2.5 |
| 256 |  |  | 西岭中巷 | 80 |  | 6 |
| 257 |  |  | 河中路4栋至6栋旁道路 | 40 |  | 5 |
| 258 |  |  | 东源财政宿舍9-14号路口 | 30 |  | 3 |
| 259 |  |  | 东一巷五、六栋 | 80 |  | 4 |
| 260 |  |  | 东一巷二至四栋 | 120 |  | 4 |
| 261 |  |  | 东一巷一栋 | 40 |  | 8 |
| 262 |  |  | 朱门亭一路 | 60 |  | 5 |
| 263 |  |  | 朱门亭一路二至四栋 | 100 |  | 6 |
| 264 |  |  | 东二巷一至三栋 | 235 |  | 3-6 |
| 265 |  |  | 西岭中巷8号旁小巷 | 60 |  | 6 |
| 266 |  |  | 岗古岭东路1-7号 | 50 |  | 7 |
| 267 |  |  | 矿冶宿舍道路 | 35 |  | 2-3 |
| 268 |  |  | 东源财政宿舍道路 | 50 |  | 5 |
| 269 |  |  | 北一巷1至4栋 | 120 |  | 2-4 |
| 270 |  |  | 北二巷1至6栋 | 60 |  | 4 |
| 271 |  |  | 北三巷1、2栋 | 40 |  | 4 |
| 272 |  |  | 文明小区1至11栋 | 120 |  | 4 |
| 273 |  |  | 横巷15-9至15—16号道路 | 70 |  | 3 |
| 274 |  |  | 北三巷 | 50 |  | 2-3 |
| 275 |  |  | 岗古岭市邮政宿舍 | 80 |  | 2 |
| 276 |  |  | 岗古岭南一巷1、2栋 | 180 |  | 2 |
| 277 |  |  | 岗古岭南二、五巷 | 140 |  | 3 |
| 278 |  |  | 岗古岭西巷1栋 | 80 |  | 4 |

| 附件7 2020年“百街千巷”普通街巷综合整治明细表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 1 | 上城街道 | 公园社区 | 电台宿舍小巷 | 110 | 2-5 |
| 2 |  |  | 老邮电宿舍-林业局 | 50 | 2-2.5 |
| 3 |  |  | 湖背路7号小巷 | 60 | 3.5 |
| 4 |  |  | 湖滨路北二栋、南二栋巷 | 130 | 5 |
| 5 |  |  | 社保局旁五巷 | 120 | 5 |
| 6 |  |  | 湖背路18-13小巷 | 70 | 2.5 |
| 7 |  |  | 小明星童装店旁小巷 | 40 | 2 |
| 8 |  |  | 公园西路（保健院-房管局） | 160 | 17 |
| 9 |  |  | 市场大门边 | 100 | 5.5 |
| 10 |  |  | 市场东栋巷 | 90 | 6 |
| 11 |  |  | 天天有门前 | 40 | 10 |
| 12 |  |  | 市场南栋巷 | 50 | 6.5 |
| 13 |  |  | 上围村米店路口 | 50 | 3-5 |
| 14 |  |  | 上围村铺面1-4进 | 80 | 1.5-7 |
| 15 |  |  | 上围村77巷出 | 80 | 3 |
| 16 |  |  | 上围村铺面1-1 | 60 | 2-6 |
| 17 |  |  | 上围村49-62号路口 | 300 | 3 |
| 18 |  |  | 上围村31-曹屋28 | 150 | 2 |
| 19 |  |  | 上围村10-林业宿舍路口 | 150 | 2.5-3.5 |
| 20 |  |  | 上围村12-100号 | 120 | 2 |
| 21 |  |  | 女人街丘屋巷 | 50 | 3-8 |
| 22 |  |  | 女人街路口小巷 | 20 | 2 |
| 23 |  |  | 人民路丘屋巷 | 70 | 2.5 |
| 24 |  |  | 人民路丘屋巷2巷 | 65 | 1.5-2.5 |
| 25 |  |  | 东门服装城 | 30 | 3 |
| 26 |  |  | 湖背邹屋 | 40 | 4-8 |
| 27 |  |  | 公园路11号 | 40 | 1-4 |
| 28 |  |  | 湖背路34-2小巷4条 | 40 | 1.5-5 |
| 29 |  |  | 毛屋坪巷 | 30 | 2 |
| 30 |  |  | 公园西路2、3巷 | 60 | 2 |
| 31 |  |  | 湖背路49号巷4条支巷 | 110 | 2-2.5 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 32 | 上城街道 | 公园社区 | 湖背路37号小巷 | 30 | 2.5 |
| 33 |  |  | 湖背路49号巷4条支巷 | 110 | 1.5-3.5 |
| 34 |  |  | 李屋大门巷 | 90 | 2-3 |
| 35 |  |  | 劳动局宿舍门前小巷 | 70 | 3 |
| 36 |  |  | 湖背路张屋巷 | 70 | 2 |
| 37 |  |  | 电影院宿舍小巷 | 30 | 2 |
| 38 |  |  | 湖背路8号小巷 | 30 | 2 |
| 39 |  |  | 湖背路32-3小巷 | 20 | 2.5 |
| 40 |  |  | 湖背路30号小巷 | 21 | 3.5 |
| 41 |  |  | 湖背路21号2条小巷 | 30 | 1-2 |
| 42 |  |  | 东湖居内巷 | 100 | 2.5 |
| 43 |  |  | 湖滨路10-13巷 | 80 | 2 |
| 44 |  |  | 湖滨路北一栋、南一栋巷 | 130 | 2 |
| 45 |  |  | 湖滨路1-3巷 | 91 | 2.5 |
| 46 |  |  | 湖滨3巷内小巷 | 50 | 1.5 |
| 47 |  |  | 湖滨路1巷内小巷 | 30 | 2 |
| 48 |  |  | 公园路39号（区机关幼儿园旁） | 40 | 2 |
| 49 |  |  | 市场巷 | 40 | 3 |
| 50 |  |  | 建设银行宿舍小巷 | 20 | 1.5 |
| 51 |  |  | 皇马丽酒店旁小巷 | 20 | 3.5 |
| 52 |  |  | 公园路53-1、55-1、57-1 | 50 | 2.5 |
| 53 |  |  | 公园西路18号巷 | 20 | 3.5 |
| 54 |  |  | 公园西路17号巷 | 50 | 3 |
| 55 |  |  | 公园西路16号巷 | 130 | 1.5-3.5 |
| 56 |  |  | 公园西路4巷 | 70 | 2 |
| 57 |  |  | 公园西路3巷 | 40 | 2 |
| 58 |  |  | 公园西路2巷 | 20 | 1.5 |
| 59 |  |  | 公园西路4-8巷 | 20 | 3.5 |
| 60 |  |  | 公园西路12巷 | 60 | 2.5 |
| 61 |  |  | 公园西路8、10巷 | 30 | 1.5 |
| 62 |  |  | 公园西路9巷 | 20 | 1.5 |
| 63 |  |  | 老院府103-106巷 | 30 | 3 |
| 64 | 源西街道 | 新江三路社区 | 宝源学校侧巷 | 185 | 10 |
| 65 |  | 新港路北社区 | 西三路北一至二巷 | 380 | 4-5 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 66 | 源西街道 | 新港路北社区 | 西三路北三至四巷 | 310 | 4-5 |
| 67 |  |  | 西三路北五至六巷 | 230 | 4-5 |
| 68 |  |  | 西三路与西三路南一巷 | 385 | 8 |
| 69 |  |  | 西四路 | 270 | 8 |
| 70 |  |  | 西二路北一巷 | 130 | 10 |
| 71 |  |  | 西一路东一巷（含东西支巷） | 250 | 4.5 |
| 72 |  |  | 西一路东二巷北段 | 240 | 7 |
| 73 |  |  | 西一路东二巷南段 | 240 | 7 |
| 74 |  |  | 西二路南三巷 | 170 | 6 |
| 75 |  |  | 西二路南二巷 | 170 | 7 |
| 76 |  |  | 西二路南一巷 | 240 | 5 |
| 77 |  |  | 西区小巷 | 465 | 4 |
| 78 |  |  | 西二路北一至二巷 | 270 | 4-5 |
| 79 |  |  | 西二路北三至四巷 | 282 | 4-5 |
| 80 |  |  | 西二路北五至六巷 | 300 | 4-5 |
| 81 |  |  | 西一路东三巷 | 320 | 4 |
| 82 |  |  | 西一路东四巷 | 280 | 3.5 |
| 83 |  |  | 东方花园侧巷 | 300 | 6 |
| 84 |  | 站前路 社区 | 兴隆花园北一巷（含支巷） | 150 | 9 |
| 85 |  |  | 鸿兴花园北一巷 | 110 | 9 |
| 86 |  |  | 天龙花园路 | 60 | 12 |
| 87 |  |  | 阳光名居侧边路 | 160 | 5 |
| 88 |  |  | 美食街（含支巷） | 540 | 9 |
| 89 |  |  | 祥兴公园东一巷 | 220 | 15 |
| 90 |  |  | 体育学校侧路 | 295 | 10 |
| 91 | 东埔街道 | 广场社区 | 学前一巷 | 220 | 6-7 |
| 92 |  |  | 学前二巷 | 190 | 10-12 |
| 93 |  |  | 学前三巷 | 170 | 14 |
| 94 |  |  | 祥盛花园门前巷改（祥盛花园西纵巷） | 130 | 8-10 |
| 95 |  |  | 文昌中学东边巷 | 170 | 2 |
| 96 |  |  | 文昌中学北边巷 | 160 | 2 |
| 97 |  |  | 文昌中学西边巷 | 100 | 3 |
| 98 |  |  | 润宏居周边巷改（润宏居东边巷） | 160 | 3-4 |
| 99 |  |  | 益民东街背后小巷改（益民街东-南边巷） | 210 | 7-9 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 100 | 东埔街道 | 广场社区 | 益民街东-北边巷 | 190 | 4-5 |
| 101 |  |  | 益民街东巷 | 210 | 7 |
| 102 |  |  | 旺福路西北边横一巷 | 190 | 6 |
| 103 |  |  | 旺福路西北边横二巷 | 220 | 6 |
| 104 |  |  | 黄果塘中心幼儿园南边巷 | 90 | 6 |
| 105 |  |  | 文昌市场西边巷 | 70 | 4 |
| 106 |  |  | 文昌市场北边巷 | 90 | 4-5 |
| 107 |  |  | 文昌市场南边巷 | 90 | 6 |
| 108 |  |  | 文昌市场东边巷 | 70 | 5 |
| 109 |  |  | 中森居北边小巷 | 80 | 3-4 |
| 110 |  |  | 华怡小区东侧一巷改（华怡小区东北边一巷） | 210 | 3 |
| 111 |  |  | 华怡小区东侧二巷 | 180 | 6 |
| 112 |  |  | 黄果塘小区巷道改（黄果塘保留区巷道） | 1000-2500 | 2-4 |
| 113 |  |  | 黄果塘开发区街道改（太阳升村路） | 560 | 7-8 |
| 114 |  | 建设社区 | 沥边路改（建设社区沥边路一巷） | 220 | 1+1.5 |
| 115 |  |  | 沥边路改（建设社区沥边路二巷） | 300 | 6-8 |
| 116 |  |  | 穗安巷 | 150 | 6-7 |
| 117 |  |  | 穗安横一巷 | 150 | 6-8 |
| 118 |  |  | 穗安横二巷 | 270 | 6-8 |
| 119 |  |  | 穗安横三巷 | 270 | 6-8 |
| 120 |  |  | 穗安横四巷 | 120 | 5-6 |
| 121 |  |  | 穗安横五巷 | 120 | 5-6 |
| 122 |  |  | 穗香街 | 300 | 6-10 |
| 123 |  |  | 穗香街西街 | 270 | 2-3 |
| 124 |  |  | 穗北横一巷 | 270 | 6-8 |
| 125 |  |  | 穗北横二巷 | 250 | 4-6 |
| 126 |  |  | 永安农贸市场东巷 | 50 | 5 |
| 127 |  |  | 永安农贸市场西巷 | 50 | 5 |
| 128 |  |  | 爱民街纵一巷 | 280 | 5 |
| 129 |  |  | 爱民街纵二巷 | 280 | 6 |
| 130 |  |  | 爱民街纵三巷 | 280 | 6 |
| 131 |  |  | 爱民街纵四巷 | 280 | 6 |
| 132 |  |  | 爱民街纵五巷 | 280 | 6 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 133 | 东埔街道 | 建设社区 | 爱民街纵六巷 | 280 | 9 |
| 134 |  |  | 爱民街横巷 | 200 | 6-8 |
| 135 |  |  | 万隆城背后巷道改（万隆城东侧巷道） | 250 | 5 |
| 136 |  |  | 翔龙国际旁巷道改（翔龙国际酒店西侧巷道） | 100 | 9 |
| 137 |  |  | 市二小南—穗东街横巷 | 220 | 7-8 |
| 138 |  |  | 长安新村东侧—昌盛街 | 160 | 6-7 |
| 139 |  | 长安社区 | 老长安市场周边巷 | 170 | 5 |
| 140 |  |  | 老长安市场横一巷 | 120 | 5 |
| 141 |  |  | 老长安市场东埔河西侧巷 | 290 | 6 |
| 142 |  |  | 老长安市场纵一巷 | 80 | 3.5 |
| 143 |  |  | 老长安市场纵二巷 | 70 | 5 |
| 144 |  |  | 老长安市场纵三巷 | 80 | 5 |
| 145 |  |  | 老长安市场纵四巷 | 110 | 3.6 |
| 146 |  |  | 老长安市场纵五巷 | 130 | 3.5 |
| 147 |  |  | 盲圹小区横一巷 | 150 | 5 |
| 148 |  |  | 盲圹小区横二巷 | 150 | 5 |
| 149 |  |  | 盲圹小区横三巷 | 150 | 5 |
| 150 |  |  | 盲圹小区横四巷 | 150 | 5 |
| 151 |  |  | 盲圹小区横五巷 | 150 | 5 |
| 152 |  |  | 盲圹小区横六巷 | 150 | 5 |
| 153 |  |  | 盲圹小区横七巷 | 150 | 5 |
| 154 |  |  | 盲圹小区横八巷 | 150 | 5 |
| 155 |  |  | 盲圹小区横九巷 | 150 | 5 |
| 156 |  |  | 盲圹小区横十巷 | 70 | 5 |
| 157 |  |  | 盲圹小区横十一巷 | 70 | 3.5 |
| 158 |  |  | 盲圹小区横十二巷 | 140 | 6-8 |
| 159 |  |  | 盲圹小区横十三巷 | 110 | 5-7 |
| 160 |  |  | 盲圹小区横十四巷 | 80 | 6 |
| 161 |  |  | 盲圹小区横十五巷 | 90 | 6 |
| 162 |  |  | 盲圹小区北纵一巷 | 60 | 3.5 |
| 163 |  |  | 盲圹小区纵一巷 | 150 | 6.5 |
| 164 |  |  | 盲圹小区纵二巷 | 190 | 6 |
| 165 |  |  | 盲圹小区纵三巷 | 180 | 5.5 |
| 166 |  |  | 盲圹小区东埔河东侧巷 | 340 | 8 |
| 167 |  |  | 华越小区横一巷 | 200 | 7.5 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 168 | 东埔街道 | 长安社区 | 华越小区横二巷 | 70 | 4 |
| 169 |  |  | 华越小区横三巷 | 70 | 4 |
| 170 |  |  | 华越小区纵一巷 | 140 | 5 |
| 171 |  |  | 红安街西巷 | 30 | 7 |
| 172 |  |  | 党校东侧小巷 | 160 | 4 |
| 173 |  |  | 东安小区横一巷 | 170 | 6 |
| 174 |  |  | 东安小区横二巷 | 180 | 6 |
| 175 |  |  | 东安小区横三巷 | 190 | 6 |
| 176 |  |  | 东安小区纵一巷 | 150 | 5 |
| 177 |  |  | 东安小区纵二巷 | 150 | 5 |
| 178 |  |  | 东安小区纵三巷 | 150 | 5.5 |
| 179 |  |  | 东安小区纵四巷 | 150 | 4 |
| 180 |  |  | 东安小区纵五巷 | 150 | 5 |
| 181 |  |  | 东安小区纵六巷 | 150 | 4 |
| 182 |  |  | 东安小区纵七巷 | 150 | 4.5 |
| 183 |  |  | 东安小区纵八巷 | 150 | 6 |
| 184 |  |  | 振业馨园北侧巷道 | 180 | 6 |
| 185 |  |  | 东华市场纵一巷 | 190 | 6 |
| 186 |  |  | 东华市场纵二巷 | 80 | 6 |
| 187 |  |  | 东华市场纵三巷 | 180 | 6 |
| 188 |  |  | 东华市场横一巷 | 90 | 6 |
| 189 |  |  | 东华市场横二巷 | 90 | 5 |
| 190 |  |  | 东华市场横三巷 | 90 | 6 |
| 191 |  |  | 东华市场横四巷 | 90 | 5 |
| 192 |  |  | 东华市场横五巷 | 90 | 5 |
| 193 |  |  | 东湖公园南 | 90 | 6 |
| 194 |  | 永和社区 | 市二中东侧小巷 | 150 | 1.5-3 |
| 195 |  |  | 中英文学校南侧小巷改（永福邨巷道） | 330 | 6-8 |
| 196 |  |  | 华达北街西巷横一巷与西巷纵一巷 | 385 | 4-5 |
| 197 |  |  | 洪景花园南侧巷 | 190 | 6-10 |
| 198 |  |  | 华达北街西巷纵二巷 | 210 | 7-8 |
| 199 |  |  | 城冠花园北侧巷道 | 190 | 5-6 |
| 200 |  |  | 恒福小区北巷 | 80 | 6 |
| 201 |  |  | 幸福小区巷道 | 2200 | 5-8 |
| 202 |  |  | 泰和花园南侧巷道 | 200 | 6-8 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 203 | 东埔街道 | 永和社区 | 新南幼儿园东侧巷道 | 70 | 6 |
| 204 |  | 永福社区 | 丁香居北侧小巷改（碧洋居北横巷） | 130 | 6-8 |
| 205 |  |  | 华达街东巷 | 750 | 3-10 |
| 206 |  |  | 华达街西侧小巷 | 120 | 4-6 |
| 207 |  |  | 静逸居南横巷 | 170 | 6-8 |
| 208 |  |  | 建福路 | 230 | 7-9 |
| 209 |  |  | 永福西路南巷改（永福农贸市场西侧巷道） | 300 | 4-5 |
| 210 | 新江街道 | 城南社区 | 建设新村西巷 | 137 | 6-11 |
| 211 |  |  | 建设新村东巷 | 130 | 8 |
| 212 |  |  | 综合楼侧巷 | 40 | 5 |
| 213 |  |  | 南新北路 | 180 | 10 |
| 214 |  |  | 南新北路一巷 | 206 | 5-6 |
| 215 |  |  | 建设新村西三巷至七巷 | 200 | 3 |
| 216 |  |  | 玫瑰新村路 | 151 | 7 |
| 217 |  |  | 玫瑰新村1巷 | 68 | 4-5 |
| 218 |  |  | 玫瑰新村2巷 | 97 | 4-5 |
| 219 |  |  | 玫瑰新村3巷 | 97 | 4-5 |
| 220 |  |  | 玫瑰新村4巷 | 97 | 4-5 |
| 221 |  |  | 玫瑰新村5巷 | 97 | 4-5 |
| 222 |  |  | 玫瑰新村6巷 | 100 | 4-5 |
| 223 |  |  | 玫瑰新村7巷 | 100 | 4-5 |
| 224 |  |  | 玫瑰新村8巷 | 100 | 4-5 |
| 225 |  |  | 玫瑰新村9巷 | 100 | 4-5 |
| 226 |  |  | 玫瑰新村10巷 | 100 | 4-5 |
| 227 |  |  | 学生路西一四巷 | 146 | 2.5 |
| 228 |  |  | 学生路东一、二巷、后巷 | 228 | 2-3 |
| 229 |  |  | 学生路东三巷-1至-6 | 196 | 3 |
| 230 |  |  | 学生路东四、五巷 | 60 | 6 |
| 231 |  |  | 学生路东七巷 | 84 | 10 |
| 232 |  |  | 学生路东八至十巷 | 92 | 6 |
| 233 |  |  | 学生路东十二、十三巷 | 109 | 5 |
| 234 |  |  | 城南市场东、西巷 | 119 | 5 |
| 235 |  |  | 城南市场南巷 | 102 | 4.5 |
| 236 |  |  | 港源平房内巷 | 83 | 3-5 |
| 237 |  |  | 朱门亭市场大门前巷 | 84 | 15-18 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 238 | 新江街道 | 城南社区 | 朱门亭市场内巷 | 73 | 4-7 |
| 239 |  |  | 南门新村东巷 | 174 | 9 |
| 240 |  |  | 南门新村西巷 | 67 | 4-6 |
| 241 |  |  | 南门新村东十三栋 | 64 | 5 |
| 242 |  |  | 南门新村东十一、十二栋 | 130 | 5 |
| 243 |  |  | 南门新村东九、十栋 | 134 | 5 |
| 244 |  |  | 南门新村东七、八栋 | 132 | 5 |
| 245 |  |  | 南门新村东五栋 | 63 | 5 |
| 246 |  |  | 南门新村东四、六栋 | 128 | 5 |
| 247 |  |  | 南门新村东二、三栋 | 126 | 5 |
| 248 |  |  | 南门新村西8至13栋 | 210 | 5 |
| 249 |  |  | 南门新村西2至7栋 | 266 | 5 |
| 250 |  |  | 大岭背北巷 | 206 | 6 |
| 251 |  |  | 朱门亭农业局主巷 | 159 | 5-6 |
| 252 |  |  | 农业局宿舍内巷 | 88 | 3.5 |
| 253 |  |  | 朱门亭针织厂前巷 | 50 | 7-8 |
| 254 |  |  | 供水厂侧巷 | 80 | 4 |
| 255 |  |  | 建设新村西七、九栋 | 59 | 4-9 |
| 256 |  |  | 建设新村西五、六栋 | 68 | 5 |
| 257 |  |  | 建设新村西二至四栋 | 88 | 5 |
| 258 |  |  | 建设新村东六至九栋 | 155 | 5 |
| 259 |  |  | 建设新村东二至五栋 | 137 | 5 |
| 260 |  |  | 建设新村西三至七巷 | 196 | 2.5 |
| 261 |  |  | 玫瑰西二路1至4巷 | 150 | 5 |
| 262 |  |  | 城南新村西一、二巷 | 139 | 3-8 |
| 263 |  |  | 城南新村东巷 | 110 | 2,7-8 |
| 264 |  |  | 城南新村一、二巷 | 138 | 3-6 |
| 265 |  |  | 城南新村三巷与城南新村中巷 | 79 | 8 |
| 266 |  |  | 朱门亭16-1、11号巷 | 115 | 3-4 |
| 267 |  |  | 朱门亭2至4巷 | 76 | 4 |
| 268 |  |  | 朱门亭5至8巷 | 127 | 3 |
| 269 |  |  | 大岭背北路一至四巷 | 128 | 3 |
| 270 |  |  | 大岭背北路五至八巷 | 153 | 3 |
| 271 |  |  | 大岭背北路九至十二巷 | 155 | 4-6 |
| 272 |  |  | 大岭背南路西十二至十八巷 | 150 | 4 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 273 | 新江街道 | 龙尾坝 社区 | 石龙场前一栋 | 113 | 3.5 |
| 274 |  |  | 石龙场前1-1栋 | 85 | 6-8 |
| 275 |  |  | 龙苑路侧巷 | 111 | 7 |
| 276 |  |  | 龙苑市场二栋后巷 | 141 | 5 |
| 277 |  |  | 龙苑市场一栋前巷 | 82 | 8 |
| 278 |  |  | 龙苑市场一栋后巷 | 160 | 2,3-7 |
| 279 |  |  | 龙苑市场二栋前巷 | 81 | 10 |
| 280 |  |  | 木排头一至二巷 | 134 | 2-5 |
| 281 |  |  | 木排头三巷 | 73 | 2-5 |
| 282 |  |  | 木排头四、五巷 | 188 | 3.5 |
| 283 |  |  | 木排头六巷 | 112 | 2.5-3.5 |
| 284 |  |  | 木排头七巷 | 100 | 2.5-3.5 |
| 285 |  |  | 木排头八巷 | 75 | 5-6 |
| 286 |  |  | 木排头内巷 | 109 | 3-9 |
| 287 |  |  | 水宝路二栋 | 75 | 6 |
| 288 |  |  | 水宝路三至六栋 | 146 | 4 |
| 289 |  |  | 江宝路南竖街 | 558 | 7 |
| 290 |  |  | 石龙场前二栋 | 113 | 3.5 |
| 291 |  |  | 石龙场前三栋 | 113 | 3.5 |
| 292 |  |  | 石龙场一栋 | 135 | 3.5 |
| 293 |  |  | 石龙场二栋 | 132 | 3.5 |
| 294 |  |  | 石龙场三栋 | 102 | 3.5 |
| 295 |  |  | 石龙场四栋 | 94 | 3.5 |
| 296 |  |  | 石龙场五栋 | 80 | 3.5 |
| 297 |  |  | 石龙场六栋 | 80 | 3.5 |
| 298 |  |  | 石龙场七栋 | 80 | 3.5 |
| 299 |  |  | 石龙场八栋 | 79 | 3.5 |
| 300 |  |  | 石龙场九栋 | 67 | 3.5 |
| 301 |  |  | 石龙场十栋 | 78 | 3.5 |
| 302 |  |  | 石龙场十一栋 | 66 | 4-6 |
| 303 |  |  | 水上新村一至三巷 | 122 | 3 |
| 304 |  |  | 木排头一至四巷西 | 106 | 4-7 |
| 305 |  |  | 木排头五至七巷西 | 150 | 3-5 |
| 306 |  | 城西社区 | 卫星南直街东一、二巷 | 110 | 4 |
| 307 |  |  | 卫星南直街东三巷 | 110 | 3-4.5 |
| 308 |  |  | 卫星南直街东四、五巷 | 114 | 4 |
| 309 |  |  | 卫星南直街东六巷 | 96 | 5-8 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 310 | 新江街道 | 城西社区 | 卫星南直街东七至十巷 | 181 | 2-6 |
| 311 |  |  | 卫星南直街西一至四巷 | 177 | 3-5 |
| 312 |  |  | 卫星南直街西五至七巷 | 202 | 3 |
| 313 |  |  | 卫星南直街西八、九巷 | 174 | 3 |
| 314 |  |  | 卫星南直街西十至十二巷 | 207 | 3 |
| 315 |  |  | 卫星南直街 | 167 | 5 |
| 316 |  |  | 卫星南直街西横一至四巷 | 180 | 3-5 |
| 317 |  |  | 卫星南直街东横一、二巷 | 164 | 2.5-4 |
| 318 |  |  | 卫星南直街东横三巷 | 180 | 3-5 |
| 319 |  |  | 大桥路南一至四巷 | 260 | 3-3.5 |
| 320 |  |  | 木排场路 | 57 | 3 |
| 321 |  |  | 星星路南一巷 | 38 | 5 |
| 322 |  |  | 星星南路东巷与星星路背后巷 | 90 | 5 |
| 323 |  |  | 星星南路南巷 | 99 | 6-7 |
| 324 |  |  | 广晟后小巷与福音堂开发区巷 | 127 | 3 |
| 325 |  |  | 星星路北横巷 | 123 | 2.5 |
| 326 |  |  | 福音堂一栋巷 | 177 | 2-6 |
| 327 |  |  | 福音堂二、三栋巷 | 104 | 3-4 |
| 328 |  |  | 黄屋坪10-15号、23-28号竖巷 | 120 | 2.5-4 |
| 329 |  |  | 南直街西十三巷 | 46 | 4.5-5 |
| 330 |  |  | 卫星小学西侧巷 | 63 | 1.5-3 |
| 331 |  |  | 黄屋坪2号横巷 | 28 | 4.5-7 |
| 332 |  |  | 黄屋坪(煤气点)横巷 | 104 | 3-6 |
| 333 |  |  | 黄屋坪5号横巷 | 46 | 2-5 |
| 334 |  |  | 黄屋坪35侧-34号巷 | 50 | 2-3 |
| 335 |  |  | 黄屋坪9-10号巷 | 32 | 2.5-6 |
| 336 |  |  | 黄屋坪20-21-1号竖巷 | 40 | 2-3 |
| 337 |  |  | 黄屋坪40-53-3巷 | 150 | 2-4 |
| 338 |  |  | 黄屋坪（刘伯贤）巷 | 63 | 2-3 |
| 339 |  |  | 黄屋坪47号侧巷 | 79 | 2-3 |
| 340 |  |  | 黄屋坪57、58号巷 | 114 | 2-4 |
| 341 |  |  | 上角西一至三巷 | 279 | 2.5-6 |
| 342 |  |  | 上角西小巷 | 35 | 2.5 |
| 343 |  |  | 上角怡景小区路 | 108 | 6 |
| 344 |  |  | 数码城后面巷 | 58 | 7 |
| 序号 | 街道办 | 社区 | 街巷名 | 工程量 |  |
|  |  |  |  | 长度（m） | 宽度（m） |
| 345 | 新江街道 | 城西社区 | 麗枫酒店后面巷 | 76 | 4 |
| 346 |  |  | 林屋祖堂内巷 | 210 | 1-2 |
| 347 |  |  | 上角尾竖二、三巷 | 134 | 3-4 |
| 348 |  |  | 上角尾竖七巷 | 102 | 1.5-2 |
| 349 |  |  | 上角尾横一巷 | 80 | 3-7 |
| 350 |  |  | 上角尾横五、七巷 | 239 | 2-4 |
| 351 |  |  | 上角尾横八巷 | 190 | 2-6 |
| 352 |  |  | 上角尾横九巷 | 72 | 4-5 |
| 353 |  |  | 上角尾横十一、十四巷 | 126 | 2-5 |
| 354 |  |  | 九宝二巷 | 216 | 8 |
| 355 |  |  | 九宝横一巷 | 45 | 6 |
| 356 |  |  | 九宝横二巷 | 46 | 13 |
| 357 |  |  | 九宝横三巷 | 112 | 9-14 |
| 358 |  |  | 九宝横四巷 | 77 | 5.5 |
| 359 |  |  | 大桥路国土巷 | 114 | 10 |
| 360 |  |  | 地税宿舍巷 | 100 | 8 |
| 361 |  |  | 排场路一巷 | 100 | 5-6 |
| 362 |  |  | 排场路二巷 | 49 | 5 |
| 363 |  |  | 排场路三、四巷 | 200 | 4 |
| 364 |  |  | 农商行侧边巷 | 32 | 4 |
| 365 |  |  | 林屋巷 | 92 | 6-8 |
| 366 |  |  | 国土巷古屋巷 | 158 | 4 |
| 367 |  |  | 上角尾横六巷 | 138 | 4-5 |
| 368 |  |  | 碧水路 | 81 | 12 |
| 369 |  |  | 上角尾油榨小巷 | 96 | 2-4 |

| 附件8 市、区水浸点改造工程拟实施项目汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 所属镇街 | 社区/村 | 项目名称 | 基本情况 | 改造内容 | 工程估算 | 实施 年份 |
|  |  |  |  |  |  | （万元） |  |
| 1 | 源南镇 | 双下路社区 | 新村三、四、五巷 | 水浸面积约5000平方米，受影响群众约100户 | 新建排水管道1500米 | 300 | 2018 |
| 2 |  |  | 南一巷 | 水浸面积约3000平方米，受影响居民约50户 | 新建排水管道100米 | 50 |  |
| 3 | 东埔街道 | 丰源 社区 | 丰源教练场背后路段 | 原来无排水系统 | 新建排水系统 | 160 |  |
| 4 | 新江街道 | 朱门亭社区 | 岗古岭西巷 | 水浸面积约20000平方米，受影响群众约60户 | 新建排水管道150米 | 320 |  |
| 5 |  | 城南 社区 | 南门路13号 | 水浸面积约2000平方米，受影响居民约10户 | 新建排水管道100米 | 28 |  |
| 6 |  | 龙尾坝社区 | 江泮花城门前至风云88酒吧门前 | 水浸面积约15000平方米，受影响居民约450户 | 疏通及新建排水管道100米 | 30 |  |
| 7 |  | 卫星 社区 | 南板桥路桥西1-9巷 | 水浸面积约10000平方米，受影响居民约63户 | 新建排水管道450米 | 130 |  |
| 8 |  |  | 桥东1-10巷 | 水浸面积约15000平方米，受影响居民约70户 | 新建排水管1000米 | 250 |  |
| 9 |  |  | 西门 井路 | 水浸面积约5000平方米，受影响居民约15户 | 新建排水管150米 | 70 |  |
| 10 |  |  | 卫星上角东路 | 水浸面积约1000平方米，受影响居民约10户 | 新建排水管150米 | 50 |  |
| 11 |  |  | 南板桥路（老205国道）卫星休闲广场 | 水浸面积约10000平方米，受影响店铺约16户 | 新建排水管150米 | 50 |  |
| 12 |  | 城西 社区 | 黄屋坪农行宿舍 | 水浸面积约5000平方米，受影响居民约60户 | 新建排水管100米 | 38 |  |
| 13 |  |  | 上角西1-2巷 | 水浸面积约2000平方米，受影响居民约30户 | 新建排水管 50米 | 25 |  |
| 14 |  | 上角 社区 | 上角中心街47号叶屋 | 水浸面积约3000平方米，受影响居民约12户 | 新建排水管 60米 | 31 |  |
| 15 |  |  | 下肖巷大院 宿舍 | 水浸面积约5000平方米，受影响居民约50户 | 新建排水管 100米 | 40 |  |
| 16 | 上城街道 | 公园 社区 | 湖滨路 | 排水管道过小、堵塞，导致水浸 | 开挖新做排 水系统 | 100 |  |
| 17 |  | 南湖 社区 | 啸仙中学门前 | 地势过低，排水管道过小，雨大时排水不畅 | 开挖新做排 水系统 | 500 |  |
| 序号 | 所属镇街 | 社区/村 | 项目名称 | 基本情况 | 改造内容 | 工程估算 | 实施 年份 |
|  |  |  |  |  |  | （万元） |  |
| 18 | 源西街道 | 一路 社区 | 新宝路东二巷 | 水浸面积约3000平方米，受影响群众约20户 | 改造水浸屋周边排水系统 | 49 | 2019 |
| 19 |  |  | 南四巷 | 排水管道过小、堵塞，导致水浸，受影响群众约,5户。 | 改造水浸屋周边排水系统，新建排水管50米。 | 25 |  |
| 20 |  | 一路 社区 | 新江一路南46号背后巷 | 排水管道过小、堵塞，导致水浸，水浸面积约2000平方米，受影响群众约,12户。 | 改造排水系统100 | 49 |  |
| 21 |  | 二路 社区 | 新江市场周边 | 水浸面积约8000平方米，受影响居民约40户 | 改造排水系统200米。 | 200 |  |
| 22 |  |  | 北三巷 火车桥底 | 地势过低，浔期水浸屋现象严重，水浸面积约1000平方米，影响居民的出入。 | 排水管道需 重新改造 | 100 |  |
| 23 |  | 三路 社区 | 南二巷 | 火车桥涵管堵塞，汛期水浸屋现象严重，影响居民的出入。受影响居民约60户. | 改造水浸屋周边排水系统 | 750 |  |
| 24 |  | 光明 社区 | 光明路 北三巷东 | 地势过低，水浸屋现象严重，水浸面积约1500平方米，影响居民的出入 | 排水管道需重新改造 | 50 |  |
| 25 |  |  | 光明路北三巷北 | 地势过低，水浸屋现象严重，水浸面积约2000平方米，影响居民的出入 | 排水管道需重新改造 | 50 |  |
| 26 |  |  | 光明路南一、二、三巷平交口 | 水浸面积约2000平方米，受影响群众约90户,影响居民的出入 | 改造水浸屋周边排水系统100米 | 50 |  |
| 27 |  |  | 光明路 南四巷西 | 地势过低，水浸屋现象严重，水浸面积约1000平方米，影响居民的出入。 | 排水管道需重新改造 | 50 |  |
| 28 |  | 新港路南社区 | 西一路西四巷南一坊 | 水浸面积约3500平方米，受影响居民约65户 | 改造水浸周边的排水设施约300米 | 150 |  |
| 29 | 源西街道 | 新港路南社区 | 河源大道北西一巷 | 水浸面积约5000平方米，受影响居民约65户 | 改造水浸周边的排水设施约 500米 | 250 |  |
| 30 |  |  | 西四巷 南一坊 | 水浸面积约35000平方米，受影响居民约65户 | 排水管道需重新改造约200米 | 100 |  |
| 31 |  |  | 西一路西四巷北 | 水浸面积约3500平方米，受影响居民约65户 | 改造水浸周边的排水设施约 300米 | 150 |  |
| 32 |  | 新港路北社区 | 西三路 路口 | 地势过低，水浸面积约800平方米，影响群众的出入 | 改造水浸周边排水系统约150米 | 75 |  |
| 33 |  | 岭塘 社区 | 高速公路回迁点 | 地势过低，水浸面积约5000平方米，影响群众的出入 | 开挖新做排水 系统 | 300 |  |
|  |  |  |  | 总计 |  | 4570 |  |

公开方式：主动公开

抄送：区委办、区人大办、区政协办、区纪委办、区人武部、 区法院、区检察院。

源城区人民政府办公室 2018年11月12日印发

（共印42份）